**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 1 квартал 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | 2 квартал 2022 год  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@mail.bk.pk.ru;главный специалист управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьМакиевская Дарья Анатольевна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  В.И. Штефан |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 128 892,53 | 126 866,33 | 23 372,18 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 54 854,25 | 54 851,26 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 7 305,00 | 7 305,00 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 7 305,00 | 7 305,00 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 47 546,25 | 47 546,26 | 0 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 47 546,25 | 47 546,26 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 27 717,16 | 27 428,34 | 148,09 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 26 664,32 | 26 664,32 | 0 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 26 664,32 | 26 664,32 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 457,32 | 457,32 | 148,09 |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 457,32 | 457,32 | 148,09 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 595,52 | 306,70 | 0 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 595,52 | 306,70 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 232G552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0205 | 232F552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330000000 | 000 | 26 617,13 | 26 617,14 | 6 550,08 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 | 000 | 26 617,13 | 26 617,14 | 6 550,08 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 26 617,13 | 26 617,14 | 6 550,08 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 17 090,56 | 15 353,16 | 14 620,86 |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 17 090,56 | 15 353,16 | 14 620,86 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820 | 400 | 17 090,56 | 15 353,16 | 14 620,86 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 2 616,43 | 2 616,42 | 2 053,15 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 2 446,32 | 2 446,32 | 1 969,10 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 745,42 | 745,42 | 480,53 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 1 700,90 | 1 700,90 | 1 488,57 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 170,11 | 170,11 | 84,05 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 170,11 | 170,11 | 84,05 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы городского округа Большой Камень «Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.1.1 | Приобретение жилых помещений | Январь | Декабрь |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  **Мероприятие 2.** Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Январь  | Декабрь  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»  |
| 2.1. | **Мероприятие 1.** «Развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 2.1.1. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Январь | Декабрь | Январь |  | 19 991,58 | 1 МК 19 991,58 тыс. руб. |  |
| 2.2. | **Мероприятие 2.** «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Январь | Декабрь | Январь |  | 457,32 тыс. руб. | 2 МК457,32 тыс. руб. |  |
| 2.3. | **Мероприятие 3.** «Обеспечение граждан твердым топливом» |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа Большой Камень твердым топливом | Март | Декабрь | Март |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства» |
| 3.1. | **Мероприятие 1.** Создание условий для развития жилищного строительства |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Январь | Декабрь | Январь |  | 26 617,13тыс. руб. | 2 договора13 100,16тыс. руб1 МК 13 516,97 тыс. руб. |  |
| 4. | **Подпрограмма № 4** «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 4.1. | **Мероприятие 1.** Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Январь | Декабрь | Январь |  | 13 353,16тыс. руб. | 4 МК14 620,86 тыс. руб. |  |
| 5. | **Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |
| 5.1. | **Мероприятие 1.** Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Январь | Декабрь | Январь |  | 745,42 тыс. руб. | 1 МК149,97 тыс. руб.2 договора593,33 тыс. руб. |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственников жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Январь | Декабрь | Январь |  | 1 700,90 тыс. руб. | 4 договора1 700,90 тыс. руб. |  |
| 5.2. | **Мероприятие 2.** Улучшение состояния муниципального имущества |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Январь | Декабрь | Январь |  | 170,11 тыс. руб. | 1 договор134,86 тыс. руб. |  |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ****о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень «Обеспечение доступным жильем и качественными****услугами жилищно-коммунального хозяйства** **населения городского округа Большой Камень»** **на 2020-2027 годы****за 2 квартал 2022 года** |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий  |  | 2020 - 2027 годы | 2022 год |
| утвержд. план\* | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб.  | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|   | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы  | Всего | 9 911 801,60 | 254 400,74 | 2,57 | 126 866,33 | 23 372,18 | 18,42 | 18/64 265,96 |
|   | бюджет городского округа | 97 084,46 | 39 225,09 | 40,40 | 23 909,60 | 8 751,32 | 36,60 |   |
|   | федеральный бюджет | 7 176 570,51 | 160 955,31 | 2,24 | 59 894,99 | 14 544,00 | 24,28 |   |
|   | краевой бюджет  | 2 272 576,63 | 54 220,34 | 2,39 | 43 061,74 | 76,86 | 0,18  |   |
|   | внебюджетные источники  | 365 570,00 | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего |  248 188,96 |  15 090,62  |  6,08 |  54 851,26 |  0,00  | 0,00 |   |
|   |
|   | бюджет городского округа | 15 333,28  | 713,38  |  4,65 | 7 343,04 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 94 636,88 | 2 748,02  | 2,90 | 2 157,23 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 138 218,80 | 11 629,22  | 8,41 | 45 350,99 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 15 236,87 | 701,87  | 4,61  | 7 305,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 15 236,87 | 701,87  | 4,61  | 7 305,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.1. |  | Всего | 1 510,00 | 280,00  | 18,54 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации  | бюджет городского округа | 1 510,00 | 280,00 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.2. |  | Всего | 7 502,87 | 197,87  | 2,64  | 7 305,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Приобретение жилых помещений   | бюджет городского округа | 7 502,87 | 197,87  | 2,64  | 7 305,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными | Всего | 224,00 | 224,00  | 100  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 224,00 | 224,00  | 100  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов | Всего | 6 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 6 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.2. | Основное мероприятиеРеализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  Всего | 232 952,09 | 14 388,75  | 6,18 | 47 546,26 | 0,00  | 0,00  |  |
| бюджет городского округа | 96,41 | 11,51 | 8,41 | 38,04 | 0,00  | 0,00  |  |
| федеральный бюджет | 138 218,80 | 11 629,22 | 6,57 | 45 350,99 | 0,00  | 0,00  |  |
| краевой бюджет | 94 636,88 | 2 748,02  | 2,90  | 2 157,23 | 0,00  | 0,00  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.2.1. | МероприятиеПереселение граждан из аварийного жилищного фонда |  Всего | 232 952,09 | 14 388,75  | 6,18  | 45 546,26 | 0,00  | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 96,41 | 11,51  | 11,94 | 38,04 | 0,00  | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 138 218,80 | 11 629,22  | 8,41 | 45 350,99 | 0,00  | 0,00 |  |
| краевой бюджет  | 94 636,88 | 2 748,02  | 2,90 | 2 157,23 | 0,00  | 0,00 |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  Всего | 8 774 627,82 | 137 765,77  | 1,57 | 27 428,34 | 148,09  | 0,54  | 3/20 448,90 |
|   | бюджет городского округа | 27 567,46 | 8 117,64 | 29,45 | 741,83 | 148,09 | 19,96  |    |
|   | федеральный бюджет | 6 863 149,60 | 102 089,60 | 1,49 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 1 518 340,76 | 27 558,53  | 1,82 | 26 686,51 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 365 570,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры»     | Всего | 7 757 011,90 | 133 534, 94 | 1,72 | 26 664,32 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 21 363,79 | 5 047,66 | 23,63 | 266,64 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 6 054 969,60 | 102 089,60 | 1,69 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 1 492 078,51 | 26 397,68  | 1,77 | 26 397,68 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 188 600,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.1.  | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Всего  | 1 442,13 | 835,70  | 57,95 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |    |
|   | бюджет городского округа | 1 442,13 | 835,70  | 57,95 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|    | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 6 660,00 | 1 500,00  | 22,52 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 6 660,00 | 1 500,00  | 22,52 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13  | 100 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 82 974,81 | 82 974,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.5. | Строительство системы ливневой канализации | Всего | 3 555 994,21 | 54 884,21  | 1,54 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 4 310,09 | 1 083,29  | 25,13 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 3 042 110,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 509 574,12 | 53 800,92  | 10,56 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения    | Всего | 955 640,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 20,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 808 180,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 7 440,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 140 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.7. |  | Всего | 219 090,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия  | бюджет городского округа | 718,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 215 080,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 3 282,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.8. |  | Всего | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0, 00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 409 680,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети)» диаметром 500 мм протяженностью 3 500 м | Всего | 372 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 320 660,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 3 240,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 48 600,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.10. |  | Всего | 118 400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 118 400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.11. |  | Всего | 422 000,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 396 000,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 26 000,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.12. |  | Всего | 686 769,10 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Перевод централизован-ных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | бюджет городского округа | 3 085,59 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 683 683,51 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.13.  | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Всего  | 542 181,66 | 12 061,24  | 2,22 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 2 181,66 | 597,45  | 27,39 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 534 600,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 5 400,00 | 11 463,79  |  212,29 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа  | 115,79 | 115,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 11 463,78 | 11 463,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)  | Всего | 780 942,28 | 7 728,30 | 0,99 | 26 664,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 1 982,40 | 77,30 | 3,90 | 266,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 643 901,00 | 7 651,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 135 058,88 | 0,00 | 0,00 | 26 397,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 5 748,55 | 3 058,25 | 53,20 | 457,32 | 148,09  | 32,38 |   |
|   | бюджет городского округа | 5 748,55 | 3 058,25 | 53,20 | 457,32 | 148,09  | 32,38 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Всего | 5 748,55 | 3 058,25 | 53,20 | 457,32 | 148,09  | 32,38 |  |
|   | бюджет городского округа | 5 748,55 | 3 058,25 | 53,20 | 457,32 | 148,09  | 32,38 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение граждан твердым топливом | Всего | 19 257,37 | 1 172,58 | 6,09 | 306,70 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 455,12 | 11,73 | 2,58 | 17,87 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 18 802,25 | 1 160,85 | 6,17 | 288,83 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением населения, твердым топливом | Всего | 19 257,37 | 1 172,58 | 6,09 | 306,70 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 455,12 | 11,73 | 2,58 | 17,87 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 18 802,25 | 1 160,85 | 6,17 | 288,83 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Всего | 992 610,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 808 180,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|  | краевой бюджет  | 7 460,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| внебюджетные источники  | 176 970,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Всего | 992 610,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 808 180,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 7 460,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 176 970,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень | Всего | 128 388,48 | 22 084,45 | 17,20 | 26 617,14 | 6 550,08 | 24,61  | 3/26 617,13   |
|   |
|   | бюджет городского округа | 21 355,51 | 14 039,15 | 65,74 | 13 208,30 | 6 550,08 | 49,59  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 107 032,97 | 8 045,30 | 7,52 | 13 408,84 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития жилищного строительства | Всего | 128 388,48 | 22 084,45 | 17,20 | 26 617,14 | 6 550,08 | 24,61  |   |
|   | бюджет городского округа | 21 355,51 | 14 039,15 | 65,74 | 13 208,30 | 6 550,08 | 49,59 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 107 032,97 | 8 045,30 | 7,52 | 13 408,84 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3.1.1 | Мероприятие.Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Всего | 128 388,48 | 22 084,45 | 17,20 | 26 617,14 | 6 550,08 | 24,61 |   |
|   | бюджет городского округа | 21 355,51 | 14 039,15 | 65,74 | 13 208,30 | 6 550,08 | 49,59  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 107 032,97 | 8 045,30 | 7,52 | 13 408,84 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 4.  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  Всего |  204 388,13 | 63 104,98 |  30,88 |  15 353,16 | 14 620,86  |  95,23 |  4/14 620,86 |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 175 202,11 | 47 236,49 | 26,96 | 14 544,00 |  14 544,00 | 100 |   |
|   | краевой бюджет  | 29 186,02 | 15 868,49 | 54,37 | 809,16 | 76,86 | 9,50  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |   |
| 4.1. | Основное мероприятие .«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 204 388,13 | 63 104,98 | 30,88 |  15 353,16 | 14 620,86  | 95,23 |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 175 202,11 |  47 236,49 | 26,96 | 14 544,00 | 14 544,00 | 100 |   |
|   | краевой бюджет  | 29 186,02 | 15 868,49 | 54,37 | 809,16 | 76,86 | 9,50 |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 4.1.1.  | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего |  204 388,13 | 63 104,98 | 30,88 |  15 353,16 | 14 620,86 | 95,23  |  |
|   | бюджет городского округа | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |  |
|   | федеральный бюджет | 175 202,11 | 47 236,49 | 26,96 | 14 544,00 |  14 544,00 | 100 |  |
|   | краевой бюджет  | 29 186,02 |  15 868,49 | 54,37 | 809,16 | 76,86 | 9,50 |  |
|   | внебюджетные  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.  | Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  Всего | 556 208,21 | 16 354,92 | 2,94 | 2 616,43 | 2 053,15  | 78,47  | 8/2579,06  |
|   | бюджет городского округа | 32 828,21 | 16 354,92 | 49,82 | 2 616,43 | 2 053,15 | 78,47  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 523 380,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Всего  | 555 673,36  | 15 906,13  | 2,86  | 2 446,32  | 1 969,10  | 80,49  |   |
|   |
|   | бюджет городского округа | 32 293,36 | 15 906,13 | 49,26 | 2 446,32 | 1 969,10  | 80,49  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 523 380,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00  |   |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 8 666,78 | 3 851,89 | 44,44 | 745,42 | 480,53  | 64,46  |   |
|   | бюджет городского округа | 8 666,78 | 3 851,89 | 44,44 | 745,41 | 480,53 | 64,46  |  |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.2.  | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего | 19 325,79 | 8 153,45 | 42,19 | 1 700,90 | 1 488,57 | 87,52  |   |
| бюджет городского округа  | 19 325,79 | 8 153,45 | 42,19 | 1 700,90 | 1 488,57  | 87,52  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.3  | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  | Всего | 779,99 | 379,99  | 48,72 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| бюджет городского округа | 779,99 | 379,99  | 48,72 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Всего | 526 900,80 | 3 520,80 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского  | 3 520,80 | 3 520,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 523 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния муниципального имущества | Всего | 534,85 | 448,79 | 83,91 | 170,11 | 84,05 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 534,85 | 448,79 | 83,91 | 170,11 | 84,05  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.2.1 | Мероприятие.Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Всего | 534,85 | 448,79 | 83,91 | 170,11 | 84,05  | 49,41  |  |
|   | бюджет городского округа | 534,85 | 448,79  | 83,91 | 170,11 | 84,05  | 49,41 |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годыМероприятие«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 38,04 | 47 508,22 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Постановление администрации Приморского края от 9 апреля 2019 года № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы». |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень».Мероприятие «Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)». | 266,64 | 26 397,68 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  |
| 3 | Подпрограмма № 2«Обеспечение граждан твердым топливом».Мероприятие «Возмещение затрат, связанных с обеспечением населения, твердым топливом» | 17,87 | 288,83 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  |
| 4 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой». | 108,13 | 13 408,84 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 5 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 15 353,16 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"  |