**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 3 квартал 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | За 3 квартал 2023 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Заместитель главы администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  (423) 355-76-24, [gkh@bkadmin.ru](mailto:gkh@bkadmin.ru);  Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления  жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Макиевская Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы администрации | В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 3 квартал 2023 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 3 квартал 2023 год – **102 732,04 тыс. руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 3 квартале 2023 года составили – **60 024,07** **(42,03%).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**1. Подпрограмма № 1** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень». План – 300,00 тыс. руб. Освоено 0 тыс. руб. Заключен 1 МК на снос аварийного дома по ул. Андреевская, д. 3 на сумму 50,00 тыс. руб.

**2. Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 30 143,97 тыс. руб. Освоение – 25 015,01 тыс. руб. (82,99%).

В рамках подпрограммы к реализации предусмотрены следующие мероприятия:

**1.** Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры». Доведено – 20 152,80 тыс. руб. Освоено – 19 991,58 тыс. руб. (99,20%). Заключен 1 МК на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)».

**2.** Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 9 891,58 тыс. руб. Освоено – 5 023,43 тыс. руб. (50,78%).

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальные контракты:

- 2 МК на сумму 517,35 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта планируются к выполнению мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Прочистка наружной канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д. 5.

- № 11/МК от 22.02.2023 г. на сумму 4 476,09 тыс. рублей. В рамках контракта планируется выполнить устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, д. 17.

- № 167/МК от 24.10.2022 г. на сумму 2 622,06. В рамках контракта выполнен ремонт трубопровода тепловой сети 1-го контура от УТ01 до поликлиники по ул. Лебедева, 1В.

- № 171/МК от 31.08.2023 на сумму 276,04 тыс. руб. на мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Промывка, очистка смотровых колодцев и трубопроводов ливневой канализации.

- 3 МК на сумму 1 607,98 на выполнение работ по отводу вод с территории «умной» спортивной площадки.

**3.** Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом». Предусмотрено – 99,58 тыс. рублей. Бюджетные средства предусмотрены на софинансирование расходных обязательств.

**3. Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». Предусмотрено – 29 966,37 тыс. руб. Освоено – 9 870,36 тыс. руб. (32,94%).

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 32/МК от 15.03.2023 на выполнение работ по строительству внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей на сумму 27 568,44 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 91/МК от 29.05.2023 на оказание услуги по проведению строительного контроля на строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей на сумму 409,91 тыс. руб.

**Подпрограмма № 4 «**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 37 168,44 тыс. руб. Освоено – 20 993,41 тыс. руб. (56,48%).

В рамках подпрограммы заключено 4 муниципальных контракта на приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 5 153,26 тыс. руб. Освоение – 4 145,29 тыс. руб. (80,44%).

**1.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 1 196,78 тыс. рублей. Заключены МК на сумму 974,36 тыс**.** руб. (81,42%) на текущее содержание муниципального жилищного фонда.

**2.**  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 3 420,17 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 936,20 тыс. руб. (85,85%).

**3.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 536,31 тыс. руб. Освоено – 234,73 тыс. руб. (43,77%).

В рамках программы заключены муниципальные контракты на сумму 234,66 тыс. руб.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 3 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 102 732,02 | 102 732,04 | 60 024,07 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение жилых помещений | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Снос жилых домов, признанных аварийными | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 30 143,96 | 30 143,97 | 25 015,01 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 20 152,80 | 20 152,80 | 19 991,58 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов  (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590  2320192320  23201S2320 | 400 | 20 152,80 | 20 152,80 | 19 991,58 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 9 891,58 | 9 891,58 | 5 023,43 |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 9 891,58 | 9 891,58 | 5 023,43 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 29 966,36 | 29 966,37 | 9 870,36 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 |  | 29 966,36 | 29 966,37 | 9 870,36 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 29 966,36 | 29 966,37 | 9 870,36 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 37 168,44 | 37 168,44 | 20 993,41 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 37 168,44 | 37 168,44 | 20 993,41 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820  23401М0820 | 400 | 37 168,44 | 37 168,44 | 20 993,41 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 5 153,26 | 5 153,26 | 4 145,29 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 4 616,95 | 4 616,95 | 3 910,56 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 1 196,78 | 1 196,78 | 974,36 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 3 420,17 | 3 420,17 | 2 936,20 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 536,31 | 536,31 | 234,73 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 536,31 | 536,31 | 234,73 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 3 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.  Прочистка наружных сетей ливневой канализации МКД № 5 по ул. Дзержинского | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 20.01.2023 |  | Содержание системы водоотведения 1 ед. |  |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2.  Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, 17 | 22.02.2023 | 31.12.2023 | 22.02.2023 |  | Капитальный ремонт системы водоотведения 1 ед. |  |  |
| 1.1.3 | Выполнение работ по отводу поверхностных вод с территории "умной" спортивной площадки | 03.08.2023 | 25.08.2023 | 31.08.2023 | 25.08.2023 | Содержание системы водоотведения 1 ед. | Выполнено обустройству отвода воды |  |
| 2. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне «Морской» | 15.03.2023 | 30.11.2023 | 15.03.2023 |  | 80 ЗУ обеспечено водоснабжение |  |  |
| 3. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Выполнение работ по осуществлению содержания общего имущества многоквартирных домов | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за ЖКУ | оплата за ЖКУ |  |
| 3.1.2 | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах (платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт регионального оператора в Фонд капитального ремонта Приморского края). | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за кап. ремонт | оплата за кап. ремонт |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи горячего и холодного водоснабжения (квитанция) | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата ЖКУ | оплата ЖКУ |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 3 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 710 797,56 | 415 407,59 | 3,88% | 102 732,03 | 60 024,07 | 58,43% | 33 МК/96 329,05 |
|  | бюджет городского округа | 660 949,50 | 74 327,96 | 3,94 | 15 845,37 | 9 416,46 | 59,43% |  |
|  | федеральный бюджет | 5 639 115,10 | 222 392,22 | 2,16% | 16 956,00 | 16 956,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 4 218 953,84 | 118 687,41 | 2,81% | 69 930,65 | 33 651,61 | 48,12% |  |
|  | внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 1 МК/50,00 |
|  | Всего | 250 824,55 | 75 704,34 | 30,18% | 300,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 18 879,41 | 14 729,41 | 78,02% | 300,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,34 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  | 1 МК/50,00 |
|  | Всего | 18 830,59 | 14 680,59 | 77,96% | 300,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 18 830,59 | 14 680,59 | 77,96% | 300,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 14 176,59 | 14 176,59 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 14 176,59 | 14 176,59 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 524,00 | 224,00 | 42,75% | 300,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 524,00 | 224,00 | 42,75% | 300,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,96 | 61 023,75 | 26,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,34 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,96 | 61 023,75 | 26,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,34 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 9 МК/29 491,1 |
|  | Всего | 9 682 739,21 | 193 671,67 | 2,00% | 30 143,96 | 25 015,01 | 82,99% |  |
|  | бюджет городского округа | 559 556,36 | 16 225,51 | 2,90% | 10 152,38 | 5 183,36 | 51,06% |  |
|  | федеральный бюджет | 5 343 897,50 | 102 089,60 | 1,91% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 3 587 506,23 | 75 356,56 | 2,10% | 19 991,58 | 19 831,65 | 99,20% |  |
|  | внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 1 МК/19 991,58 |
|  | Всего | 8 618 323,75 | 193 671,67 | 2,12%: | 20 152,80 | 19 991,58 | 99,20% |  |
|  | бюджет городского округа | 464 864,03 | 16 225,51 | 1,46% | 161,22 | 159,93 | 99,20% |  |
|  | федеральный бюджет | 4 590 770,20 | 102 089,60 | 2,22% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 3 562 689,52 | 75 356,56 | 2,07% | 19 991,58 | 19 831,65 | 99,20% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1 | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 442,13 | 835,70 | 57,95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 442,13 | 835,70 | 57,95 % | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 660,00 | 1 500,00 | 12,86% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 11 660,00 | 1 500,00 | 12,86% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 82 974,81 | 28 974,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 358 930,99 | 54 884,21 | 4,04% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 23 409,47 | 1 083,29 | 4,63% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 910 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 425 521,52 | 53 800,92 | 12,64% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 675 047,18 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 703,80 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 2 632 990,60 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 11 352,78 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 301 330,08 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 40 716,72 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 78 450,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 182 163,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.8. | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм протяженностью 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.10. | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.11. | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 430 163,27 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 163,27 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 400 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.12. | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 568 855,90 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 297 121,09 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 271 734,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.13. | Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 181,66 | 2 181,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 181,66 | 2 181,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 11 463,79 | 11 463,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 293 704,82 | 27 719,88 | 1,21% | 20 152,80 | 19 991,58 | 99,20% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 896,77 | 237,23 | 1,24% | 161,22 | 159,93 | 99,20% |  |
|  | федеральный бюджет | 7 651,00 | 7 651,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 2 263 157,05 | 19 891,65 | 0,88% | 19 991,58 | 19 991,58 | 99,20% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.16. | Строительство комплекса по переработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 876 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 867 240,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 8 760,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 8 МК/9 499,52 |
|  | Всего | 59 505,01 | 8 990,91 | 15,11% | 9 891,58 | 5 023,43 | 50,78% |  |
|  | бюджет городского округа | 59 505,01 | 8 990,91 | 15,11% | 9 891,58 | 5 023,43 | 50,78% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 59 505,01 | 8 990,91 | 50,97% | 9 891,58 | 5 023,43 | 50,78% |  |
|  | бюджет городского округа | 59 505,01 | 8 990,91 | 50,97% | 9 891,58 | 5 023,43 | 50,78% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 31 088,02 | 2 166,79 | 6,97% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 8 568,66 | 442,80 | 5,17% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 22 519,36 | 1 723,99 | 7,66% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 31 088,02 | 2 166,79 | 6,97% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 8 568,66 | 442,80 | 5,17% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 22 519,36 | 1 723,99 | 7,66% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 973 822,43 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 26 618,66 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 753 127,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 2 297,35 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 973 822,43 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 26 618,66 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 753 127,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 2 297,35 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/27 978,35 |
|  | Всего | 123 353,50 | 38 656,81 | 31,34% | 29 966,36 | 9 870,36 | 32,94% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 581,57 | 20 828,96 | 68,11% | 239,73 | 87,81 | 36,63% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 771,93 | 17 827,85 | 19,22% | 29 726,63 | 9 782,55 | 32,91% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 123 353,50 | 38 656,81 | 31,34% | 29 966,36 | 9 870,36 | 32,94% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 581,57 | 20 828,96 | 68,11% | 239,73 | 87,81 | 36,63% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 771,93 | 17 827,85 | 19,22% | 29 726,63 | 9 782,55 | 32,91% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 123 353,50 | 38 656,81 | 31,34% | 29 966,36 | 9 870,36 | 32,94% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 581,57 | 20 828,96 | 68,11% | 239,73 | 87,81 | 36,63% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 771,93 | 17 827,85 | 19,22% | 29 726,63 | 9 782,55 | 32,91% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  | 4 МК/20 993,41 |
|  | Всего | 204 737,84 | 84 830,69 | 41,43% | 37 168,44 | 20 993,41 | 56,48% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 156 998,80 | 64 192,49 | 40,89% | 16 956,00 | 16 956,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 47 739,04 | 20 638,20 | 43,23% | 20 212,44 | 4 037,41 | 19,97% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 204 737,84 | 84 830,69 | 41,43% | 37 168,44 | 20 993,41 | 56,48% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 156 998,80 | 64 192,49 | 40,89% | 16 956,00 | 16 956,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 47 739,04 | 20 638,20 | 43,23% | 20 212,44 | 4 037,41 | 19,97% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 204 737,84 | 84 830,69 | 41,43% | 37 168,44 | 20 993,41 | 56,48% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 156 998,80 | 64 192,49 | 40,89% | 16 956,00 | 16 956,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 47 739,04 | 20 638,20 | 43,23% | 20 212,44 | 4 037,41 | 19,97% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  | 22 МК/3 503,92 |
|  | Всего | 449 142,46 | 22 544,08 | 5,02% | 5 153,26 | 4 145,29 | 80,44% |  |
|  | бюджет городского округа | 51 932,16 | 22 544,08 | 43,41% | 5 153,26 | 4 145,29 | 80,44% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 445 649,53 | 20 827,63 | 4,90% | 4 616,95 | 3 910,56 | 84,70% |  |
|  | бюджет городского округа | 48 439,23 | 20 827,63 | 45,06% | 4 616,95 | 3 910,56 | 84,70% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | 13 МК/1 116,12 |
|  | Всего | 11 174,02 | 5 428,91 | 48,59% | 1 196,78 | 974,36 | 81,42% |  |
|  | бюджет городского округа | 11 174,02 | 5 428,91 | 48,59% | 1 196,78 | 974,36 | 81,42% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 7 МК/3 420,17 |
|  | Всего | 28 764,72 | 12 497,93 | 43,45% | 3 420,17 | 2 936,20 | 85,85% |  |
|  | бюджет городского округа | 28 764,72 | 12 497,93 | 43,45% | 3 420,17 | 2 936,20 | 85,85% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 404 930,80 | 3 520,80 | 0,87% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7 720,50 | 3 520,80 | 45,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/245,15 |
|  | Всего | 3 492,93 | 716,45 | 20,51% | 536,31 | 234,73 | 43,77% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 492,93 | 716,45 | 20,51% | 536,31 | 234,73 | 43,77% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 492,93 | 716,45 | 20,51% | 536,31 | 234,73 | 43,77% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 492,93 | 716,45 | 20,51% | 536,31 | 234,73 | 43,77% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**За 3 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 2  «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | 159,93 | 19 991,58 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.  Соглашение от 10.07.2023 № 768-06-2023-7 | Закон Приморского края от 28.06.2023 № 364-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»  Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой». | 239,73 | 29 726,63 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.  Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 37 168,44 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |  |