**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | 1 680,58 | 45 775,27 | 5 314,31 |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 00000 | 000 | 1 680,58 | 45 775,27 | 5 314,31 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 20380 | 200 | 0,00 | 9 792,78 | 968,49 |
| 1.2. | Содержание земель общего  пользования. |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20390 | 200 | 0,00 | 21 834,24 | 3 135,41 |
| 1.3. | Содержание объектов  озеленения |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20410 | 200 | 0,00 | 5 380,08 | 0,00 |
| 1.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20430 | 200 | 0,00 | 2 509,66 | 500,93 |
| 1.5. | Содержание памятников истории и культуры |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20680 | 200 | 0,00 | 1 551,44 | 65,86 |
| 1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | 902 | 0405 | 15 9 01 93040 | 200 | 489,39 | 657,44 | 0,00 |
| 1.7. | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.8. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа |  | 902 | 0408 | 15 9 01 61100 | 810 | 1 191,19 | 4 049,63 | 643,62 |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Ремонт объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70150 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на приобретение  основных средств |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение. |  | 01.01.2019-31.03.2019 |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации  -Заключение контракта № 242 от 27.12.2018 «Содержание объектов благоустройства»;  -Выполнение работ (Зимнее содержание объектов благоустройства, содержание выгребных ям, уборка мусора) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2019-31.03.2019 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму  8 589,41 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 968,49 тыс. рублей) |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | -Разработка аукционной документации  -Заключение контракта № 244 от 27.12.2018 «Содержание земель общего пользования»;  -Выполнение работ (Зимнее содержание дорог, подметание и очистка дорог и урн от мусора) |  | 01.01.2019-31.03.2019 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму-  21 834,24 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 3 135,41 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта № 17 от 04.03.2019 «Содержание объектов озеленения»;  -Выполнение работ (работы не выполнялись) |  | 01.01.2019-31.03.2019 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 5 353,18 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 0,00 тыс. рублей) |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта№ 239 от 21.12.2018 «Содержание мест захоронения (кладбищ)»;  -Выполнение работ (Уборка мусора в секторах, зимнее содержание территории кладбища, валка и обрезка кустарников и деревьев, уборка негабаритного мусора) |  | 01.01.2019-31.03.2019 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 2 509,66 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 500,93 тыс. рублей) |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта № 241 от 27.12.2018 «Содержание памятников истории и культуры»;  -Выполнение работ (Очистка территории от случайного мусора вручную, подметание пыли) |  | 01.01.2019-31.03.2019 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму  941,96 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 65,86 тыс. рублей) |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2019-31.03.2019 |  | - |  |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контрактов № 0109 от 29.12.2018 (автобусный маршрут Б.Камень-Н.Мир),  № 0110 от 29.12.2018 (автобусный маршрут Б.Камень-Петровка),  № 0111 от 29.12.2018 (автобусный маршрут Б.Камень – Суходол);  -Выполнение работ (перевозка пассажиров по 3 маршрутам) |  | 01.01.2019-31.03.2019 |  | Заключено 3 муниципальных контрактов на сумму 1 134,50  (ОСВОЕНО – 643,62 тыс. рублей) |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 174 992,21 | 45 668,11 | 26,10% | 45 775,27 | 5 314,31 | 11,61% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 172 377,21 | 45 668,11 | 26,49% | 45 117,83 | 5 314,31 | 11,78% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 615,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1 | Создание комфортных условий проживания | 149 824,89 | 45 668,11 | 30,48% | 45 775,27 | 5 314,31 | 11,61% |  |
|  | бюджет городского округа | 147 209,89 | 45 668,11 | 31,02% | 45 117,83 | 5 314,31 | 11,78% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 615,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 29 460,91 | 10 110,64 | 34,32% | 9 792,78 | 968,49 | 9,89% | 1/8 589,41 |
|  | бюджет городского округа | 29 460,91 | 10 110,64 | 34,32% | 9 792,78 | 968,49 | 9,89% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | 76 289,22 | 24 377,96 | 31,95% | 21 834,24 | 3 135,41 | 14,36% | 1/21 834,24 |
|  | бюджет городского округа | 76 289,22 | 24 377,96 | 31,95% | 21 834,24 | 3 135,41 | 14,36% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | 13 958,19 | 3 108,18 | 22,27% | 5 380,08 | 0,00 | 0,00% | 1/5 353,18 |
|  | бюджет городского округа | 13 958,19 | 3 108,18 | 22,27% | 5 380,08 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 7 351,12 | 2 577,84 | 35,07% | 2 509,66 | 500,93 | 19,96% | 1/2 509,66 |
|  | бюджет городского округа | 7 351,12 | 2 577,84 | 35,07% | 2 509,66 | 500,93 | 19,96% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | 4 666,93 | 967,20 | 20,72% | 1 551,44 | 65,86 | 4,25% | 1/941,96 |
|  | бюджет городского округа | 4 666,93 | 967,20 | 20,72% | 1 551,44 | 65,86 | 4,25% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2 615,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% | - |
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 615,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% | - |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 15 483,52 | 4 526,29 | 29,23% | 4 049,63 | 643,62 | 15,89% | 3/1 134,50 |
|  | бюджет городского округа | 15 483,52 | 4 526,29 | 29,23% | 4 049,63 | 643,62 | 15,89% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | 25 167,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 25 167,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | 21 624,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 21 624,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | 3 543,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 3 543,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 657,44 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 29.09.2014 № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных». |