**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | 45 775,27 | 68 142,12 | 32 873,54 |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 00000 | 000 | 45 775,27 | 53 974,22 | 32 873,54 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 20380 | 200 | 9 792,78 | 13 514,27 | 7 056,54 |
| 1.2. | Содержание земель общего  пользования. |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20390 | 200 | 21 834,24 | 26 380,64 | 16 376,54 |
| 1.3. | Содержание объектов  озеленения |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20410 | 200 | 5 380,08 | 5 380,08 | 4 433,27 |
| 1.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20430 | 200 | 2 509,66 | 2 509,66 | 1 582,67 |
| 1.5. | Содержание памятников истории и культуры |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20680 | 200 | 1 551,44 | 1 482,49 | 657,84 |
| 1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | 902 | 0405 | 15 9 01 93040 | 200 | 657,44 | 657,44 | 0,00 |
| 1.7. | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.8. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа |  | 902 | 0408 | 15 9 01 61100 | 810 | 4 049,63 | 4 049,63 | 2 766,68 |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 00000 |  | 0,00 | 14 167,90 | 0,00 |
| 2.1. | Ремонт объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70150 | 200 | 0,00 | 3 067,90 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на приобретение  основных средств |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70120 | 200 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение. |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации  -Заключение контрактов № 242 от 27.12.2018г.;  № 44 от 25.05.2019г.;  № 43 от 13.05.2019г.;  № 42 от 13.05.2019г.;  № 64 от 17.06.2019г.;  № 68 от 25.06.2019г.;  № 92 от 22.07.2019г.;  № 117 от 16.08.2019г.;  № 125 от 19.08.2019г.;  № 157 от 25.09.2019г.;  № 158 от 25.09.2019г.  -Выполнение работ (скос травы, содержание ям выгребных, уборка мусора, завоз песка, ремонт МАФов) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2019-30.09.2019 |  | Заключено 11 муниципальных контрактов на сумму  13 273,48 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 7 056,54 тыс. рублей) |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | -Разработка аукционной документации  -Заключение контракта № 244 от 27.12.2018;  № 45 от 20.05.2019;  № 68 от 25.06.2019.  -Выполнение работ (Зимнее содержание дорог, подметание и очистка дорог и урн от мусора, скос травы) |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | Заключено 3 муниципальных контракта на сумму-  25 946,86 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 16 376,54 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта № 17 от 04.03.2019 «Содержание объектов озеленения»;  -Выполнение работ (формировочная стрижка деревьев и кустов, высадка цветов) |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 5 353,18 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 4 433,27 тыс. рублей) |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта№ 239 от 21.12.2018 «Содержание мест захоронения (кладбищ)»;  -Выполнение работ (Уборка мусора в секторах, зимнее содержание территории кладбища, валка и обрезка кустарников и деревьев, уборка негабаритного мусора) |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 2 509,66 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 1 582,67 тыс. рублей) |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта № 241 от 27.12.2018г.;  № 37 от 29.04.2019г.;  № 91 от 22.07.2019г.;  № 126 от 30.08.2019г.;  № 130 от 16.09.2019г. «Содержание памятников истории и культуры»;  -Выполнение работ (Очистка территории от случайного мусора вручную, подметание пыли, ремонт, высадка цветов) |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | Заключено 5 муниципальных контракта на сумму  1 324,23 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 657,84 тыс. рублей) |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | - |  |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | - |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контрактов № 0109 от 29.12.2018 (автобусный маршрут Б.Камень-Н.Мир),  № 0110 от 29.12.2018 (автобусный маршрут Б.Камень-Петровка),  № 0111 от 29.12.2018 (автобусный маршрут Б.Камень – Суходол);  -Выполнение работ (перевозка пассажиров по 5 маршрутам) |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | Заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 4 049,63 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 2 766,68 тыс. рублей) |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;  -Заключен контракт  № 156 от 30.09.2019г.;  -Приобретение вакуумной подметально - уборочной машины |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | Заключен 1 муниципальный  контракт на сумму 289,96 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 0,00 тыс. рублей) |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | -Разработка аукционной документации;  -Заключен контракт  № 146 от 06.09.2019г.;  - Работ по ремонту лестниц в районах:  - ул. Аллея Труда, 12а;  - ул. Карла Маркса, 21г;  - ул. Ак. Курчатова, 6) |  | 01.01.2019-30.09.2019 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 10 900,00 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 0,00 тыс. рублей) |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 153 709,00 | 73 307,07 | 47,69% | 68 142,12 | 32 873,54 | 48,24% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 151 247,30 | 73 307,07 | 48,47% | 67 484,68 | 32 873,54 | 48,71% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 461,70,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1 | Создание комфортных условий проживания | 142 685,00 | 73 307,07 | 51,38% | 53 974,22 | 32 873,54 | 60,91% |  |
|  | бюджет городского округа | 140 223,30 | 73 307,07 | 52,28% | 53 316,78 | 32 873,54 | 61,66% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 461,70 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 29 394,60 | 16 198,69 | 55,11% | 13 514,27 | 7 056,54 | 52,22% | 11/13 273,48 |
|  | бюджет городского округа | 29 394,60 | 16 198,69 | 55,11% | 13 514,27 | 7 056,54 | 52,22% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | 69 392,38 | 37 619,09 | 54,21% | 26 380,64 | 16 376,54 | 62,08% | 3/25 946,86 |
|  | бюджет городского округа | 69 392,38 | 37 619,06 | 54,21% | 26 380,64 | 16 376,54 | 62,08% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | 13 979,00 | 7 621,18 | 54,52% | 5 380,08 | 4 433,27 | 82,40% | 1/5 353,18 |
|  | бюджет городского округа | 13 979,00 | 7 621,18 | 54,52% | 5 380,08 | 4 433,27 | 82,40% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 7 266,00 | 3 659,58 | 50,37% | 2 509,66 | 1 582,67 | 63,06% | 1/2 509,66 |
|  | бюджет городского округа | 7 266,00 | 3 659,58 | 50,37% | 2 509,66 | 1 582,67 | 63,06% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | 4 265,53 | 1 559,18 | 36,55% | 1 482,49 | 657,84 | 44,37% | 5/1 324,23 |
|  | бюджет городского округа | 4 265,53 | 1 559,18 | 36,55% | 1 482,49 | 657,84 | 44,37% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2 461,70 | 0,00 | - | 657,44 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 461,70 | 0,00 | - | 657,44 | 0,00 | - | - |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 15 925,79 | 6 649,35 | 41,75% | 4 049,63 | 2 766,68 | 68,32% | 5/4 049,63 |
|  | бюджет городского округа | 15 925,79 | 6 649,35 | 41,75% | 4 049,63 | 2 766,68 | 68,32% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | 11 024,00 | 0,00 | - | 14 167,90 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 11 024,00 | 0,00 | - | 14 167,90 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | 11 024,00 | 0,00 | - | 3 067,90 | 0,00 | - | 1/289,96 |
|  | бюджет городского округа | 11 024,00 | 0,00 | - | 3 067,90 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | - | 11 100,00 | 0,00 | - | 1/10 900,00 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 11 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 657,44 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 29.09.2014 № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных». |