**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2018 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист управления жизнеобеспечения Пискунова Ольга Николаевна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штфеан

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы».**

Запланировано на 2018 год – 19 856,85 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 2 249,04 тыс. руб, средства краевого бюджета – 2 100,94 тыс. руб., средства федерального бюджета – 15 406,88 тыс. руб.

Фактически освоено в 2018 году – 19 153,27 тыс. руб (99,78 %), из них средства местного бюджета – 1 645,45 тыс. руб. (97,5 %), средства краевого бюджета – 2 100,94 тыс. руб (100 %), средства федерального бюджета – 15 406,88 тыс. руб (100 %).

Заключено 8 муниципальных контракта, кассовое исполнение 19 153,27 тыс.руб.

По мероприятиям программы:

1. Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий»:

1.1. Благоустройство дворовых территорий.

Предусмотрено бюджетной сметой 10 698,42 тыс. руб, в том числе средства местного бюджета – 310,25 тыс. руб, средства краевого бюджета – 1 246,58 тыс. руб., средства федерального бюджета – 9 141,59 тыс. руб.

Фактически освоено в 2018 году – 10 698,42 тыс. руб. (100 %), в том числе средства местного бюджета – 310,25 тыс. руб (100 %), средства краевого бюджета – 1 246,58 тыс. руб. (100 %), средства федерального бюджета – 9 141,59 тыс. руб (100 %).

Перечень дворовых территорий в отношении которых в 2018 году проведено благоустройство

- **ул. Карла Маркса, д.5а и д. 5б** (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, установка детской площадки) - 2 286 400,67 рублей.

Демонтаж дорожных бортовых камней, разработка грунта, разработка асфальтобетонного покрытия, монтаж дорожного бордюрного камня- 49,0 п.м и дорожного бордюрного камня – 326,0 п.м, устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 6 см – 1277,35 кв.м, толщиной 4 см – 124,25 кв.м.

Установлен детский игровой комплекс – 1 шт.

Установлено скамеек уличных – 8 шт.

Установлено урн металлических – 8 шт.

- **ул. Маслакова, д.16 и д.16 а** (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, установка детской площадки) – 2 793 761,14 рублей.

Демонтаж тротуарных и дорожных бортовых камней, лестничных маршей, разработка грунта, разборка асфальтобетонного бордюрного камня – 50,0 п.м и дорожного бордюрного камня – 525,0 п.м, лестничных маршей – 4 шт. устройство леерных ограждений – 16,0 п.м., устройство покрытия из асфальтобетона – 1593,72 кв.м.

Установлен детский игровой комплекс – 1 шт.

Установлено скамеек уличных – 8 шт.

Установлено урн металлических – 8 шт.

- **ул. Долгова, д.3 и д.5, ул. Ленина, д.6** (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, установка детской площадки) – 1 926 910,74 рублей.

Демонтаж дорожных бортовых камней, разработка грунта, разработка асфальтобетонного покрытия, монтаж дорожного бордюрного камня – 351,0 п.м, устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 6 см – 1116,5 кв.м.

Установлен детский игровой комплекс – 1 шт.

Установлено скамеек уличных – 5 шт.

Установлено урн металлических – 5 шт.

- **ул. Юбилейная, д.2** (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, установка детской площадки) – 1 667 806,62 рублей.

Демонтаж дорожных бортовых камней, разработка грунта, разработка асфальтобетонного покрытия, монтаж дорожного бордюрного камня – 233,0 п.м, устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 6 см – 1096,63 кв.м. Установлен детский игровой комплекс.

Установлен детский игровой комплекс – 1 шт.

Установлено скамеек уличных – 5 шт.

Установлено урн металлических – 5 шт.

Работы выполнены на сумму 8 674 879,17 рублей, т.к. по итогам проведения аукционов сложилась экономия в размере 2 036 990,40 рублей.

В целях рационального использования денежных средств выделенных из федерального и краевого бюджетов на благоустройство дворовых территорий принято решений выполнить дополнительные работы (установка детских площадок по указанным 4-м дворовым территориям. Работы выполнены в полном объеме.

Установлено 4 игровых комплекса

- детский игровой комплекс (аналог РИФ) – 2 шт/2 тн

- детский игровой комплекс (аналог Корвет 2) – 2 шт./0,8 тн.

Установлено скамеек уличных – 26 шт.

Установлено урн металлических – 26 шт.



1.2. Обустройство общественной территории – сквер по ул. Карла Маркса, 2б.

По итогам общественных обсуждений и рейтингового голосования - Благоустройство общественной территории, сквера по ул. Карла Маркса, 2б (район библиотеки). Стоимость работ 4 562 848,73 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 3 910 352,90 рублей;

- средства краевого бюджета – 533 229,93 рублей,

- средства местного бюджета - 132 712,57 рублей.

Выполнены следующие работы:

Демонтаж тротуарных ботовых камней, монолитного железобетонного фундамента, разработка грунта, разборка асфальтобетонного покрытия, монтаж тротуарного бордюрного камня – 486,0п.м, устройство покрытия из брусчатки – 595,645 кв.м, восстановление газонов – 3358,355 кв.

Изготовление анкеров из равнобокого уголка 50х50х5, установка анкеров погружением в грунт – 42 шт/0,12т, монтаж урн и лавочек на анкера на сварке (урны на 2 анкера, лавочки на четыре анкера) – 15 шт./0,402 т.

Установлено скамеек уличных – 36 шт.

Установлено урн металлических – 28 шт.

Предусмотрено бюджетной сметой по мероприятию 4 562 848,73 рублей, в том числе средства местного бюджета – 132 712,57 рублей, средства краевого бюджета – 533 229,93 рублей, средства федерального бюджета – 3 910 352,90 рублей.

Фактически освоено в 2018 году – 4 562 848,73 рублей (100 %), в том числе средства местного бюджета – 132 712,57 рублей (100 %), средства краевого бюджета – 533 229,93 рублей (100 %), средства федерального бюджета – 3 910 352,90 рублей (100 %).

1.3. Проведение ценовой экспертизы сметной документации:

Предусмотрено бюджетной сметой по мероприятию 113 018,93 рублей, в том числе средства местного бюджета – 113 018,93 рублей.

Фактически освоено в 2018 году – 70 800,00 рублей (100 %), в том числе средства местного бюджета – 70 800,00 рублей (62,64 %).

ПО МЕРОПРИЯТИЮ **«Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий»** предусмотрено бюджетной сметой в 2018 году - 15 387 737,24 рублей, в том числе средства местного бюджета – 555 985,76 рублей, средства краевого бюджета – 1 779 810,18 рублей, средства федерального бюджета – 13 051 941,30 рублей.

Фактически освоено в 2018 году ПО МЕРОПРИЯТИЮ **«Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий»** – 15 387 737,24 рублей (99,73 %), в том числе средства местного бюджета – 513 766,83 рублей (92,41 %), средства краевого бюджета – 1 779 810,18 рублей (100 %), средства федерального бюджета – 13 051 941,30 рублей (100 %).

2. Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень).

Предусмотрено бюджетной сметой 4 469 117,00 рублей, в том числе средства местного бюджета – 1 793 054,24 рублей, средства краевого бюджета – 321 127,53 рублей, средства краевого бюджета – 2 254 935,23 рублей.

Фактически освоено в 2018 году – 3 657 749,12 рублей (100 %) в том числе средства местного бюджета – 981 686,36 тыс. руб. (100 %), средства краевого бюджета – 321 127,53 рублей (100 %), средства федерального бюджета – 2 354 935,23 тыс. руб. (100 %).

Заключен муниципальный контракт № 141/МК от 26.09.2018 года на сумму 3 657,75 тыс. руб., исполнен в полном объеме.

Перечень работ:

Демонтаж тротуарных бортовых камней, лестничных маршей, сетчатого ограждения забора, разборка грунта, разборка асфальтобетонного покрытия, монтаж тротуарного бордюрного камня – 318,0 п.м., лестничных маршей 14 шт., устройство леерных ограждений – 60,0 п.м., устройство покрытия из брусчатки – 729,0 кв.м, восстановление газонов – 3130,5 кв.м.

Установлено скамеек уличных – 18 шт.

Установлено урн металлических – 16 шт.

3. Проведение городских конкурсов "Лучший двор города", "Лучший дворник города".

Предусмотрено бюджетной сметой 150,0 тыс. рублей, выданы премии на 150,0 тыс. рублей. Процент освоения 100%. Постановление администрации городского округа Большой Камень от 7.12.2018 № 1473.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики, установленной программой.

В отчетном году из 6 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 6 показателей.

Уровень достижения целевого показателя составляет 103,30 %. Финансовых средств освоено 99,78%. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «эффективна».

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 4 квартал 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственый  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на 30.09.2018 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 19 856,85 | 19 195,49 | 19 153,27 |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 19 856,85 | 19 195,49 | 19 153,27 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 19 856,85 | 19 195,49 | 19 153,27 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L5550 | 200 | 15 274,72 | 15 274,72 | 15 274,72 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 113,02 | 113,02 | 70,80 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 2 755,99 | 2 755,99 | 2 755,99 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 1 713,13 | 901,76 | 901,76 |
| 1.1.3. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20530 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2022 годы»**

**за 4 квартал 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2018 |  |  |  | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | - проведение аукциона на выполнение работ;  - заключение муниципального контракта;  - выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2018 | 25.12.2018 | 15 274,72 тыс. руб.  Муниципальные контракты:  № 129/МК от 9.09.2018 - 1667806,62 руб.  № 130/МК ОТ 20.09.2018 -2286400,67руб.  № 140/МК от 26.09.2018 – 1926910,74;  № 147/МК от 28.09.2018 – 2793761,14 руб.;  № 208/МК от 26.11.2018 – 2023543,74 руб;  № 142/МК от 27.09.2018 – 4517220,25 руб.;  № 234/МК от 12.12.2018 – 59075,15 руб. |  | |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | - проведение аукциона на выполнение работ;  - заключение муниципального контракта;  - выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2018 | 4.12.2018 | 3 657,75 тыс. руб.  Муниципальный контракт № 141/МК от 26.09.2018 – 3657749,12 руб. |  | |
|  | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | - прием заявлений на участие в конкурсе,  - отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,  - выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечение,  МКУ СЕЗ | 31.12.2018 | октябрь 2018 | 150,00 тыс. руб.  Проведен конкурс «Лучший дворик, лучший дворник»,  Выданы премии  за лучший дворик 1м-50 000 руб.  2 м – 40 000 руб.  3м- 30 000 руб.  премии «лучший дворник»  1 м -12 000 руб.  2 м и 3 м – 18 000 руб. |  | |
| 1.3 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства |  | Управление жизнеобеспечение,  МКУ СЕЗ |  |  |  |  | |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа, всего | 19 195,49 | 19 153,27 | 98,8 | 19 195,49 | 19 153,27 | 99,78 | 8/19153,27 |
| Бюджет городского округа | 1 687,67 | 1 645,45 | 97,5 | 1 687,67 | 1 645,45 | 97,5 |  |
| Краевой бюджет | 2 100,94 | 2 100,94 | 100 | 2 100,94 | 2 100,94 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 19 195,49 | 19 153,27 | 98,8 | 19 195,49 | 19 153,27 | 99,78 | 8/19153,27 |
| Бюджет городского округа | 1 687,67 | 1 645,45 | 97,5 | 1 687,67 | 1 645,45 | 97,5 |  |
| Краевой бюджет | 2 100,94 | 2 100,94 | 100 | 2 100,94 | 2 100,94 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 19 195,49 | 19 153,27 | 98,8 | 19 195,49 | 19 153,27 | 99,78 | 8/19153,27 |
| Бюджет городского округа | 1 687,67 | 1 645,45 | 97,5 | 1 687,67 | 1 645,45 | 97,5 |  |
| Краевой бюджет | 2 100,94 | 2 100,94 | 100 | 2 100,94 | 2 100,94 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 15 387,74 | 15 345,52 | 100 | 15 387,74 | 15 345,52 | 100 | 7/15345,52 |
| Бюджет городского округа | 555,99 | 513,77 | 92,4 | 555,99 | 513,77 | 92,41 |  |
| Краевой бюджет | 1 779,81 | 1 779,81 | 100 | 1 779,81 | 1 779,81 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 13 051,94 | 13 051,94 | 100 | 13 051,94 | 13 051,94 | 100 |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,75 | 3 657,75 | 100 | 3 657,75 | 3 657,75 | 100 | 1/3657,75 |
| Бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 54,7 | 981,69 | 981,69 | 100 |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100 | 321,13 | 321,13 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100 | 2 354,94 | 2 354,94 | 100 |  |
| 1.1.3 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 150,00 | 150,00 | 100 | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
| Бюджет городского округа | 150,00 | 150,00 | 100 | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2022 годы»**

**за 4 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 79 923,60 | 2 676 062,76 | Государственная программа Приморского края « Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356-па  Соглашение о предоставлении в 2018 субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2018-004 от 30 мая 2018 года | Постановление Администрации При-морского края от 31.01.2018 № 38-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году» |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 442 966,83 | 14 831 751,47 | Государственная программа Приморского края « Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года  Соглашение о предоставлении в 2018 субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году № 05706000-1-2018-003 от 30 мая 2018 года | Постановление Администрации Приморского края № 168-па от 17 апреля 2018 года «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году» |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2014-2022 годы**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа | % | 11,72 | 13,74 | 117,24 % | Рост показателей стал возможен в связи с привлечением средств из краевого и федерального бюджета. |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа | Ед. | 17 | 18 | 105,88 % |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе | % | 81,36 | 81,36 | 100 % |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа | Ед. | 48 | 48 | 100 % |  |
| 4 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Ед. | 1 | 1 | 100 % |  |
| 7 | Количество мероприятий с участием граждан, общественных и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа | Ед. | 4 | 4 | 100 % |  |