**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Формирование современной городской среды  на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2020 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист управления жизнеобеспечения Нестерова Дарья Викторовна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».**

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2020 году – 42 257,49 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 6 518,56 тыс. руб., средства краевого бюджета – 23 954,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. руб.

Фактически освоено в 2020 году – 40 612,73 тыс. руб. (100%), из них средства местного бюджета – 4 873,78 тыс. руб. (74,77 %), средства краевого   
бюджета – 23 954,56 тыс. руб. (100 %), средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. руб. (100 %).

Заключено 35 муниципальных контрактов, кассовое исполнение   
40 612,7 тыс. руб.

По мероприятиям программы:

1. Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень.

1.1 В рамках мероприятия «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень» освоено 637,69 тыс. руб., в том числе:

* проведение ценовой экспертизы сметной документации – 400,4 тыс. руб.;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятие*** | ***Сумма***  *(тыс. руб)* | ***№ контракта*** | ***Исполнение*** |
| ***итого*** | ***400,4*** |  |  |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству трех объектов | 46,2 | № 30/МК от 02.03.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 3 объектам |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству шести объектов | 92,4 | № 32/МК от 03.03.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 6 объектам |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству шести объектов | 92,4 | № 36/МК от 16.03.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 6 объектам |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству двух объектов | 30,8 | № 39/МК от 20.03.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 2 объектам |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству трех объектов | 15,4 | № 44/МК от 24.03.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 3 объектам |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству трех объектов | 46,2 | 100/МК от 18.05.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 3 объектам |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству одного объекта | 15,4 | 109/МК от 01.06.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 1 объекту |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству трех объектов | 46,2 | 152/МК от 09.07.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 3 объектам |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству одного объекта | 15,4 | 202/МК от 27.08.2020 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 1 объекту |

* На благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень. Обустройство праздничных арт-объектов (композиций) для проведения новогодних мероприятий в городском округе Большой Камень,   
  в сквере в районе ул. Карла Маркса, д. 2В заключен муниципальный контракт   
  № 302/МК от 02.12.2020 на сумму 237,29 тыс. руб.

1.2 Реализация мероприятия «Обустройство мест массового отдыха населения» в 2020 году не предполагалась.

1.3 В рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок».

Предусмотрено бюджетной сметой 27 049,74 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 3 335,67 тыс. руб., средства краевого бюджета – 23 714,07 тыс. руб.

Фактически освоено в 2020 году – 27 049,74 тыс. руб. (100%), в том числе средства местного бюджета – 3 335,67 тыс. руб. (100 %), средства краевого бюджета – 23 714,07 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации проекта ***«1000 Дворов»*** на территории городского округа Большой Камень благоустроены 12 дворовых территорий, в том числе:

* выполнено комплексное благоустройство 2 дворовых территорий, в части установки детской/спортивной площадок и асфальтирование внутридворовых проездов, на 2 территориях установлены спортивные площадки, на 6 территориях - установлены детские площадки. Общая сумма реализации проекта «1000 дворов» в 2020 году составила - 25 718,39 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **Подрядчик** | **Виды и объёмы работ** |
| **Итого по всем дворовым территориям** | **25 718,39367** |  |  |
| ***1.Установка детских площадок, в том числе:*** | ***8 644,88185*** |  |  |
| МКД №5 по ул. Дзержинского; МКД №3 по ул. Юбилейная | 2 271,52293 | ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович),  50/МК от 20.04.2020 | Оборудование детской площадки ул. Юбилейная, МКД №3:  устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 34,5 м2, устройство ограждения детской площадки – 81,5 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки: Детский игровой комплекс Тип 1 – 1 шт, Балансир одиночный – 1 шт, Качели детские – 1 шт, Песочница с крышкой – 1 шт, Карусель детская – 1 шт, Скамейка – 2 шт, Урна – 1 шт.  Оборудование детской площадки ул. Дзержинского, МКД №5:  устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 34,5 м2, устройство ограждения детской площадки – 81,5 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки:  Детский спортивный комплекс Тип 1 – 1 шт, Детский игровой комплекс Тип 2 – 1 шт,  Игровой элемент Грузовичок с горкой – 1 шт, Балансир одиночный – 1 шт, Качели детские Школа + Сад – 1 шт, Песочница с крышкой – 1 шт, Карусель детская – 1 шт, Скамейка – 3 шт, Урна – 1 шт. |
| МКД №13 по ул. Блюхера;  МКД №16 по ул. Карла Маркса;  МКД №21 по ул. Ленина; МКД №33 по ул. Приморского Комсомола. | 3 982,02903 | ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович),  72/МК от 28.04.2020 | Оборудование детской площадки ул. Блюхера, МКД №13:  Устройство покрытия из щебня – 144 м2, устройство пешеходной дорожки – 56 м, установка ограждения – 44.5 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки: детский игровой комплекс тип 1 – 1 шт., качели детские – 1 шт., карусель детская – 1 шт., домик-беседка «Карета» - 1 шт, скамейка – 2 шт, урна – 1 шт.  Оборудование детской площадки ул. Карла Маркса, МКД №16:  Устройство покрытия из щебня – 144 м2, устройство пешеходной дорожки – 18 м2, установка ограждения – 48.5 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки:  детский игровой комплекс Тип 1 – 1 шт, спортивный элемент «Скалолаз мини» – 1 шт, балансир одиночный – 1 шт, качели детские – 1 шт, карусель детская – 1 шт, скамейка – 2 шт, урна – 1 шт.  Оборудование детской площадки МКД № 21 по ул. Ленина:  Устройство покрытия из щебня – 144 м2, устройство пешеходной дорожки – 15 м2, установка ограждения – 72 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки:  детский игровой комплекс Тип 3 – 1 шт, балансир одиночный – 1 шт, качели детские на брусе Сад – 1 шт, карусель детская – 1 шт, скамейка – 2 шт, урна – 1 шт.  Оборудование детской площадки МКД № 33 по ул. Приморского Комсомола:  Устройство покрытия из щебня – 135 м2, устройство пешеходной дорожки – 5 м2, установка ограждения – 72 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки:  детский игровой комплекс Тип 4 – 1 шт, балансир одиночный – 1 шт, качели детские на брусе Сад – 1 шт, песочница с крышкой – 1 шт, домик-беседка «Карета» - 1 шт, скамейка – 3 шт, урна – 2 шт. |
| ул. Школьная, с. Петровка | 2 391,32989 | ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович),  80/МК от 06.05.2020 | Устройство покрытия из щебня – 325 м2, устройство пешеходной дорожки – 55 м2, установка ограждения – 105 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки: детский игровой комплекс Тип 5 – 1 шт, детский спортивный комплекс Тип 2 – 1 шт, качели детские – 1 шт, карусель детская – 1 шт, домик-беседка «Карета» - 1 шт, песочница с крышкой – 1 шт, балансир одиночный – 1 шт, Диван - качели – 2 шт, скамейка – 2 шт, урна – 2 шт. |
| ***Дополнительные контракты по установке детских площадок*** | ***784,86853*** |  |  |
| МКД №5 по ул. Дзержинского | 598,41840 | ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович), 105/МК от 02.06.2020 | Демонтаж лестничных маршей – 3 шт, монтаж ж/бетонных лестничных маршей – 2 шт, устройство площадок размером 4,0м х 2,0м – 2 шт, разборка асфальтобетонных покрытий – 384м2, покрытие площадки щебнем – 384 м2 |
| МКД №33 по ул. Приморского Комсомола | 186,45013 | ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович),  № 114/МК от 15.06.2020 | Выемка и перевозка грунта – 16 м3/27,2т, устройство щебеночного основания под установку габионов – 2 м3, установка габионов – 16 шт. |
| ***2. Установка спортивных площадок:*** | ***2 879,48283*** |  |  |
| МКД № 38 по ул. Прибрежная, МКД № 3 по ул. Ак. Крылова | 2 020,40979 | ИП Геращенко И.В.,  58/МК от 20.04.2020 | Оборудование спортивной площадки ул. Прибрежная, МКД №38:  Устройство покрытия площадки из щебня – 84 м2, установка спортивного оборудования (уличные тренажёры) – 8 шт., урна -1шт, скамейки -2 шт;  Оборудование спортивной площадки ул. Академика Крылова, МКД №3:  Устройство покрытия площадки из щебня – 196 м2, устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 56 м2, установка спортивного оборудования (спортивный комплекс тип 1, уличные тренажёры) – 13 шт, установка урн – 2шт, установка скамеек – 2 шт. |
| МКД № 20 по ул. Карла Маркса | 859,07304 | ООО "Торговое оборудование" (690109, Приморский край, город Владивосток, улица Ватутина, дом 4а, квартира 41, директор Мамедов Андрей Агамамедович) 75/МК от 29.04.2020 | Устройство покрытия площадки из щебня – 168 м2, устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 14,5 м2, установка спортивного оборудования (спортивный комплекс тип 3, уличные тренажёры) – 12 шт., урна -2 шт., скамейки -2 шт. |
| ***3. Ремонт внутридворовых дорог, в том числе*** | ***12 145,21409*** |  |  |
| МКД № 5 по ул. Дзержинского | 4 698,30672 | ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093),  № 52/МК от 21.04.2020 | Монтаж дорожных бордюр – 427,0 м, монтаж тротуарных бордюр – 40,0 м, устройство сплошного покрытия из асфальтобетона – 1629,0 м2, ремонт дренажной системы - 144,0 м. |
| МКД № 12а по ул. Аллея Труда | 1 344,98700 | ООО "Проспектсервис" (690013, Приморский край, г Владивосток, улица Невельского, ДОМ 1, КВАРТИРА 100, тел. 8 (914) 735-37-61), № 79/МК от 07.05.2020 | Укладка брусчатки на пешеходных дорожках – 254м2, замена лестничных маршей – 4 шт., установка бортовых камней – 245 м, ремонт пешеходных дорожек к спортивной площадке – 152м2. |
| МКД № 14 по  ул. Академика Крылова | 1 262,23482 | ИП Егоян А.А. (Приморский край, город Большой Камень, село Петровка),  № 81/МК от 06.05.2020 | Установка тротуарных бортовых камней - 163 м; устройство асфальтобетонного покрытия - 952м2. |
| МКД № 1-3 по  ул. Академика Крылова | 4 839,68555 | ООО "Фриз БК"  (г.Большой Камень, ул. Колхозная, 91Б оф.1, (42335) 43-0-93, директора Абузярова Елена Алексеевна);  № 230/МК от 06.10.2020 | Демонтаж бордюрного камня – 498,0 м, монтаж дорожных и тротуарных бордюр – 631,0 м, устройство сплошного покрытия из асфальтобетона – 1773,0 м2, устройство покрытия из брусчатки - 197,1 м2 |
| ***Дополнительные контракты по благоустройству внутриквартальных проездов*** | ***1 263,94637*** |  |  |
| МКД № 5 по ул. Дзержинского (2 этап) | 358,18437 | ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093),  № 163/МК от 03.08.2020 | разработка грунта - 360,0 м3, устройство скального основания - 90,0 м2, устройство основания из щебня - 270,0 м2, устройство колодца - 1шт. |
| МКД № 14 по  ул. Академика Крылова | 322,38600 | ИП Егоян А.А. (Приморский край, город Большой Камень, село Петровка),  № 165/МК от 31.07.2020 | установка бортовых камней - 18 м, разборка асфальтобетонного покрытия – 830 м2, устройство асфальтобетонного покрытия - 90 м2. |
| МКД № 1-3 по  ул. Академика Крылова (2 этап) | 583,37600 | ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093),  № 312/МК от 30.11.2020 | демонтаж бордюрного камня – 23,0 м., монтаж бордюр – 23,0 м, устройство покрытия из брусчатки - 85,0 м2 |
| * произведены работы по благоустройству дворовых территорий. Обустройство уличного освещения детских и спортивных площадок  ул. Прибрежная, д. 38; ул. Академика Крылова, д. 3; ул. Юбилейная, д. 3;  ул. Дзержинского, д. 5; ул. Блюхера, д. 13; ул. Карла Маркса, д. 20; ул. Карла Маркса, д. 16; ул. Ленина, д. 21, ул. Приморского Комсомола, д. 33  по муниципальному контракту № 78/МК от 06.05.2020 на общую сумму 722,60 тыс. руб.; * произведены работы по изготовлению и монтажу информационных щитов на детских и спортивных площадках, благоустроенных в 2019-2020 годах  по муниципальному контракту № 335/МК от 14.12.2020 на сумму 593,34 тыс. руб.; * проведена ценовая экспертиза сметной стоимости работ  по благоустройству одного объекта по муниципальному контракту № 291/МК  от 20.11.2020 на сумму 15,4 тыс. руб. | | | |

1.4 Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города».

Предусмотрено бюджетной сметой 190,0 тыс. рублей, выданы премии   
на 190,0 тыс. рублей. Процент освоения 100%. Постановление администрации городского округа Большой Камень от 25.09.2020 г. № 1779 «Об итогах проведения городского конкурса «Лучший двор города».

По итогам конкурса «Лучший двор города» было присуждено:

* Одно первое место – 65,0 тыс. руб.;
* Два вторых места - по 40,0 тыс. руб.;
* Три третьих места - по 15 тыс. руб.

1.5 Реализация мероприятия «Строительство парка культуры и отдыха   
по ул. Андреевская» в 2020 году не предусматривалась.

1.6 В рамках мероприятия «Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса».

Бюджетной сметой предусмотрены только средства местного бюджета 650,0 тыс. руб., средства из вышестоящих бюджетов не предусмотрены.

Фактически освоено в 2020 году – 650,0 тыс. руб. (100%) за счет средств местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке дизайн-проекта благоустройства Народного парка № 182/МК от 24.08.2020   
на сумму 300,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Работы по контракту выполнены и оплачены.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке локально-сметного расчета благоустройства Народного парка № 228/МК от 22.10.2020 на сумму 350,00 тыс. руб. за сет средств местного бюджета. Работы по контракту выполнены и оплачены.

1.7 В период с 21 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года было проведено мероприятие, не требующее финансовых затрат «Мероприятие по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них».

В рейтинговом интернет-голосовании приняло участие 94 чел. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория «Зона отдыха «Вальтон» - 55 голосов.

2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Большой Камень продолжилось благоустройство двух общественных территорий: Парковая зона городского округа Большой Камень и Сквер по ул. Карла Маркса, 2в (в районе ДВФУ).

Предусмотрено бюджетной сметой по мероприятию 12 085,30 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 60,43 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 240,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2020 году – 12 085,30 тыс. рублей (100,00%), в том числе средства местного бюджета – 60,43 тыс. рублей (100,00%), средства краевого бюджета – 240,5 тыс. рублей (100%), средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. рублей (100 %).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **Подрядчик** | **Виды работ** |
| ***1. Сквер по ул. Карла Маркса 2в  (в районе ДВФУ)*** | ***10 191,38*** |  |  |
| 8 576,31 | 54/МК от 20.04.2020 ООО "БАЛТТОРГ" (Приморский край, г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич) | укладка брусчатки; строительство освещения; |
| 299,91 | 86/МК от 30.04.2020 ООО "Город мастеров" (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович) | установка малых архитектурных форм |
| 599,42 | 102/МК от 02.06.2020 ООО "БАЛТТОРГ" (Приморский край, г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич) | ремонт линии освещения и водоотведения |
| 342,11 | 104/МК от 02.06.2020 ООО "БАЛТТОРГ" (Приморский край, г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич) | ремонт покрытия пешеходных дорожек и водоотведения |
| 373,63 | 164/МК от 06.08.2020 ИП Соколова Н.Л. (Приморский край, г. Большой Камень. Директор Соколова Наталья Леонидовна) | озеленение территории сквера |
| ***2. Парковая зоны городского округа Большой Камень*** | **1 893,92** | 55/МК от 20.04.2020 ООО "Город мастеров" (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович) | обустройство детской площадки с установкой детских игровых комплексов, качелей и каруселей для детей возрастом до 6 лет |

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики, установленной программой.

В отчетном году из 9 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 9 показателей.

Уровень достижения целевого показателя составляет 135,14%. Финансовых средств освоено 100%. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «эффективна».

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственый  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на 2020 год | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 42 257,49 | 40 612,73 | 40 612,73 |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 42 257,49 | 40 612,73 | 40 612,73 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 30 172,19 | 28 527,42 | 28 527,42 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01F5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 637,69 | 637,69 | 637,69 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 23 714,07 | 23 714,07 | 23 714,07 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 239,54 | 239,54 | 239,54 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 170230 | 200 | 4 740,9 | 3 096,13 | 3 096,13 |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 570 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 901 20 830 | 200 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | юридические лица и индивидуальные предприниматели | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 0000 | 200 | 12 085,3 | 12 085,3 | 12 085,3 |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 085,3 | 12 085,3 | 12 085,3 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2020 |  | 40 612,73 тыс. руб. |  | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | - проведение аукциона на выполнение работ;  - заключение муниципального контракта;  - выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2020 | 25.12.2020 | 637,69 тыс. руб.  Муниципальные  контракты:  № 30/МК от 02.03.2020  46,2 тыс. руб.  № 32/МК от 03.03.2020  92,4 тыс. руб.,  № 36/МК от 16.03.2020  92,4 тыс. руб.,  № 39/МК от 20.03.2020  30,8 тыс. руб.,  № 44/МК от 24.03.2020  15,4 тыс. руб.,  № 100/МК от 18.05.2020  46,2 тыс. руб.,  № 109/МК от 01.06.2020  15,4 тыс. руб.  № 152/МК от 09.07.2020 46,2 тыс. руб.,  № 202/МК от 27.08.2020 15,4 тыс. руб.,  №302/МК от 02.12.2020 237,29 тыс. руб. |  | |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | - | Управление жизнеобеспечения | - | - |  |  | |
| 1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | - проведение  аукциона на выполнение работ;  - заключение  муниципального контракта;  - выполнение  работ;  - приемка выполненных работ. | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2020 | 25 декабря 2020 | 27 049,73 тыс. руб.  Муниципальные  контракты:  № 50/МК от 20.04.2020  - 2 271,52 тыс. руб.;  № 72/МК от 28.04.2020  - 3 982,03 тыс. руб.;  № 80/МК от 06.05.2020  - 2 391,32 тыс. руб.;  № 105/МК от 02.06.2020  - 598,42 тыс. руб.;  № 114/МК от 15.06.2020  - 186,45 тыс. руб.;  № 58/МК от 20.04.2020  - 2 020,41 тыс. руб.;  № 75/МК от 29.04.2020 – 859,07тыс. руб.  № 52/МК от 21.04.2020  - 4 698,31 тыс. руб.,  № 79/МК от 07.05.2020  - 1 344,99 тыс. руб.,  № 81/МК от 06.05.2020  - 1 262,23 тыс. руб.,  № 230/МК от 06.10.2020 – 4 839,69 тыс. руб.,  № 163/МК от 03.08.2020 – 358,18 тыс. руб.,  № 165/МК от 31.07.2020 – 322,39 тыс. руб.,  № 312/МК от 30.11.2020 – 583,38 тыс. руб.,  № 78/МК от 06.05.2020 – 722,6 тыс. руб.,  № 291/МК от 20.11.2020 15,4 тыс. руб.;  № 335/МК от 14.12.2020 – 593,34 тыс. руб., |  | |
| 1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | - прием заявлений на участие в конкурсе,  - отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,  - выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечения,  МКУ СЕЗ | 31.12.2020 | 25 сентября 2020 | 190,0 тыс. руб. |  | |
| 1.5 | Благоустройство «Народного парка» расположенного северо-западнее здания № 47 по  ул. Карла Маркса | - проведение  аукциона на выполнение работ;  - заключение  муниципального контракта;  - выполнение  работ | Управление жизнеобеспечения,  МКУ СЕЗ | 31.12.2020 | 16 ноября 2020 | №182/МК от 24.08.2020 300,0 тыс. руб.;  № 228/МК от 22.10.2020 350,0 тыс. руб.; |  | |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - проведение  аукциона на выполнение работ;  - заключение  муниципального контракта;  - выполнение  работ;  - приемка  - выполненных работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2020 | 23 декабря 2020 | 12 085,3 тыс. руб.  Муниципальные  контракты:  № 54/МК от 20.04.2020  8 576,31 тыс. руб.,  № 86/МК от 30.04.2020  299,91 тыс. руб.,  № 102/МК от 02.06.2020  599,42 тыс. руб.,  № 104/МК от 02.06.2020  342,11 тыс. руб.  № 164/МК от 06.08.2020  373,63 тыс. руб.;  № 55/МК от 20.04.2020  1 893,92 тыс. руб. |  | |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа, всего | 513 646,21 | 125 177,05 | 24,37% | 40 612,73 | 40 612,73 | 100,00% | 35/  40 612,72 |
| Бюджет городского округа | 51 970,80 | 29 800,34 | 57,34% | 4 873,78 | 4 873,78 | 100,00% |
| Краевой бюджет | 84 479,34 | 51 594,17 | 61,07% | 23 954,56 | 23 954,56 | 100,00% |
| Федеральный бюджет | 375 996,07 | 43 782,54 | 11,64% | 11 784,38 | 11 784,38 | 100,00% |
| Внебюджетные источники | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 513 646,21 | 125 177,05 | 24,37% | 40 612,73 | 40 612,73 | 100,00% | 35/  40 612,72 |
| Бюджет городского округа | 51 970,80 | 29 800,34 | 57,34% | 4 873,78 | 4 873,78 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 84 479,34 | 51 594,17 | 61,07% | 23 954,56 | 23 954,56 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 375 996,07 | 43 782,54 | 11,64% | 11 784,38 | 11 784,38 | 100,00% |  |
| Внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 350 791,26 | 96 076,80 | 27,39% | 28 527,42 | 28 527,42 | 100,00% | 29/  28 527,42 |
| Бюджет городского округа | 32 199,31 | 29 654,85 | 92,1% | 4 813,35 | 4 813,35 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 75 345,07 | 51 015,07 | 67,71% | 23 714,07 | 23 714,07 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 243 246,88 | 15 406,88 | 6,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 17 892,23 | 17 495,41 | 97,78% | 637,69 | 637,69 | 100,00% | 11/  637,69 |
| Бюджет городского округа | 3 060,42 | 2 663,60 | 87,03% | 637,69 | 637,69 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 1 779,87 | 1 779,87 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 13 051,94 | 13 051,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,76 | 3 657,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 112 861,27 | 73 783,63 | 65,38% | 27 049,74 | 27 049,74 | 100,00% | 16/  27 049,74 |
| Бюджет городского округа | 27 017,20 | 24 869,56 | 92,05% | 3 335,67 | 3 335,67 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 54 344,07 | 48 914,07 | 90,01% | 23 714,07 | 23 714,07 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 190,00 | 190,00 | 100,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 190,00 | 190,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 160 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 3 210,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 18 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 138 640,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 55 140,00 | 650,00 | 1,18% | 650,00 | 650,00 | 100,00% | 2/650,0 |
| Бюджет городского округа | 650,00 | 650,00 | 100,00% | 650,00 | 650,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 54 490,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 18 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 144 154,95 | 29 100,25 | 20,19% | 12 085,30 | 12 085,30 | 100,00% | 6/  12 085,3 |
| Бюджет городского округа | 2 271,49 | 145,49 | 6,41% | 60,42 | 60,42 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 9 134,27 | 579,10 | 6,34% | 240,50 | 240,50 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 132 749,19 | 28 375,66 | 21,38% | 11 784,38 | 11 784,38 | 100,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 239,54 | 23 714,07 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»  Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году № б/н от 12 марта 2020 года | Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 60,43 | 12 024,87 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;  Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2020-003 от 10 марта 2020 года | Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа | % | 29,66 | 32,23 | 108,9% | Рост показателей стал возможен в связи с привлечением средств из краевого и федерального бюджета.  В связи с возникшей экономией стало возможным благоустройство большего количества дворов. |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа | Ед. | 43 | 51 | 118,6 % |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе | % | 83,05 | 83,05 | 100 % |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа | Ед. | 49 | 49 | 100 % |
| 5 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Ед. | 2 | 3 | 150 % |
| 6 | Количество мероприятий с участием граждан, общественных и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа | Ед. | 6 | 8 | 133 % |
| 7 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | Ед. | 4 | 12 | 300 % |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12 | 12,7 | 105,8 % |
| 9 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий\* | Ед. | 1 | 1 | 100 % |