**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 127 333,68 | 127 781,43 | 46 699,36 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 123 760,82 | 123 760,82 | 46 699,36 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 11 086,12 | 11 086,12 | 2 352,18 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 34 735,38 | 34 735,38 | 3 272,65 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 350,86 | 350,86 | 33,06 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 10 238,70 | 10 238,70 | 531,88 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 20 721,02 | 20 721,02 | 12 512,15 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 209,30 | 209,30 | 126,39 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 46 419,44 | 46 419,44 | 27 871,05 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 |  | 3 572,86 | 4 020,61 | 0,00 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 3 000,00 | 2 997,75 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 447,75 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 572,86 | 572,86 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2019 год**

|  |
| --- |
|  **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  | 01.01.2019- 30.09.2019 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 30.09.2019 |  | Заключено 14 муниципальных контрактов на сумму 43 475,96 тыс. рублей (Освоено – 5 657,89 тыс. рублей) |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 30.09.2019 |  | Заключено 17 муниципальных контрактов на сумму 29 896,52 тыс. рублей (Освоено – 13 170,42 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 30.09.2019 |  | Заключено 29 муниципальных контрактов на сумму-40 753,64 тыс. рублей(Освоено – 27 871,05 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 30.09.2019 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | - |  | муниципальных контрактов не заключено  |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | - |  | муниципальных контрактов не заключено  |  |

|  |
| --- |
|  **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 416 028,38 | 161 893,69 | 38,91% | 127 781,43 | 46 699,34 | 36,55% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 310 387,36 | 95 924,27 | 30,90% | 71 877,28 | 30 914,55 | 43,01% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 105 641,02 | 65 969,42 | 62,45% | 55 904,15 | 15 784,80 | 28,24% |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 392 619,59 | 149 254,53 | 38,02% | 123 760,82 | 46 699,34 | 37,73% |  |
|  | бюджет городского округа | 292 486,16 | 88 792,70 | 30,36% | 68 304,42 | 30 914,55 | 45,26% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 100 133,43 | 60 461,83 | 60,38% | 55 456,40 | 15 784,80 | 28,46% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 95 034,55 | 38 835,80 | 40,86% | 46 172,36 | 5 657,88 | 12,25% | 14/43 475,96 |
|  | бюджет городского округа | 38 107,39 | 13 371,37 | 35,09% | 11 436,98 | 2 385,24 | 20,86% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 56 927,16 | 25 464,43 | 44,73% | 34 735,38 | 3 272,65 | 9,42% |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 70 553,89 | 41 349,36 | 58,61% | 31 169,02 | 13 170,41 | 42,25% | 17/29 896,52 |
|  | бюджет городского округа | 27 347,62 | 6 351,96 | 23,23% | 10 448,00 | 658,26 | 6,03% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 43 206,27 | 34 997,40 | 81,00%- | 20 721,02 | 12 512,15 | 60,38% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 227 031,15 | 69 069,37 | 30,42% | 46 419,44 | 27 871,05 | 60,04% | 29/40 753,64 |
|  | бюджет городского округа | 227 031,15 | 69 069,37 | 30,42% | 46 419,44 | 27 871,05 | 60,04% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 23 408,79 | 12 639,16 | 53,99% | 4 020,61 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 17 901,20 | 7 131,57 | 39,84% | 3 572,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 5 507,59 | 5 507,59 | 100% | 447,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 17 639,16 | 12 639,16 | 71,65% | 3 447,75 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 12 131,57 | 7 131,57 | 58,79% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 5 507,59 | 5 507,59 | 100% | 447,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | 5 769,63 | 0,00 | 0,00% | 572,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 5 769,63 | 0,00 | 0,00% | 572,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11 436,98 | 34 735,38 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013- 2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па.Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования № 16-3 от 04.04.2019Дополнительное соглашение № 16-3/1 от 17.06.2019 | Закон Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗО внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 450-КЗ от 06.03.2019г., 507-КЗ от 31.05.2019г.) |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 10 448,00 | 20 721,02 |
| 3 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 3 000,00 | 447,75 |