**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | за 2021 год  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@mail.bk.pk.ru;главный специалист управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьМиронова Елена Олеговна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 2021 год – **11 916 142,13 руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы составили – **11 916 142,13 (100 %).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**1. Подпрограмма № 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы.

В 2021 году выполнено проектирование в рамках выполнения мероприятия по переводу котельных на использование газа (котельная №4 по ул. Ольховая) на выполнение которого было предусмотрено 2 672 119,10 рублей консолидированного бюджета, исполнение составило – 100%.

**2. Подпрограмма № 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы.

План – 477 643,03 руб. Освоение – 477 643,03 руб. (100 %).

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:

В 2021 году выполнен капитальный ремонт муниципального имущества – объекта электроснабжения КТП-1096, в рамках заключенного соглашения с ООО «РЭС» от 28.05.2021 № 81 о предоставлении субсидии на 477, 64303 рублей.

**3. Подпрограмма № 3** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы.

Предусмотрено – 8 766,380 тыс. рублей. Освоено – 8 766,380 тыс. рублей.

В рамках выделенных средств выполнен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 0,5324 км, в том числе:

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры УТ 01-20 до тепловой камеры УТ 01-22 (ул. Ленина, 15-13) - 0,1764 км;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ЦТП-2 до УТ-02-01 - 0,04 км;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры УТ 05-07 до тепловой камеры УТ 05-08 (ул. Курчатова, 26-28) - 0,08 км;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от УТ 04-17 до УТ 04-18 (ул. Гагарина, 37 – 17) - 0,236 км.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18.03.2016 г. № 396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

**Из запланированных 4 показателей в отчетном периоде достигнуто 4 показателя.**

**Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 116,8 %, освоение финансовых средств – 100%. Реализация Программы в 2021 году оценена как эффективная.**

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы (подпрограммы)**

**городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения**

**в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы.  |
| 1. | Объем потребления природного газа для нужд населения и объектов, находящихся в муниципальной собственности | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Количество потребителей городского округа Большой Камень, газифицированных природным газом (нарастающим итогом) | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Протяженность построенных сетей газоснабжения (нарастающим итогом) | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Наличие утвержденной схемы газификации и газоснабжения городского округа Большой Камень | ед | 1 | 1 | 1 | Схема утверждена в 2020 году, не отменена |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы. |
| 1. | Наличие утвержденной схемы электроснабжения городского округа Большой Камень | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 7,83 | 8 | 7,6 | По данным актов разграничения балансовой принадлежности | Отсутствие инвестиций на замену сетей в электросетевой организации |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребленной населением городского округа Большой Камень | % | 12,3 | 10,5 | 18,16 | По данным отчета 22-жкх (ресурсы) | Выполнение энергосберегающих мероприятий |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | тут/Гкал | 0,17834 | 0,180 | 0,17845 | По данным топливно-энергетического баланса предоставляемого КГУП «Примтеплоэнерго» | Отсутствие финансирования мероприятия из внебюджетных источников |
|  |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения**

**в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 000 | 11 916,14213 | 11 916,14213 | 11 916,14213 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 211000000 | 000 | 2 672,1191 | 2 672,1191 | 2 672,1191 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110100000 | 000 | 2 672,1191 | 2 672,1191 | 2 672,1191 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень»   | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110140670 | 414 | 2,76839 | 2,76839 | 2,76839 |
| 2110192280 | 414 | 2 647,9959 | 2 647,9959 | 2 647,9959 |
| 21101S2280 | 414 | 21,34581 | 21,34581 | 21,34581 |
| 2. | Подпрограмма 2«Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120000000 | 813 | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120000000 | 813 | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 2.1.1 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120160140 | 813 | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы  | Управление жизнеобеспечения, | 902 | 0502 | 2130000000 | 813 | 8 766,380 | 8 766,380 | 8 766,380 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» | Управление жизнеобеспечения, | 902 | 0502 | 2130100000 | 813 | 8 766,380 | 8 766,380 | 8 766,380 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2130160110 | 813 | 8 766,380 | 8 766,380 | 8 766,380 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения**

**в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень»  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1Выполнение ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 28.09.2020 | 01.03.2021 | 28.09.2020 | 14.07.2021 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Заключен муниципальный контракт № 220/мк от 28.09.2020. |
| 2 | Подпрограмма 2«Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  | Капитальный ремонт объекта электроснабжения в рамках Соглашения с ООО «РЭС» от 28.05.2021 № 81 | Капитальный ремонт объекта электроснабжения в рамках Соглашения с ООО «РЭС» от 28.05.2021 № 81 |  |
| 2.1.1 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2Проведение процедуры закупки, заключение муниципального контракта на выполнение строительных работ | 28.05.2021  | 31.12.2021 | 28.05.2021 | 15.06.2021 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Капитальный ремонт тепловой сети 0,53 км | 01.03.2021 | 15.10.2021 | 29.07.2021 | 20.12.2021 | Капитальный ремонт тепловой сети 0,53 км | Капитальный ремонт тепловой сети 0,53 км | Нарушение сроков МУП «Горхоз» |

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Весь период реализации | Текущий период |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Программа** |  |  |  |  |  |  | 3 контракта (соглашения)/11 916,142 |
| Всего | 436 230,91 | 53 914,20 | 12,36 | 11 916,142 | 11 916,142 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 54 184,61 | 30 807,903 | 56,86 | 9 268,146 | 9 268,146 | 100 |  |
| краевой бюджет | 201 726,30 | 23 106,30 | 11,45 | 2 647,996 | 2 647,996 | 100 |  |
| внебюджетные источники\* | 180 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2  672,119 |
| Всего | 79 348,94 | 3 782,119 | 4,77 | 2 672,119 | 2 672,119 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 10 768,24 | 213,423 | 1,98 | 24, 1232 | 24, 1232 | 100 |  |
| краевой бюджет | 68 580,70 | 3 568,696 | 9.28 | 2 647,996 | 2 647,996 | 100 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2  672,119 |
|  | Всего | 79 348,94 | 3 782,119 | 4,77 | 2 672,119 | 2 672,119 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 10 768,24 | 213,423 | 1,98 | 24, 1232 | 24, 1232 | 100 |  |
| краевой бюджет  | 68 580,70 | 3 568,696 | 9.28 | 2 647,996 | 2 647,996 | 100 |  |
| внебюджетные источники\* |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 930,00  | 930,00  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 9,3  | 9,3  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 920,70  | 920,70  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Мероприятия 1.2.**Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 68000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 67660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3.** Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2 672,119 |
|  | Всего | 2 672,119 | 2 672,119 | 100 | 2 672,119 | 2 672,119 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 24, 1232 | 24, 1232 | 100 | 24, 1232 | 24, 1232 | 100 |  |
| краевой бюджет | 2 647,996 | 2 647,996 | 100 | 2 647,996 | 2 647,996 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 725,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 7 725,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,9 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 619,98 | 3 577,98 | 98,8 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.«Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,9 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 619,98 | 3 577,98 | 98,8 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.1.**Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.2** Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.3.** Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
|  | Всего | 5 577,98 | 3 577,98 | 64,14 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,98 | 3 577,98 | 100 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3**. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | Соглашение № 103 от 29.07.2021 на сумму 8 766,38 тыс. рублей |
| Всего | 344 904,01 | 42 557,815 | 12,34 | 8 766,38 | 8 766,38 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 39 796,40 | 23 020,215 | 57,85 | 8 766,38 | 8 766,38 | 100 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 176 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 344 904,01 | 42 557,815 | 12,34 | 8 766,38 | 8 766,38 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 39 796,40 | 23 020,215 | 57,85 | 8 766,38 | 8 766,38 | 100 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 176 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.1.**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.2**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 32 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.3.**Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | **Мероприятие 3.4.** Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | **Мероприятие 3.5**Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | **Мероприятие 3.6**Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 283 511,47 | 19 734,95 | 7 | 3 996,285 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 4 743,63 | 197,35 | 4,16 | 3 996,285 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 171 767,84 | 19 537,60 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 107 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7 | **Мероприятие 3.7**Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8 | **Мероприятие 3.8**Устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 24,1232 | 2 647,996 | Государственная программа Приморского края «Энегоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 939-па.Соглашение от 18.06.2021 № 45-пр - 93. | Закон Приморского края от 21.04.2021 № 1097-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |