**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2030 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 1 квартал 2024 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | начальник отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Сопов Владимир Алексеевич  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

И.о. начальника управления жизнеобеспечения Д.А. Овчаренко

Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2030 годы в 2024 году предусмотрено – 341 932,80 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 34 155,40 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 307 777,40 тыс. рублей.

**1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:**

*1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

Предусмотрены 150 636,30 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 8 828,40 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 141 807,90 тыс. рублей.

Ведется работа по заключению контрактов на обустройство светофорных объектов, замену ограждений, ремонт тротуаров входящих в состав автомобильных дорог, ремонт автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога «Б.Камень-Суходол».

*1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.*

Предусмотрено бюджетной сметой 10 289,60 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 10 289,60 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Запланирован ремонт 3 внутриквартальных проездов:

- вдоль МКД № 31 по ул. Горького;

- вдоль МКД № 7,9 по ул. Лебедева;

- вдоль МКД № 24,26,28,32,34 по ул. Ленина.

*1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.*

Предусмотрено бюджетной сметой 75 813,40 тыс. рублей.

- средства бюджета городского округа – 7 155,70 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 68 657,70 тыс. рублей.

Заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 70 849,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 10 592,60 тыс. рублей. Процент исполнения – 4,47%.

**2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры».**

*2.1. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

2.3. *«Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

2.4. *«Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская»*.

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.5. «Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км)».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.6. «Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.7. «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км»*.

Предусмотрено бюджетной сметой 725,80 тыс. рублей.

*2.8. «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км.»*

Предусмотрено бюджетной росписью 3 414,00 руб.

*2.9. «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)»*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.10. «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)»*.

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.11. «Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км.»*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.12 «Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км»*.

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.13. «Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км)».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.14. «Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп),10,1 км».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.15. «Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль судостроительного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.16. «Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый" 2,06 км».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.17. «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.18. «Реконструкция участков автомобильных дорог входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка 1,8 км».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

*2.19. «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нагорный».*

В 2024 году финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятий и объектов федеральной программы «Развитие отдельных территории и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в границах городского округа Большой Камень» согласно лимитов на 2024 год, в целях выполнения работ по разработке проектно-сметной документации заключены двухгодичные муниципальные контракты по объектам:

1. «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода» - контракт № 55/мк от 17.04.2023г. с компанией ООО «Прогресс-ДВ» г. Хабаровск, срок завершения работ 15.11.2024г. В 2024 году предусмотрено 47 699,20 руб., из них:

- средства бюджета городского округа – 789,30 тыс. руб.,

- средства краевого бюджета – 46 909,90 тыс. руб.

2. «Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода» - контракт № 56/мк от 19.04.2023г. с компанией ООО «Дорога» г. Иркутск, срок завершения работ 15.11.2024г. В 2024 году предусмотрено 53 354,50 руб., из них:

- средства бюджета городского округа – 2 952,60 тыс. руб.,

- средства краевого бюджета – 50 401,90 тыс. руб.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2030 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 219 993,65 | 341 932,80 | 11 318,40 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 87 279,10 | 236 739,30 | 10 592,60 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 18 551,60 | 8 828,40 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 0,00 | 141 807,90 | 0,00 |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 3 727,50 | 10 289,60 | 0,00 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 65 000,00 | 58 385,00 | 9 082,20 |
|  |  | |  |  |  | 14 9 01 20670 | S01 | 6 615,00 |  | 1 510,40 |
|  |  | |  |  |  | 14 9 01 S2590 |  | 10 272,70 |  |  |
|  |  | |  |  |  | 14 9 01 20670 |  | 540,70 |  |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 132 714,54 | 105 193,50 | 725,80 |
| *Из них* | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92380* | *400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2380* | *400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 L505A* | *400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 L505D* | *400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 65,19 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 1 489,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 0,00 | 725,80 | 725,80 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 0,00 | 3,414,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 224,82 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 S2450 | 400 | 239,37 | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40710 | 400 | 105,58 | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного назначения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 L505A | 400 | 67 288,3 | 50 401,9 | 0,00 |
| 14 9 02 40720 |  | 1 373,23 | 2 952,60 | 0,00 |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 L505D |  | 60 604,2 | 46 909,9 | 0,00 |
| 14 9 02 40730 |  | 1236,82 | 789,3 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2030 годы**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина не достижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» | 10.01.2024 | 24.12.2024 | 10.01.2024 |  | 9 муниципальных контрактов | 9 муниципальных контрактов |  | | 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 2  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 3  Подписание актов приемки выполненных ремонт |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 4  Оплата работ за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | | 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 2  Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 3  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 4  Подписание актов приемки выполненных ремонт |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 5  Оплата работ за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 6  Оплата работ за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  | | 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 10.01.2024 | 24.12.2024 | 10.01.2024 |  | 9 муниципальных контрактов | 9 муниципальных контрактов |  | | 2 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  |  |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | | 2.2.-2.21 | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 30.12.2023 | 30.01.2024 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 05706000-1-2024-015 от 16.02.2024 |  | | 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | | 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | | 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | | 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | | 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 02.05.2023 | 15.11.2023 | 02.05.2023 |  |  |  |  | | 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 18.05.2020 | 31.03.2021 | 18.05.2020 |  |  |  |  | | 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | | 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км) |  |  |  |  |  |  |  | | 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп),10,1 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль судостроительного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый" 2,06 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка 1,8 км |  |  |  |  |  |  |  | | 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нагорный |  |  |  |  |  |  |  | | 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 19.04.2023 | 01.11.2024 | 19.04.2023 |  |  |  |  | | 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 17.04.2023 | 01.11.2024 | 19.04.2023 |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы**  **за 1 квартал 2024 года** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 6 533 770,08 | 794 989,21 | 12,17% | 341 932,80 | 10 592,60 | 3,10% | 13/199 690,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 637 075,97 | 263 701,49 | 41,39% | 34 155,40 | 1 510,40 | 4,42% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 5 672 959,61 | 307 553,22 | 5,42% | 307 777,40 | 9 082,20 | 2,95% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | **2 072 944,43** | **656 715,12** | **31,68%** | **236 739,30** | **10 592,60** | **4,47%** | **9/70 849,4** |
|  | бюджет городского округа | 574 689,25 | 253 513,35 | 44,11% | 26 273,70 | 1 510,40 | 5,75% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 373 520,68 | 278 467,27 | 20,27 | 210 465,60 | 9 082,20 | 4,32% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 353 822,44 | 389 009,90 | 28,73% | 150 636,30 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 98 034,21 | 27 243,48 | 27,79% | 8 828,40 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 131 053,73 | 237 031,92 | 20,96% | 141 807,90 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 274 538,80 | 56 978,71 | 20,75% | 10 289,60 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 32 071,85 | 15 543,36 | 48,46% | 10 289,60 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 242 466,95 | 41 435,35 | 17,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 444 583,19 | 210 726,51 | 47,40% | 75 813,40 | 1 510,40 | 1,99% | 9/70 849,4 |
|  | бюджет городского округа | 444 583,19 | 210 726,51 | 47,40% | 7 155,70 | 1 510,40 | 21,11% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 68 657,70 | 9 082,20 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | **4 460 825,66** | **138 274,09** | **3,10%** | **105 193,50** | **0,00** | **0,00%** | **4/ 128 840,7** |
|  | бюджет городского округа | 62 386,72 | 10 188,14 | 16,33% | 7 881,70 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 299 438,93 | 29 085,95 | 0,68% | 97 311,80 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 217 096,41 | 16 312,52 | 7,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 13 761,62 | 7 149,94 | 51,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 203 334,79 | 9 162,58 | 4,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 259 849,05 | 119 599,05 | 46,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 2 873,99 | 1 751,99 | 60,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 157 975,06 | 18 847,06 | 11,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 187 687,66 | 2,55 | 0,0002% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 11 805,83 | 2,55 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 175 881,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 510 680,62 | 2,63 | 0,0005% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 6 237,12 | 2,63 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 504 443,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 70 907,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 567,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 70 339,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 122 308,41 | 87,79 | 0,0718% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 859,77 | 87,79 | 4,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 120 448,64 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 44 046,06 | 812,86 | 1,85% | 725,80 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 640,29 | 812,86 | 49,56% | 725,80 | 725,80 | 100,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 42 405,77 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 67 469,37 | 86,96 | 0,13% | 67 469,37 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 229,69 | 86,96 | 7,07% | 1 229,69 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 66 239,68 | 0,00 | 0,00% | 66 239,68 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 096,01 | 1 076,31 | 51,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 708,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 387,31 | 1 076,31 | 77,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 296,60 | 526,23 | 22,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 658,52 | 526,23 | 79,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 638,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 534 570,48 | 87,76 | 0,0164% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 7 179,87 | 87,76 | 1,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 527 390,61 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 47 503,93 | 87,31 | 0,184% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 2 727,53 | 87,31 | 3,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 44 776,40 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 160 410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 283,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 159 126,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 418 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 344,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 414 775,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 248 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 991,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 247 003,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 236 010,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 888,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 234 121,92 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 155 357,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 232,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 47 668,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 381,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 47 286,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 53 354,50 | 0,00 | 0,00% | 1/53 345,5 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 952,60 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50 401,90 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 47 699,20 | 0,00 | 0,00% | 1/45 512,00 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 789,30 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 46 909,90 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 05706000-1-2024-015 от 16.02.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| 3 | Мероприятия Плана социального развития центров экономического роста Приморского края | 973,1 | 96 338,8 |