**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | 20694,86 | 20694,86 | 4441,27 |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 00000 | 000 | 20694,86 | 20694,86 | 4441,27 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 20380 | 200 | 4212,31 | 4212,31 | 1278,02 |
| 1.2. | Содержание земель общегопользования. |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20390 | 200 | 8677,26 | 8677,26 | 2242,49 |
| 1.3. | Содержание объектовозеленения |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20410 | 200 | 1671,00 | 1671,00 | 132,63 |
| 1.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20430 | 200 | 1004,59 | 1004,59 | 229,53 |
| 1.5. | Содержание памятников истории и культуры |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20680 | 200 | 757,63 | 757,63 | 82,45 |
| 1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | 902 | 0405 | 15 9 01 93040 | 200 | 489,39 | 489,39 | 0,0 |
| 1.7. | Организация и проведениедвухмесячников по санитарнойочистке, благоустройству и озеленению территориигородского округа |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.8. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа |  | 902 | 0408 | 15 9 01 61100 | 810 | 3882,67 | 3882,67 | 476,15 |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Ремонт объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70150 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на приобретениеосновных средств |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2018 год**

|  |
| --- |
|  **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |
| 1.1… | Содержание объектов благоустройства | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  | 01.01.2018-31.12.2018 |  | Заключено 7 муниципальных контрактов на сумму -4209,9916 |  |
| 1.2 | Содержание земель общего пользования. | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | 01.01.2018 - 31.12.2018 |  | Заключено 6 муниципальных контрактов на сумму- 7609,77419 |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | 01.01.2018 -31.12.2018 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму – 1670,85759 |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму - 959,20098 |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  | Заключено 3 муниципальных контрактов на сумму- 414,2196 |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | 01.01.2018 -31.12.2018  |  | Заключено 3 муниципальных контрактов на сумму -4209,9916 |  |
| 1.7 | Организация и проведение двухмесячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского округа | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ  |  | 01.04.2018 -30.09.2018  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | 01.01.2018--31.12.2018 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму -839,32 |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | -Заключение контракта;-Разработка аукционной документации-Выполнение работ |  | - |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 153205,61 | 4441,27 | 2,89% | 20694,86 | 4441,27 | 21,46% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 151205,61 | 4441,27 | 2,89% | 20205,37 | 4441,27 | 21,46% |  |
|  | прочие бюджеты\* | 2446,95 | 0,00 | 0,00% | 489,49 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  внебюджетные  источники\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание комфортных условий проживания | 128485,22 | 4441,27 | 3,46% | 20694,86 | 4441,27 | 21,46% |  |
|  | бюджет городского округа | 126038,27 | 4441,27 | 3,52 % | 20205,37 | 4441,27 | 21,46% |  |
|  | прочие бюджеты\* | 2446,95 | 0 | 0 | 489,49 | 0 | 0 |  |
|  |  внебюджетные  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 24303,09 | 1278,02 | 5,26% | 4212,31 | 1278,02 | 30,34% |  |
|  | бюджет городского округа | 24303,09 | 1278,02 | 5,26% | 4212,31 | 1278,02 | 30,34% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  источники\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание земель общего пользования. | 63236,57 | 2242,49 | 3,55% | 8677,26 | 2242,49 | 25,84% |  |
|  | бюджет городского округа | 63236,57 | 2242,49 | 3,55% | 8677,26 | 2242,49 | 25,84% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  источники\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | 12441,28 | 132,63 | 1,07% | 1671,00 | 132,63 | 7,94% |  |
|  | бюджет городского округа | 12441,28 | 132,63 | 1,07% | 1671,00 | 132,63 | 7,94% |  |
|  | прочие бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 6260,40 | 229,53 | 3,66% | 1004,59 | 229,53 | 22,85% |  |
|  | бюджет городского округа | 6260,40 | 229,53 | 3,66% | 1004,59 | 229,53 | 22,85% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | 4313,41 | 82,45 | 1,91% | 757,63 | 82,45 | 10,88% |  |
|  | бюджет городского округа | 4313,41 | 82,45 | 1,91% | 757,63 | 82,45 | 10,88% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2446,95 | 0,00 | 0,00% | 489,39 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие бюджеты\* | 2446,95 | 0,00 | 0,00% | 489,39 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  внебюджетные  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация и проведение двухмесячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 15483,52 | 476,15 | 3,07% | 3882,67 | 476,15 | 12,26% |  |
|  | бюджет городского округа | 15483,52 | 476,15 | 3,07% | 3882,67 | 476,15 | 12,26% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | 25167,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 25167,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | 21624,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 21624,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | 3543,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3543,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 489,39 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 29.09.2014 № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных». |