**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Благоустройство городского округа Большой Камень»   
на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2018 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

Для реализации программных мероприятий в 2018 году запланировано– 42 634,52 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 41 977,08 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета 657,44 тыс. рублей,

фактически освоено 40 353,80 тыс. рублей (94,65%), из них средства бюджета городского округа – 40 353,80 тыс. рублей (94,65%), средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00 %). Экономия составила 2 280,72.тыс. рублей их них средства бюджета городского округа – 1 623,28 тыс. рублей (оплата произведена за фактически выполненные работы, а так же экономия по результатам проведения электронного аукционов) и средства краевого бюджета – 657,44 тыс. рублей (по итогам проводимых аукционов заявки не подавались).

**По мероприятиям программы «Благоустройство территории городского округа Большой Камень» 2018-2022 годы:**

1. Содержание объектов благоустройства.

Предусмотрено бюджетной сметой 9 970,13 тыс. рублей, заключено 19 муниципальных контрактов на сумму 9 142,15 тыс. рублей. Процент выполнения мероприятия 91,70 %.

Экономия 827,98 тыс. рублей. Причиной неполного освоения бюджетных средств послужило расторжение муниципального контракта по соглашению сторон (в связи с отсутствием осадка в виде снега) оплата произведена за фактически выполненные работы:

- муниципальный контракт № 187/МК от 02.11.2018г. «Содержание объектов благоустройства. Зимнее содержание пешеходных дорожек с грунтовым, асфальтобетонным покрытием и лестниц общего пользования».

Общий объем работ составил:

-уборка случайного мусора – 720 555 м2;

- уборка пешеходных дорожек, скверов, газонов, лестниц – 288 102 м2;

- сгребание сухой листвы и травы с газонов – 146 062 м2;

- уборка урн – 1098 штук;

- уборка мест массового отдыха населения – 60 000 м2;

- скос травы – 81,88 га;

- погрузка, перевозка, разгрузка песка в песочницы – 85 тн/50м3;

- монтаж урн и лавочек – 39 шт.;

- вывоз на полигон мусора для утилизации – 91,3 тн;

- сгребание снега и льда вручную – 12 648 м2;

- сгребание снега бульдозером – 59177,7 м2;

- россыпь противогололедных материалов вручную и механизировано – 199 093 м2.

Произведен ремонт малых архитектурных форм на детских площадках по адресам: ул. Карла Маркса дом 1Б, ул. Карла Маркса дом 47, ул. им. В.А. Маслакова дом 1.

Установлены новые детские игровые комплексы по адресам: ул. им. В.А. Маслакова дом 16-16а, ул. Карла Маркса дом 5а-5б, ул. Юбилейная дом 2, ул. Долгова дом 3-5.

2. Содержание земель общего пользования.

Предусмотрено бюджетной сметой 21 729,91 тыс. рублей, заключено 18 муниципальных контрактов на 21 242,55 тыс. рублей, процент освоения – 97,76%.

Не освоение бюджетных средств 487,36 тыс. рублей сложилась в результате расторжения муниципального контракта №68/МК от 18.06.2018 по согласованию сторон (в связи с отсутствием осадков в виде снега) оплата произведена за фактически выполненные работы.

Общий объем работ составил:

- зимнее и летнее содержание асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, входов в подъезды – 186 581 м2;

- газоны 515 418 м2;

- грунтовое покрытие – 17 530 м2;

- ремонт грунтовых внутриквартальных проездов – 200 м3;

- очистка урн – 527 штук;

- скос травы – 86,5 га;

- формировочная стрижка деревьев и кустарников – 1504 шт;

- восстановление газонов – 166,9 м2;

- россыпь противогололедных материалов вручную и механизировано – 154 726 м2.

3. Содержание объектов озеленения.

Предусмотрено бюджетной сметой 3 187,91,00 тыс. рублей, заключены 2 муниципальных контракта на сумму 3 108,19 тыс. рублей, освоено 97,50%.

Экономия 79,72 тыс. рублей из них 50,71 тыс. рублей по результатам проведения электронного аукционов, и 29,01 тыс. рублей в результате расторжение муниципального контракта № 236/МК от 05.12.2017 по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы.

Общий объем работ составил:

- вырубка деревьев с применением автовышки – 120 шт;

- вырубка деревьев и сухостоя без применения автовышки – 60 шт;

- обрезка деревьев с использованием автовышки – 135 шт;

- вырезка поросли у деревьев с последующим вывозом – 100/300 шт/ветвей;

- обрезка сухих ветвей деревьев с автовышки – 100/500 шт/ветвей;

- обрезка нижних ветвей деревьев – 50 ветвей;

- уход за деревьями с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 201 шт;

- уход за кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 1614 кус.шт;

- завоз растительного грунта на газоны и клумбы – 128 м3.

4. Содержание мест захоронений (кладбищ).

Предусмотрено бюджетной сметой 2 095,31 тыс. рублей, заключено 5 муниципальных контрактов на 2 076,91 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 076,91 тыс. рублей. Процент освоения 99,12%.

Экономия 18,40 тыс. рублей сложилась по итогам проведения аукциона в электронной форме.

Общий объем работ составил:

- сбор бытового мусора – 457000 м2;

- скос травы – 40 000 м2;

- ликвидация стихийных свалок – 44 шт;

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог 4 кладбищ – 700 м2;

- подготовка и выделение участков для захоронений – 471 шт;

- вырубка деревьев 27 шт.

5. Ремонт и содержание памятников истории и культуры.

Предусмотрено бюджетной сметой 1 111,15 тыс. рублей, заключено 11 муниципальных контрактов на 901,34 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 901,34 тыс. рублей. Процент освоения 81,66%.

Экономия 209,81 тыс. рублей из них 60,74 тыс. рублей сложилась в результате проведения аукциона в электронной форме, 149,06 тыс. рублей по расторжению муниципального контракта №59/МК от 31.05.2018 по согласованию сторон в связи с отсутствием осадка в виде снега.

Выполнены работы по содержанию восьми памятников истории и культуры (на площади 3358,0 м²):

- скульптурного памятника «Скорбящая мать»;

- скульптурного памятника лётчикам, погибшим при исполнении служебного долга;

- памятника жителям с.Петровка, погибшим на фронтах ВОВ в 1941-1945г;

- памятника «Стела»;

- монумента «Родина-мать»;

- памятника Владимиру Ильичу Ленину;

- памятника воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ в 1941-1945г.;

- мемориального комплекса «Рубка».

Выполнены работы по содержанию и техническому обслуживанию «Огня памяти» у памятника «Воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ в 1941-1945 г.» и у монумента «Родина - мать» – 9 мая, 22 июня, 2 сентября 2018 г.

Общий объем работ составил:

- уборка территории памятников от снега и наледи – 9673,2 м2;

- очистка территории от случайного мусора – 98 268 м2;

- подметание вручную поверхность памятника – 77 936 м2;

- скос травы – 2 429,8 м2;

- прополка надгробных плит – 963 м2;

- уборка листьев – 1600 м2;

- промывка памятников – 2 037м2;

- окраска памятников – 375,3 м2.

6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Предусмотрено бюджетной сметой 657,44 тыс. рублей. В ходе проведения 8 аукционов не было подано ни одной заявки от потенциального подрядчика.

7. Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа.

Предусмотрено бюджетной сметой 3 882,67 тыс. рублей. Кассовое исполнение на сумму 3 882,67 тыс. рублей. Процент освоения 100%.

За 2018 год организованно 7 значимых маршрутов в границах городского округа Большой Камень и перевезено 382 000 пассажиров.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики, установленной программой.

В отчетном году из 4 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 2 показателей.

Уровень достижения целевого показателя составляет 98,62 %,

Освоено более 90 % финансовых средств, оценка эффективности реализации муниципальной программы «умеренно эффективная».

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | 42 034,51 | 42 634,51 | 40 353,80 |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 00000 | 000 | 42 034,51 | 42 634,51 | 40 353,80 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 20380 | 200 | 9 370,13 | 9 970,13 | 9 142,15 |
| 1.2. | Содержание земель общего  пользования. |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20390 | 200 | 21 729,91 | 21 729,91 | 21 242,55 |
| 1.3. | Содержание объектов  озеленения |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20410 | 200 | 3 187,91 | 3 187,91 | 3 108,18 |
| 1.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20430 | 200 | 2 095,31 | 2 095,31 | 2 076,91 |
| 1.5. | Содержание памятников истории и культуры |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20680 | 200 | 1 111,14 | 1 111,14 | 901,34 |
| 1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | 902 | 0405 | 15 9 01 93040 | 200 | 657,44 | 657,44 | 0,00 |
| 1.7. | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа |  | 902 | 0408 | 15 9 01 61100 | 810 | 3 882,67 | 3 882,67 | 3 882,67 |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Ремонт объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70150 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на приобретение  основных средств |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-13.12.2018 | Заключено 19 муниципальных контрактов на сумму  9 142,15 тыс. рублей (объем финансирования 9 970,13 тыс. рублей)  Экономия – 827,98 тыс. рублей | Неполному освоению бюджетных средств послужило расторжение муниципального контракта по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2018-25.12.2018 | Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму-  21 242,55 тыс. рублей (объем финансирования 21 729,91 тыс. рублей)  Экономия – 487,36 тыс. рублей | Не освоение бюджетных средств сложилась в результате расторжения муниципального контракта № 68/МК от 18.06.2018 по согласованию сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018 -31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 3 108,19 тыс. рублей (объем финансирования 3 187,91 тыс. рублей)  Экономия – 79,72 тыс. рублей | Экономия по результатам проведения электронного аукционов 50,72 тыс. рублей, и в результате расторжение муниципального контракта № 236/МК от 05.12.2017 по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-25.12.2018 | Заключено 5 муниципальных контракта на сумму 2 076,91 тыс. рублей (объем финансирования 2 095,31 тыс. рублей)  Экономия – 18,40 тыс. рублей | Экономия сложилась по итогам проведения аукциона в электронной форме |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 | 27.03.2018-25.12.2018 | Заключено 11 муниципальных контрактов на сумму  901,34 тыс. рублей  (объем финансирования 1 111,14 тыс. рублей)  Экономия – 209,80 тыс. рублей | Экономия 60,74 тыс. рублей сложилась в результате проведения аукциона в электронной форме, 149,06 тыс. рублей по расторжению муниципального контракта №59/МК от 31.05.2018 по согласованию сторон в связи с отсутствием осадка в виде снега. |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018 -31.12.2018 |  | Было проведено 8 аукционов в электронной форме, ни одной заявки не подано | К деятельности специализированной организации предъявляются завышенные требования, осуществить которые в рамках выделенных средств с соблюдением требований законодательства не представляется возможным. |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.04.2018 -30.09.2018 |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 3 882,67 |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 174 992,20 | 40 353,80 | 23,06% | 42 634,51 | 40 353,80 | 94,65% |  |
|  | бюджет городского округа | 172 377,20 | 40 353,80 | 23,41% | 41 977,07 | 40 353,80 | 96,31% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 615,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1 | Создание комфортных условий проживания | 149 824,88 | 40 353,80 | 26,93% | 42 634,51 | 40 353,80 | 94,65% |  |
|  | бюджет городского  округа | 147 209,88 | 40 353,80 | 27,41% | 41 977,07 | 40 353,80 | 96,13% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 615,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 29 460,91 | 9 142,15 | 31,03% | 9 970,13 | 9 142,15 | 91,70% | 19/9 142,15 |
|  | бюджет городского округа | 29 460,91 | 9 142,15 | 31,03% | 9 970,13 | 9 142,15 | 97,70% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | 76 289,22 | 21 242,55 | 27,84% | 21 729,91 | 21 242,55 | 97,76% | 18/21 242,55 |
|  | бюджет городского округа | 76 289,22 | 21 242,55 | 27,84% | 21 729,91 | 21 242,55 | 97,76% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | 13 958,19 | 3 108,19 | 22,27% | 3 187,91 | 3 187,91 | 97,50% | 2/3 108,19 |
|  | бюджет городского округа | 13 958,19 | 3 108,19 | 22,27% | 3 187,91 | 3 187,91 | 97,50% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 7 351,12 | 2 076,91 | 28,25% | 2 095,31 | 2 076,91 | 99,12% | 5/2 076,91 |
|  | бюджет городского округа | 7 351,12 | 2 076,91 | 28,25% | 2 095,31 | 2 076,91 | 99,12% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | 4 666,92 | 901,34 | 19,31% | 1 111,14 | 901,34 | 81,12% | 11/901,34 |
|  | бюджет городского округа | 4 666,92 | 901,34 | 19,31% | 1 111,14 | 901,34 | 81,12% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2 615,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% | - |
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 615,00 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% | - |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 15 483,52 | 3 882,67 | 25,08% | 3 882,67 | 3 882,67 | 100,00% | 6/3 882,67 |
|  | бюджет городского округа | 15 483,52 | 3 882,67 | 25,08% | 3 882,67 | 3 882,67 | 100,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | 25 167,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 25 167,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | 21 624,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 21 624,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | 3 543,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 3 543,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 657,44 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 29.09.2014 № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных». |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади пешеходных дорожек | % | 6,9 | 6,4 | 92,75 % | В рамках муниципальной программы ремонт пешеходных дорожек не предусмотрен |
| 2. | количество детских игровых площадок, оборудованных современными малыми архитектурными формами | шт. | 37 | 41 | 110,81 % | Общее количество детских игровых площадок 37 шт. по состоянию на 2017 год  В 2018 году оборудовано 4 игровые детские площадки |
| 3. | доля жителей городского округа, принимающих участие в проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа, в общей численности жителей городского округа | % | 5,8 | 5,8 | 100 % |  |
| 4 | количество муниципальной специализированной техники, занятой на организации сбора, транспортирования, обработке, утилизации, обезвреживании, захоронении твердых коммунальных отходов | ед. | 11 | 10 | 90,91 % | В связи с ограниченностью доходной части бюджета городского округа Большой Камень бюджетные ассигнования на приобретение техники в 2018 году не выделялись |