**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Благоустройство городского округа Большой Камень»   
на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2020 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

И.о. начальника управления жизнеобеспечения О.В. Прохоренко

Для реализации программных мероприятий в 2020 году предусмотрено – 115 364,82 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 114 793,27 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 571,55 тыс. рублей,

фактически освоено 112 549,77 тыс. рублей (97,56%), из них:

- средства бюджета городского округа – 112 549,77 тыс. руб. (98,05%),

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей (0,00 %).

Экономия составила 2 815,04 тыс. рублей их них средства бюджета городского округа – 2 243,49 тыс. рублей (оплата произведена за фактически выполненные работы, а так же экономия по результатам проведения электронного аукционов) и средства краевого бюджета – 571,55 тыс. рублей (по итогам проводимых аукционов заявки не подавались).

**1. Содержание объектов благоустройства.**

Предусмотрено бюджетной сметой 20 517,88 тыс. рублей, заключено 30 муниципальных контрактов на сумму 20 517,88 тыс. рублей. Процент выполнения мероприятия 98,16 %.

Экономия 377,8 тыс. рублей сложилась при расторжении муниципальных контрактов (ИП Соколова - 13/мк от 10.02.20 – на сумму 34,38 тыс. рублей, ИП Соколова - 133/мк от 25.08.20 – на сумму 343,42 тыс. рублей) оплаты произведена за фактически выполненные работы.

Общий объем работ составил:

- сгребание свежевыпавшего снега в кучи, уборка снежных накатов и наледи механическим способом – 281 499,3 м2;

- уборка снега на пешеходных дорожках с асфальтовым покрытием и на лестницах вручную – 56 960 м2;

- погрузка снега для вывоза на самосвалы - 47,9т;

- приготовление, перевозка и россыпь противогололедной смеси -29,75т/198289м2;

- уборка газонов, дорожек от случайного мусора – 7 550 865 м2;

- очистка урн от мусора – 37544 шт.;

- подметание пешеходных дорожек вручную – 743 008 м2;

- механическим способом - 124271м2;

- сгребание листвы и сухой травы в мешки - 292120м2,

- погрузка мусора и сухой травы с вывозом - 28,5тн/112м3.

- очистка септика с мех. откачкой жидких отходов - 30м3/30т;

- уборка мест массового отдыха (пляжей) от случайного мусора вручную (со сбором в полиэтиленовые пакеты) – 360000м2;

- уборка пустырей от случайного мусора вручную с укладкой в мешки и утилизация – 224650м2/30т;

- установка контейнеров на период пляжного сезона - 1,4 т/8шт.;

- вывоз мусора с площадок ТКО на пляжах – 53,33 т.;

- вывоз мусора из контейнеров для утилизации – 30т.

- окраска леерных ограждений на пешеходной дорожке по ул. Блюхера - 132,44м2.

- погрузка мешков с мусором для перевозки на полигон ТКО – 1,5т.

- скос травы 435 399 м2;

- завоз песка – 26,8 м3, грунта – 120 м3;

- установка урн – 107 шт.;

- установка лавочек – 150 шт.;

- заливка катков водой – 793 м3.

**2. Содержание земель общего пользования.**

Предусмотрено бюджетной сметой 31 999,13 тыс. рублей, заключено 26 муниципальных контрактов на 31 999,13 тыс. рублей, освоено – 97,98%.

Не освоение бюджетных средств в размере 645,84 тыс. рублей из них:

- расторжение контракта с ООО «Атеста» - 16/мк от 17.02.2020 – на сумму 158,95 тыс. рублей, оплаты произведена за фактически выполненные работы;

- 486,89 тыс. рублей экономия по результатам электронных торгов.

Общий объем работ составил:

- очистка вручную (асфальтобетонное и грунтовое покрытия) от случайного мусора – 178 666 м2;

- очистка газонов вручную от случайного мусора – 458 938 м2;

- очистка урн вручную от мусора – 534 шт.;

- погрузка, вывоз и утилизация мусора – 9,4 т/ 40м3.

- ликвидация несанкционированной свалки у жилых домов № 14,14 по ул. Лазо - 32,6т

- расчистка территории от мелколесья - 33 215,00 м2

- сгребание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см – 372 105 м2

- уборка свежевыпавшего снега на площадках входа в подъезды МКД вручную при толщине снега свыше 2 см – 14 900 м2

- очистка от уплотненного снега внутр. проездов – 9070 м2

- очистка уплотнённого снега, льда (толщ.слоя до 2 см.) на а/б покрытии под скребок вручную (дорожки для пешеходов) – 13 830 м2

- очистка лестниц от снега, льда под скребок, вручную – 2 122,6 м2;

- приготовление противогололёдных материалов – 64,75 м3;

- очистка газонов мелкого мусора, веток, сухой травы - 332 600 м2;

- скос травы – 2 317 620 м2;

**3. Содержание объектов озеленения.**

Предусмотрено бюджетной сметой 5 952,33 тыс. рублей, заключен 6 муниципальный контракт на сумму 5 952,33 тыс. рублей, освоено 100%.

Общий объем работ составил:

- вырубка деревьев с применением автовышки – 100 шт.;

- вырубка деревьев и сухостоя без применения автовышки – 253 шт.;

- обрезка деревьев с использованием автовышки – 100 шт.;

- вырезка поросли у деревьев с последующим вывозом – 103/300 шт./ветвей;

- обрезка сухих ветвей деревьев с автовышки – 135/520 шт./ветвей;

- обрезка нижних ветвей деревьев – 50 ветвей;

- уход за деревьями с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 201 шт.;

- уход за кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 1356 кус.;

- завоз растительного грунта на газоны и клумбы – 145 м3

- формировочная стрижка деревьев и кустарников – 2200 шт.;

- высадка цветочной рассады – 16 647 шт.;

- формировочная стрижка деревьев высотой до 5 м. – 100 шт.;

- высадка кустарников – 81 шт.;

- установка металлического каркаса клумбы «книжка» – 1 шт.;

**4. Содержание мест захоронений (кладбищ).**

Предусмотрено бюджетной сметой 3 471,45 тыс. рублей, заключен 3 муниципальный контракт на сумму 3 471,45 тыс. рублей. Освоено 99,65%.

Экономия 12,29 тыс. рублей сложилась в результате расторжения муниципального контракта ООО «Дикия Архидея» - 7/мк от 13.02.20 оплаты произведена фактически выполненные работы.

Общий объем работ составил:

- сбор бытового мусора – 1480 000 м2/52,8 т.;

- скос травы – 10 га;

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог;

- грейдирование дороги грунтовой - 1623,6м2

- санитарная вырубка аварийных деревьев - 33шт./32м

- содержание и обслуживание (уборка -1раз/мес., окраска) элементов оснащения кладбищ: туалеты - 2шт., информационные стенды - 4шт., баннеры- 4шт., автобусный навес - 1шт,бетонные лестницы, лавочки, контейнерные ёмкости -33шт. (окраска - 178 м2)

- вывоз мусора с контейнерных площадок - 100,4т,

- сбор и вывоз негабаритного бетонного мусора и выброшенных металлических конструкций - 78т/8т

- окраска бордюрных тротуарного камней - 48 м2

- завоз отсева – 252 т

- очистка мест общего пользования от случайного мусора, по обочинам дорог, в проходах, на площадках, в местах стихийных и несанкционированных свалок - 200 тыс.м2

- зимнее содержание территорий кладбищ: уборка снега на проездных дорогах - 106,5 тыс.м2, на разворотных площадках и в проходах на путях следования похоронных процессий (вручную) - 1400м2

- россыпь отсева с машин на проезжие части - 70 тыс.м2/20м3

**5. Ремонт и содержание памятников истории и культуры.**

Предусмотрено бюджетной сметой 3 068,90 тыс. рублей, заключено 9 муниципальных контрактов на 3 068,90 тыс. рублей. Процент освоения 89,97%.

Экономия 307,72 тыс. рублей сложилась в результате расторжения муниципального контракта ООО «Абсолют» - 5/мк от 03.02.2020 оплаты произведена фактически выполненные работы.

Выполнены работы по содержанию восьми памятников истории и культуры:

- скульптурного памятника «Скорбящая мать»;

- скульптурного памятника лётчикам, погибшим при исполнении служебного долга;

- памятника жителям с.Петровка, погибшим на фронтах ВОВ в 1941-1945г;

- памятника «Стела»;

- монумента «Родина-мать»;

- памятника Владимиру Ильичу Ленину;

- памятника воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ в 1941-1945г.;

- мемориального комплекса «Рубка».

Выполнены работы по содержанию и ремонту памятника «Воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ в 1941-1945 г.» - ремонт облицовки стен из гранитных плит – 24,7 м2, установка лестницы – 12 ступенек, с поручнем – 3,8 м, покраска Стеллы – 110 м2, ремонт освещения из 2-х светильников – 2 шт., ремонт штукатурного слоя наружных ограждающих стенок, их окраска - 45,1м2, ремонт штукатурного слоя наружных ограждающих стенок - 48,1м2; ремонт бетонных ступеней - 3,0м2.

Выполнены работы по содержанию и ремонту монумента «Родина мать» - окраска поверхности элементов монумента, с предварительной подготовкой - 87,4м2, ремонт облицовки пьедестала из плит -1,5м2.

Выполнены работы по содержанию и ремонту монумента "Родина-мать" Южная Лифляндия - установка лавочек – 4 шт. и урн – 4 шт.

Выполнены работы по содержанию и ремонту скульптурного памятника «Скорбящей матери» и памятника погибшим летчикам морской авиации при исполнении служебного долга 01.08.1957г. и 13.07.1968г. - сплошная очистка/огрунтовка бетонной стелы с барельефом, стенок вручную - 41,4 м², заделка трещин- 2,0 м, штукатурная обработка бетонных поверхностей -3,0м², улучшенная окраска стелы с барельефом - 41,4м², разборка/устройство бетонной площадки с основанием - 30,0м²., ремонт цементной стяжки ступеней - 20,0 мест, простая окраска обелисков, ограды - 58,0м².

Общий объем работ составил:

- уборка территории памятников от снега и наледи – 27 392 м2;

- очистка территории от случайного мусора, листьев – 164 542 м2;

- подметание вручную поверхность памятника – 119 242 м2;

- скос травы – 2 429,8 м2;

- промывка памятников – 264 м2;

- зажжение и отключение вечного огня памяти – 3 раза;

- вывоз и утилизация мусора – 19,69 т.;

- подметание территории вручную – 119 242 м2.

- замена Андреевского флага.

**6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.**

Предусмотрено бюджетной сметой 571,55 тыс. рублей. Кассовое исполнение на сумму 0,00 тыс. рублей. Процент освоения 0%.

Заключен 1 муниципальный контракт с МУП «Городское хозяйство», контракт расторгнут по согласованию сторон в виду отсутствия фактической возможности по условиям содержания и отлову животных.

**7. Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа.**

Предусмотрено бюджетной сметой 4 049,63 тыс. рублей. Кассовое исполнение на сумму 4 049,63 тыс. рублей. Процент освоения 100%.

В 2020 году заключено 5 муниципальных контрактов на организацию 7 значимых маршрутов в границах городского округа Большой Камень (4 круглогодичных и 3 сезонных маршрутов) и перевезено 306 211 пассажиров.

**8. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов**

Предусмотрено бюджетной сметой 4 703,17 тыс. рублей, заключен 10 муниципальный контракт на сумму 4 703,17 тыс. рублей. Освоено 100%.

В рамках реализации мероприятия выполнены следующие работы:

- установка новых контейнерных площадок – 65 шт.;

- смена разрушенных ограждений существующих площадок накопления ТКО - 14 объектов;

- очистка территории контейнерных площадок - 110 шт.;

- очистка газонов от случайного мусора – 663 168м2 со сбором мусора в мешки и погрузкой в автотранспорт для перевозки для утилизации;

- подметание территорий от мусора вручную-316 873м2.

**10. Ремонт объектов благоустройства.**

Предусмотрено бюджетной сметой 32 080,03 тыс. рублей, заключено 32 муниципальных контракта на 32 080,03 тыс. рублей. Освоено 97,19%.

Экономия 899,84 тыс. рублей сложилась в результате:

- расторжения муниципального контракта с ООО «Фриз-БК» -245/мк от 19.10.20 на сумму - 161,64 тыс. рублей по согласованию сторон. Не оплачены работы по установке леерного ограждения из-за нарушения технологии установки.

- по результатам торгов проведения торгов - 738,2 тыс. рублей.

Произведен ремонт 2,6 км пешеходных дорожек по адресам:

- ул. Карла Маркса 2,2б,4;

- покрытия прилегающей территории здания ул. Ганслепа 10;

- в районе МКД № 16, МКД № 12 по ул. Аллея Труда и МКД № 5 по ул. Академика Крылова;

- вдоль МКД № 3б, МКД № 5б, МКД № 7б по ул. Карла Маркса;

- дорожки от ул.40 лет Октября до ул. Суханова д.7;

- от ул .Чкалова до ул.40 лет Октября;

- от ул. Объездная до ул. Центральная д.7;

- в районе здания по ул. Карла Макса 47; в районе здания по ул. Карла Макса 45; в районе здания по ул. Приморского Комсомола 6;

- от МКД № 31 по ул. Аллея Труда до МКД № 5 по ул. Ак. Крылова, от ост.павильона д/с «Родничок» до МКД № 28 по ул. Ак. Курчатова;

- в районе МКД № 5 по ул. Академика Крылова;

- от МКД № 21 до МКД № 8 по ул. Аллея Труда;

- покрытия территории в районе пересечения ул. Карла Маркса – ул. Аллея Труда (МКД № 1 по ул. Аллея Труда);

- придомовой территории у МКД №45 по ул. Гагарина;

- в районе МКД № 12А по ул. Аллея Труда;

- дорожек в районе МКД № 17А по ул. Гагарина, в районе МКД № 6 по ул. Академика Курчатова, в районе МКД № 3 по ул. Маслакова.

**9. Приобретено две единицы специальной техники - мусоровозы на сумму 8 950,75 тыс. рублей.**

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики, установленной программой.

В отчетном году из 5 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 4 показателей.

Уровень достижения целевого показателя составляет 121,6 %,

Освоено более 97,6 % финансовых средств, оценка эффективности реализации муниципальной программы «эффективная».

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | 85 396,44 | 115 364,82 | 112 549,77 |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 00000 | 000 | 64 253,72 | 74 334,04 | 72 418,84 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 20380 | 200 | 15 355,62 | 20 517,88 | 20 140,08 |
| 1.2. | Содержание земель общего  пользования. |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20390 | 200 | 29 602,49 | 31 999,13 | 31 353,29 |
| 1.3. | Содержание объектов  озеленения |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20410 | 200 | 5 977,88 | 5 952,33 | 5 952,33 |
| 1.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20430 | 200 | 3 154,71 | 3 471,45 | 3 459,16 |
| 1.5. | Содержание памятников истории и культуры |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20680 | 200 | 3 201,10 | 3 068,90 | 2 761,18 |
| 1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | 902 | 0405 | 15 9 01 93040 | 200 | 571,55 | 571,55 | 0,00 |
| 1.7. | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.8. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа |  | 902 | 0408 | 15 9 01 61100 | 810 | 4 049,63 | 4 049,63 | 4 049,63 |
| 1.9. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень |  | 902 | 503 | 15 9 01 70650 | 200 | 2 340,74 | 4 703,17 | 4 703,17 |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 00000 |  | 21 142,72 | 41 030,78 | 40 130,93 |
| 2.1. | Ремонт объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70150 | 200 | 21 142,72 | 32 080,03 | 31 180,19 |
| 2.2. | Расходы на приобретение  основных средств |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70120 | 200 | 0,00 | 8 950,75 | 8 950,75 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации  -Заключены контракты  № 296 от 31.12.2019  № 295 от 31.12.2019  № 13 от 10.02.2020  № 64 от 07.05.2020  № 97 от 13.05.2020  № 101 от 29.05.2020  № 106 от 05.06.2020  № 120 от 18.06.2020  № 132 от 06.07.2020  № 159 от 21.07.2020  № 158 от 21.07.2020  № 127 от 27.07.2020  № 133 от 28.08.2020  № 195 от 01.09.2020  № 169 от 28.08.2020  № 201 от 28.08.2020  № 196 № 28.08.2020  № 198 от 28.08.2020  № 194 от 28.08.2020  № 170 от 02.09.2020  № 200 от 01.11.2020  № 199 от 23.10.2020  № 193 от 05.10.2020  № 231 от 21.09.2020  № 251 от 28.10.2020  № 255 от 26.10.2020  № 272 от 11.11.2020  № 305 от 30.11.2020  № 306 от 04.12.2020  № 334 от 18.12.2020  «Содержание объектов благоустройства»;  -Выполнение работ (Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, ремонт МАФов, уборка мусора, скос травы) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Заключено 30 муниципальных контрактов на сумму  20 517,88 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 20 140,08 тыс. рублей) |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования | -Разработка аукционной документации  -Заключение контракта  № 297 от 31.12.2019  № 298 от 31.12.2019  № 299 от 31.12.2019  № 300 от 31.12.2019  № 16 от 17.02.2020  № 65 от 30.04.2020  № 63 от 27.04.2020  № 62 от 29.04.2020  № 61 от 23.04.2020  № 60 от 23.004.2020  № 101 от 29.05.2020  № 110 от 15.06.2020  № 197 от 31.08.2020  № 179 от 24.08.2020  № 192 от 24.08.2020  № 180 от 25.08.2020  № 181 от 25.08.2020  № 236 от 01.10.2020  № 237 от 01.10.2020  № 288 от 18.11.2020  № 289 от 18.11.2020  № 303 от 30.11.2020  № 304 от 04.12.2020  № 308 от 02.12.2020  № 333 от 14.12.2020  № 332 от 14.12.2020  «Содержание земель общего пользования»;  -Выполнение работ (Зимнее и летнее содержание земель общего пользования, подметание и очистка газонов проездов и урн от мусора, скос травы, ликвидация несанкц-ных свалок) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Заключено 26 муниципальных контрактов на сумму-  31 999,13 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 31 353,29 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта  № 6 от 07.02.2020  № 37 от 27.03.2020  № 69 от 23.04.2020  № 70 от 23.04.2020  № 85 от 30.04.2020  № 73 от 06.05.2020 «Содержание объектов озеленения»;  -Выполнение работ (высадка цветов, декоративных кустарников, завоз растительного грунта) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 5 952,33 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 5 952,33 тыс. рублей) |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контрактов  № 301 от 31.12.2019  № 7 от 13.02.2020  № 264 от 30.10.2020  «Содержание мест захоронения (кладбищ)»;  -Выполнение работ (Уборка мусора в секторах, зимнее содержание территории кладбища, валка и обрезка кустарников и деревьев, уборка негабаритного мусора) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Заключено 3 муниципальных контракта на сумму 3 471,45 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 3 459,16 тыс. рублей) |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта  № 5 от 03.02.2020  № 87 от 27.04.2020  № 71 от 27.04.2020  № 46 от 08.04.2020  № 38 от 13.04.2020  № 27 от 06.03.2020  № 51 от 17.04.2020  № 111 от 22.06.2020  № 148 от 21.07.2020  «Содержание памятников истории и культуры»;  -Выполнение работ (Очистка территории от случайного мусора, подметание пыли, ремонт элементов памятников) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Заключено 9 муниципальных контрактов на сумму  3 068,90 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 2 761,18 тыс. рублей) |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму  571,55 тыс. рублей  Контракт расторгнут по согласованию сторон |  |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | Разработка постановления о проведении субботника |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контрактов  № 050 от 21.05.2020  «Б.Камень-Н.Мир»  № 051 от 21.05.2020  «Б.Камень-Суходол»  № 052 от 21.05.2020  «Б.Камень-Петровка»  № 053 от 21.05.2020  «Б.Камень-Заря-2»  № 054 от 21.05.2020  «Б.Камень-с/о «Строитель» |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Заключено 5 муниципальных контрактов на сумму  4 049,63 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 4 049,63 тыс. рублей) |  |
| 1.9 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  № 147 от 09.07.2020  № 153 от 14.07.2020  № 233 от 30.09.2020  № 234 от 30.09.2020  № 270 от 06.11.2020  № 269 от 06.11.2020  № 283 от 16.11.2020  № 282 от 06.11.2020  № 315 от 04.12.2020  № 352 от 18.12.2020  -Выполнение работ  (Установка площадок ТКО, содержание существующих площадок) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 | Заключено 10 муниципальных контракта на сумму  4 703,17 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 4 703,17 тыс. рублей) |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  |  |  |  | - |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта  № 53 от 20.04.2020  № 56 от 21 .04.2020  № 57 от 21.04.2020  № 156 от 22.07.2020  № 167 от 14.08.2020  № 172 от 12.08.2020  № 173 от 12.08.2020  № 176 от 24.08.2020  № 218 от 15.09.2020  № 221 от 23.09.2020  № 229 от 30.09.2020  № 242 от 13.10.2020  № 245 от 19.10.2020  № 315 от 11.12.2020  № 252 от 30.10.2020  № 254 от 23.10.2020  № 260 от 28.10.2020  № 267 от 28.10.2020  № 275 от 09.11.2020  № 274 от 06.11.2020  № 285 от 16.11.2020  № 286 от 17.11.2020  № 297 от 14.12.2020  № 295 от 25.11.2020  № 294 от 23.11.2020  № 293 от 26.11.2020  № 313 от 04.12.2020  № 314 от 04.12.2020  № 329 от 10.12.2020  № 349 от 17.12.2020  № 350 от 17.12.2020  № 353 от 22.12.2020  -Выполнение работ  (установка декоративного панно по ул. Карла Маркса и ул. Аллея Труда, ремонт пешеходных дорожек) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Заключено 32 муниципальных контракта на сумму  32 080,03 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 31 180,16 тыс. рублей) |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -закуплено 2 мусоровоза  № 224 от 02.10.2020  № 276 от 17.11.2020 |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 | Заключено 2 муниципальных контрактов на сумму  8 950,75 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 8 950,75 тыс. рублей) |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа, всего** | 283 724,59 | 218 808,14 | 77,12% | 115 364,82 | 112 549,78 | 97,56% | 124/115 352,53 |
|  | бюджет городского округа | 281 838,17 | 218 808,14 | 77,64% | 114 793,27 | 112 549,78 | 98,05% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 886,42 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1 | **Создание комфортных условий проживания** | 248 980,85 | 165 076,19 | 66,30% | 74 334,04 | 72 418,84 | 97,42% |  |
|  | бюджет городского  округа | 247 094,43 | 165 076,19 | 66,81% | 73 762,49 | 72 418,84 | 98,18% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 886,42 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | **Содержание объектов благоустройства** | 50 749,42 | 42 627,48 | 84,00% | 20 517,88 | 20 140,08 | 98,16% | 30/20 517,88 |
|  | бюджет городского округа | 50 749,42 | 42 627,48 | 84,00% | 20 517,88 | 20 140,08 | 98,16% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Содержание земель общего пользования.** | 129 587,18 | 78 892,32 | 60,88% | 31 999,13 | 31 353,29 | 97,98% | 26/31 999,13 |
|  | бюджет городского округа | 129 587,18 | 78 892,32 | 60,88% | 31 999,13 | 31 353,29 | 97,98% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Содержание объектов озеленения** | 24 428,76 | 14 224,47 | 58,23% | 5 952,33 | 5 952,33 | 100,00% | 6/5 952,33 |
|  | бюджет городского округа | 24 428,76 | 14 224,47 | 58,23% | 5 952,33 | 5 952,33 | 100,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Содержание мест захоронений (кладбищ)** | 11 202,80 | 8 045,73 | 71,82% | 3 471,45 | 3 459,16 | 90,65% | 3/3 459,16 |
|  | бюджет городского округа | 11 202,80 | 8 045,73 | 71,82% | 3 471,45 | 3 459,16 | 90,65% |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Содержание памятников истории и культуры** | 6 453,02 | 4 601,08 | 71,30% | 3 068,90 | 2 761,18 | 89,97% | 9/3 068,90 |
|  | бюджет городского округа | 6 453,02 | 4 601,08 | 71,30% | 3 068,90 | 2 761,18 | 89,97% |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных** | 1 886,42 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% | 1/571,55 |
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 886,42 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% | - |
| 1.7 | **Организация и проведение**  **двухмесячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории**  **городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | **Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа** | 22 332,49 | 11 981,93 | 53,65% | 4 049,63 | 4 049,63 | 100% | 5/4 049,63 |
|  | бюджет городского округа | 22 332,49 | 11 981,93 | 53,65% | 4 049,63 | 4 049,63 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | **Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень** | 2 340,74 | 4 703,17 | 200,93% | 4 703,17 | 4 703,17 | 100% | 10/4 703,17 |
|  | бюджет городского округа | 2 340,74 | 7 703,17 | 100,93 | 4 703,17 | 4 703,17 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства** | 34 743,74 | 53 731,95 | 154,65% | 41 030,78 | 40 130,93 | 97,81% |  |
|  | бюджет городского округа | 34 743,74 | 53 731,95 | 154,65% | 41 030,78 | 40 130,93 | 97,81% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Ремонт объектов благоустройства** | 23 843,74 | 33 881,20 | 142,10% | 32 080,03 | 31 180,19 | 97,19% | 32/32 080,03 |
|  | бюджет городского округа | 23 843,74 | 33 881,20 | 142,10% | 32 080,03 | 31 180,19 | 97,19% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Расходы на приобретение основных средств** | 10 900,00 | 19 850,75 | 182,12% | 8 950,75 | 8 950,75 | 100% | 2/8 950,75 |
|  | бюджет городского округа | 10 900,00 | 19 850,75 | 182,12% | 8 950,75 | 8 950,75 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 571,55 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы». |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади пешеходных дорожек | % | 7,2 | 9,9 | 138 % | В рамках муниципальной программы в 2020 году отремонтировано 2,6 км пешеходных дорожек |
| 2. | количество детских игровых площадок, оборудованных современными малыми архитектурными формами | шт. | 37 | 37 | 100 % | В рамках муниципальной программы оборудование игровых детских площадок современными МАФами в 2020 году не предусмотрено |
| 3. | доля жителей городского округа, принимающих участие в проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа, в общей численности жителей городского округа | % | 6,3 | 0 | 0 % | В связи с пандемией (COVID-2019) мероприятия по санитарной очистке города не проводились |
| 4 | количество муниципальной специализированной техники, занятой на организации сбора, транспортирования, обработке, утилизации, обезвреживании, захоронении твердых коммунальных отходов | ед. | 11 | 11 | 100 % |  |
| 5 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | ед. | 24 | 65 | 270 % |  |