**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 127 333,68 | 127 781,43 | 17 713,18 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 123 760,82 | 123 760,82 | 17 713,18 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 11 086,12 | 11 086,12 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 34 735,38 | 34 735,38 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 350,86 | 350,86 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 10 238,70 | 10 238,70 | 0,00 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 20 721,02 | 20 721,02 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 209,30 | 209,30 | 7,90 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 46 419,44 | 46 419,44 | 17 705,28 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 |  | 3 572,86 | 4 020,61 | 0,00 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 3 000,00 | 2 997,75 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 447,75 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 572,86 | 572,86 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2019- 30.06.2019 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2019- 30.06.2019 |  | Заключено 4 муниципальных контрактов на сумму 32 106,45 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2019- 30.06.2019 |  | Заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 18 625,88 тыс. рублей (Освоено – 7,90 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2019- 30.06.2019 |  | Заключено 20 муниципальных контрактов на сумму-  36 214,48 тыс. рублей  (Освоено – 17 705,28 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2019- 30.06.2019 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | - |  | муниципальных контрактов не заключено |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | - |  | муниципальных контрактов не заключено |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 416 028,38 | 132 907,51 | 31,95 % | 127 781,43 | 17 713,18 | 13,86% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 310 387,36 | 82 722,89 | 26,65 % | 71 877,28 | 17 713,18 | 24,64% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 105 641,02 | 50 184,62 | 47,50 % | 55 904,15 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 392 619,59 | 120 268,35 | 30,63% | 123 760,82 | 17 713,18 | 14,31% |  |
|  | бюджет городского округа | 292 486,16 | 75 591,32 | 25,84% | 68 304,42 | 17 713,18 | 25,93% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 100 133,43 | 44 677,03 | 44,61% | 55 456,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 95 034,55 | 33 177,91 | 34,91% | 46 172,36 | 0,00 | 0,00% | 4/32 106,45 |
|  | бюджет городского округа | 38 107,39 | 10 986,13 | 28,83% | 11 436,98 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 56 927,16 | 22 191,78 | 38,98% | 34 735,38 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 70 553,89 | 28 186,84 | 39,95% | 31 169,02 | 7,90 | 0,03% | 6/18 625,88 |
|  | бюджет городского округа | 27 347,62 | 5 701,59 | 20,85% | 10 448,00 | 7,90 | 0,08% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 43 206,27 | 22 485,25 | 52,04%- | 20 721,02 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 227 031,15 | 58 903,60 | 25,95% | 46 419,44 | 17 705,28 | 38,14% | 20/36 214,48 |
|  | бюджет городского округа | 227 031,15 | 58 903,60 | 25,95% | 46 419,44 | 17 705,28 | 38,14% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 23 408,79 | 12 639,16 | 53,99% | 4 020,61 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 17 901,20 | 7 131,57 | 39,84% | 3 572,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 5 507,59 | 5 507,59 | 100% | 447,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 17 639,16 | 12 639,16 | 71,65% | 3 447,75 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 12 131,57 | 7 131,57 | 58,79% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 5 507,59 | 5 507,59 | 100% | 447,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | 5 769,63 | 0,00 | 0,00% | 572,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 5 769,63 | 0,00 | 0,00% | 572,86 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11 436,98 | 34 735,38 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013- 2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012  № 394-па.  Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования № 16-3 от 04.04.2019  Дополнительное соглашение  № 16-3/1 от 17.06.2019 | Закон Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ  О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  (в редакции  450-КЗ от 06.03.2019г.,  507-КЗ от 31.05.2019г.) |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 10 448,00 | 20 721,02 |
| 3 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 3 000,00 | 447,75 |