**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Благоустройство городского округа Большой Камень»
на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2 квартал 2020 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна5-76-32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | 62 368,47 | 85 396,44 | 29 658,36 |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 00000 | 000 | 59 491,48 | 64 253,72 | 22 771,80 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 20380 | 200 | 14 762,45 | 15 355,62 | 7 256,44 |
| 1.2. | Содержание земель общегопользования. |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20390 | 200 | 29 602,49 | 29 602,49 | 9 216,20 |
| 1.3. | Содержание объектовозеленения |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20410 | 200 | 5 977,88 | 5 977,88 | 1 778,95 |
| 1.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20430 | 200 | 3 154,71 | 3 154,71 | 2 186,41 |
| 1.5. | Содержание памятников истории и культуры |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20680 | 200 | 1 286,87 | 3 201,10 | 2 129,03 |
| 1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | 902 | 0405 | 15 9 01 93040 | 200 | 657,44 | 571,55 | 0,00 |
| 1.7. | Организация и проведениедвухмесячников по санитарнойочистке, благоустройству и озеленению территориигородского округа |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.8. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа |  | 902 | 0408 | 15 9 01 61100 | 810 | 4 049,63 | 4 049,63 | 204,77 |
| 1.9. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень |  | 902 | 503 | 15 9 01 70650 | 200 | 0,00 | 2 340,74 | 0,00 |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 00000 |  | 2 876,99 | 21 142,72 | 6 886,56 |
| 2.1. | Ремонт объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70150 | 200 | 2 876,99 | 21 142,72 | 6 886,56 |
| 2.2. | Расходы на приобретениеосновных средств |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2020 год**

|  |
| --- |
|  **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение. |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-30.06.2020 |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации-Заключены контракты № 296 от 31.12.2019№ 295 от 31.12.2019№ 13 от 10.02.2020 № 64 от 07.05.2020№ 97 от 13.05.2020№ 101 от 29.05.2020№ 106 от 05.06.2020№ 120 от 18.06.2020«Содержание объектов благоустройства»;-Выполнение работ (Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, содержание выгребных ям, уборка мусора, скос травы) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | Заключено 8 муниципальных контракта на сумму 10 776,40 тыс. рублей (ОСВОЕНО – 7 256,44 тыс. рублей) |  |
| 1.2 | Содержание земель общего пользования | -Разработка аукционной документации-Заключение контракта № 297 от 31.12.2019№ 298 от 31.12.2019№ 299 от 31.12.2019№ 300 от 31.12.2019№ 16 от 17.02.2020 № 65 от 30.04.2020№ 63 от 27.04.2020№ 62 от 29.04.2020№ 61 от 23.04.2020№ 60 от 23.004.2020№ 101 от 29.05.2020№ 110 от 15.06.2020«Содержание земель общего пользования»;-Выполнение работ (Зимнее и летнее содержание земель общего пользования, подметание и очистка дорог и урн от мусора, скос травы, ликвидация несанкционированных свалок) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | Заключено 12 муниципальных контрактов на сумму- 24 977,34 тыс. рублей(ОСВОЕНО – 9 216,20 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта № 6 от 07.02.2020 № 37 от 27.03.2020№ 69 от 23.04.2020№ 70 от 23.04.2020№ 85 от 30.04.2020№ 73 от 06.05.2020 «Содержание объектов озеленения»;-Выполнение работ (высадка цветов, декоративных кустарников, завоз растительного грунта) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | Заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 5 952,33 тыс. рублей(ОСВОЕНО – 1 778,95 тыс. рублей) |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта№ 301 от 31.12.2019№ 7 от 13.02.2020 «Содержание мест захоронения (кладбищ)»;-Выполнение работ (Уборка мусора в секторах, зимнее содержание территории кладбища, валка и обрезка кустарников и деревьев, уборка негабаритного мусора) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 3 153,69 тыс. рублей(ОСВОЕНО – 2 186,41 тыс. рублей) |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта № 5 от 03.02.2020№ 87 от 27.04.2020№ 71 от 27.04.2020№ 46 от 08.04.2020№ 38 от 13.04.2020№ 27 от 06.03.2020№ 51 от 17.04.2020 «Содержание памятников истории и культуры»;-Выполнение работ (Очистка территории от случайного мусора, подметание пыли) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | Заключено 7 муниципальных контрактов на сумму2 800,90 тыс. рублей(ОСВОЕНО – 2 129,03 тыс. рублей) |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | Проведена процедура электронного аукциона. Не было подано не одной заявки. |  |
| 1.7 | Организация и проведение двухмесячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского округа | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ  |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | -Разработка аукционной документации;-Заключение контрактов№ 050 от 21.05.2020«Б.Камень-Н.Мир»№ 051 от 21.05.2020«Б.Камень-Суходол»№ 052 от 21.05.2020«Б.Камень-Петровка»№ 053 от 21.05.2020«Б.Камень-Заря-2»№ 054 от 21.05.2020«Б.Камень-с/о «Строитель» |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | Заключено 5 муниципальных контрактов на сумму4 049,63 тыс. рублей(ОСВОЕНО – 204,77 тыс. рублей) |  |
| 1.9 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(работы не выполнялись) |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | Муниципальные контракты не заключались |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | - |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта№ 53 от 20.04.2020№ 56 от 21 .04.2020№ 57 от 21.04.2020;-Выполнение работ(установка декоративного панно по ул. Карла Маркса и ул. Аллея Труда, ремонт пешеходных дорожек) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | Заключено 3 муниципальных контракта на сумму6 886,56 тыс. рублей(ОСВОЕНО – 6 886,56 тыс. рублей) |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | - |  |
|  |

|  |
| --- |
|  **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 260 696,62 | 135 916,72 | 52,14% | 85 396,44 | 29 658,36 | 34,73% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 258 724,31 | 135 916,72 | 52,530% | 84 824,89 | 29 658,36 | 34,96% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 972,31 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1 | Создание комфортных условий проживания | 244 218,61 | 115 429,14 | 47,26% | 64 253,72 | 22 771,80 | 35,44% |  |
|  | бюджет городского округа | 242 246,30 | 115 429,14 | 47,65% | 63 682,17 | 22 771,80 | 35,76% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 972,31 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 47 156,26 | 29 743,84 | 63,08% | 15 355,62 | 7 256,44 | 47,26% | 8/10 776,40 |
|  | бюджет городского округа | 47 156,26 | 29 743,84 | 63,08% | 15 355,62 | 7 256,44 | 47,26% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание земель общего пользования. | 133 587,18 | 56 755,23 | 42,49% | 29 602,49 | 9 216,20 | 31,13% | 12/24 977,34 |
|  | бюджет городского округа | 133 587,18 | 56 755,23 | 42,49% | 29 602,49 | 9 216,20 | 31,13% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | 23 428,76 | 10 051,09 | 42,90% | 5 977,88 | 1 778,95 | 29,76% | 6/5 952,33 |
|  | бюджет городского округа | 23 428,76 | 10 051,09 | 42,90% | 5 977,88 | 1 778,95 | 29,76% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 11 202,80 | 6 772,98 | 60,46% | 3 154,71 | 2 186,41 | 69,31% | 2/3 153,69 |
|  | бюджет городского округа | 11 202,80 | 6772,98 | 60,46% | 3 154,71 | 2 186,41 | 69,31% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | 4 538,80 | 3 968,93 | 87,44% | 3 201,10 | 2 129,03 | 66,51% | 7/ 2800,90 |
|  | бюджет городского округа | 4 538,80 | 3 968,93 | 87,44% | 3 201,10 | 2 129,03 | 66,51% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 1 972,31 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% | - |
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 972,31 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% | - |
| 1.7 | Организация и проведение двухмесячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 22 332,49 | 8 137,07 | 36,44% | 4 049,63 | 204,77 | 5,06% | 1/4 049,63 |
|  | бюджет городского округа | 22 332,49 | 8 137,07 | 36,44% | 4 049,63 | 204,77 | 5,06% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | 16 478,01 | 20 487,58 | 124,33% | 21 142,72 | 6 886,56 | 32,57% |  |
|  | бюджет городского округа | 16 478,01 | 20 487,58 | 124,33% | 21 142,72 | 6 886,56 | 32,57% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | 5 578,01 | 9 587,58 | 171,88% | 21 142,72 | 6 886,56 | 32,57% | 3/6 886,56 |
|  | бюджет городского округа | 5 578,01 | 9 587,58 | 171,88% | 21 142,72 | 6 886,56 | 32,57% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 571,55 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»». |