**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | 20 694,86 | 41 234,91 | 22 849,03 |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 00000 | 000 | 20 694,86 | 41 234,91 | 22 849,03 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 20380 | 200 | 4 212,31 | 8 570,53 | 5 177,52 |
| 1.2. | Содержание земель общего  пользования. |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20390 | 200 | 8 677,26 | 21 729,91 | 10 049,90 |
| 1.3. | Содержание объектов  озеленения |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20410 | 200 | 1 671,00 | 3 187,91 | 2 990,44 |
| 1.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20430 | 200 | 1 004,59 | 2 095,31 | 1 502,00 |
| 1.5. | Содержание памятников истории и культуры |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20680 | 200 | 757,63 | 1 111,14 | 607,88 |
| 1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | 902 | 0405 | 15 9 01 93040 | 200 | 489,39 | 657,44 | 0,00 |
| 1.7. | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.8. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа |  | 902 | 0408 | 15 9 01 61100 | 810 | 3 882,67 | 3 882,67 | 2 521,29 |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Ремонт объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70150 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на приобретение  основных средств |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2018-31.12.2018 |  | Заключено 12 муниципальных контрактов на сумму  8 224,70 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018 - 31.12.2018 |  | Заключено 13 муниципальных контрактов на сумму-  21 386,53 тыс. рублей |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018 -31.12.2018 |  | Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 3 137,19 тыс. рублей |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  | Заключено 5 муниципальных контракта на сумму 2 076,91 тыс. рублей |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  | Заключено 10 муниципальных контрактов на сумму  1 030,38 тыс. рублей |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018 -31.12.2018 |  | - |  |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.04.2018 -30.09.2018 |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018--31.12.2018 |  | Заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 3 882,67 |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 153 652,54 | 22 849,03 | 14,87% | 41 234,91 | 22 849,03 | 55.41% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 151 205,61 | 22 849,03 | 15,11% | 40 577,47 | 22 849,03 | 56,31% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 446,95 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1 | Создание комфортных условий проживания | 128 485,22 | 22 849,03 | 17,78% | 41 234,91 | 22 849,03 | 55,41% |  |
|  | бюджет городского округа | 126 038,27 | 22 849,03 | 18,13% | 40 577,47 | 22 849,03 | 56,31% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 446,95 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 24 303,09 | 5 177,52 | 21,30% | 8 570,53 | 5 177,52 | 60,41% | 12/8 224,70 |
|  | бюджет городского округа | 24 303,09 | 5 177,52 | 21,30% | 8 570,53 | 5 177,52 | 60,41% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | 63 236,57 | 10 049,90 | 15,89% | 21 729,91 | 10 049,90 | 46,25% | 13/21 386,53 |
|  | бюджет городского округа | 63 236,57 | 10 049,90 | 15,89% | 21 729,91 | 10 049,90 | 46,25% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | 12 441,28 | 2 990,44 | 24,04% | 3 187,91 | 2 990,44 | 93,81% | 2/3 137,19 |
|  | бюджет городского округа | 12 441,28 | 2 990,44 | 24,04% | 3 187,91 | 2 990,44 | 93,81% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 6 260,40 | 1 502,00 | 23,99% | 2 095,31 | 1 502,00 | 71,68% | 5/2 076,91 |
|  | бюджет городского округа | 6 260,40 | 1 502,00 | 23,99% | 2 095,31 | 1 502,00 | 71,68% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | 4 313,41 | 607,88 | 14,09% | 1 111,14 | 607,88 | 54,71% | 10/1 030,38 |
|  | бюджет городского округа | 4 313,41 | 607,88 | 14,09% | 1 111,14 | 607,88 | 54,71% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2 446,95 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% | - |
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 2 446,95 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% | - |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 15 483,52 | 2 521,29 | 16,28% | 3 882,67 | 2 521,29 | 64,94% | 6/3 882,67 |
|  | бюджет городского округа | 15 483,52 | 2 521,29 | 16,28% | 3 882,67 | 2 521,29 | 64,94% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | 25 167,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 25 167,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | 21 624,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 21 624,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | 3 543,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 3 543,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 657,44 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 29.09.2014 № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных». |