**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 74 896,95 | 154 088,21 | 29 800,21 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 70 076,64 | 124 232,01 | 24 045,54 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 16 951,33 | 10 951,33 | 1 687,49 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0 | 24 000,00 | 0 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 0 | 6 000,00 | 0 |
| 1.2. | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 6 540,21 | 78,50 | 0 |
| 14 9 01 9240 | 200 | 0 | 25 846,83 | 0 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0 | 6 461,71 | 0 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 46 585,10 | 50 893,64 | 22 358,05 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 |  | 4 820,31 | 29 856,20 | 5 754,67 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 4 820,31 | 5 754,67 | 5 754,67 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0 | 4 820,31 | 0 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0 | 19 281,22 | 0 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0 | 0 | 0 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2018- 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.04.2018-31.10.2018 |  | Заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 11 002,07 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.04.2018 -31.10.2018 |  | Заключено 21 муниципальных контрактов на сумму 20 301,35 тыс. рублей |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  | Заключено 15 муниципальных контрактов на сумму-  40 345,51 тыс. рублей |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018 -31.12.2018 |  | Произведен расход бюджетных средств на сумму 5754,67258 по муниципальному контракту  № 133/МК, заключенному в 2017г  Заключен 1 муниципальный контракт на сумму-  6 983,37 тыс. рублей |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 379 087,14 | 29 800,21 | 7,86 % | 154 088,21 | 29 800,21 | 19,34% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 379 087,14 | 29 800,21 | 7,86 % | 84 960,16 | 29 800,21 | 35,08% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 69 128,05 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 357 873,29 | 24 045,54 | 6,72% | 124 232,01 | 24 045,54 | 19,36% |  |
|  | бюджет городского округа | 357 873,29 | 24 045,54 | 6,72% | 74 385,18 | 24 045,54 | 32,33% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 49 846,83 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 79 789,42 | 1 687,49 | 2,11% | 40 951,33 | 1 687,49 | 4.12% | 6/11 002,07 |
|  | бюджет городского округа | 79 789,42 | 1 687,49 | 2,11% | 16 951,33 | 1 687,49 | 9,95% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2 | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | 49 242,10 | 0,00 | 0,00% | 32 387,03 | 0,00 | 0,00% | 21/20 301,35 |
|  | бюджет городского округа | 49 242,10 | 0,00 | 0,00% | 6 540,21 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00%- | 25 846,83 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 228 841,78 | 22 358,05 | 9,77% | 50 893,64 | 22 358,05 | 43,93% | 15/40 345,51 |
|  | бюджет городского округа | 228 841,78 | 22 358,05 | 9,77% | 50 893,64 | 22 358,05 | 43,93% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 21 213,85 | 5 754,67 | 27,13% | 29 856,21 | 5 754,67 | 19,27% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 213,85 | 5 754,67 | 27,13% | 10 574,98 | 5 754,67 | 54,42% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 19 281,22 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 10 820,31 | 5 754,67 | 53,18% | 29 856,21 | 5 754,67 | 19,27% | 1/6 983,37 |
|  | бюджет городского округа | 10 820,31 | 5 754,67 | 53,18% | 10 574,98 | 5 754,67 | 54,42% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 19 281,22 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | 10 393,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | бюджет городского округа | 10 393,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6 000,00 | 24 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013- 2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па.  Дополнительное соглашение от 17.08.2018 № 16-11/1 к Соглашению от 23.04.2018 № 16-11 о предоставлении в 2018 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования | Постановление Администрации Приморского края от 17.07.2018 «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 11 апреля 2018 года  № 156-па «Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году |
| 2 | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | 2 202,22 | 8 808,89 |
| 3 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 4 820,31 | 19 281,22 |