**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 2 квартал 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование  ответственного  исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2 квартал 2020 года** |
| Должность,  фамилия, имя,  отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист первого разряда управления жизнеобеспечения  Нестерова Дарья Викторовна  8 (42335) 5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ГРБС | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы всего, в том числе | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 37 326,6 | 37 326,6 | 338,8 |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 | 000 | 37 326,6 | 37 326,6 | 338,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 25 241,3 | 23 714,07 | 338,8 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70180 | 200 | 637,69 | 637,69 | 338,8 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 7025 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 23 714,07 | 23 714,07 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 239,54 | 239,54 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70230 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Строительство Народного сквера расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 40570 | 200 | 650,0 | 650,0 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20530 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них. | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 00000 | 200 | 12 085,3 | 12 085,3 | 0,00 |
| 1.2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 085,3 | 12 085,3 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2020 | - | 338,8 |  | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству территорий городского округа;  - заключение муниципального контракта;  - выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2020 | - | 0,00 |  | |
| 1.2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству: двенадцати дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, Сквера (в районе Ростелеком) и городского Парка. | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2020 | - | Заключено 7 контрактов на сумму  338,8 |  | |
| 1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (установка детских и спортивных площадок);  - заключение муниципального контракта;  - выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2020 | - | 0,0 |  | |
| 1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | - прием заявлений на участие в конкурсе,  - отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,  - выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечения,  МКУ СЕЗ | 01.10.2020 | - | 0,00 |  | |
| 1.5. | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | - проектирование в 2021 году;  - проведение аукциона на выполнение работ по строительству парка Андреевский до 20.02.2021;  - заключение муниципального контракта до 01.03.2021;  - выполнение строительных работ до 31.08.2023 г. | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2023 | - | 0,00 |  | |
| 1.6. | Строительство Народного сквера расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | - проектирование выполнено 30.06.2020 г  - проведение аукциона на выполнение работ до 20.02.2021;  - заключение муниципального контракта до 01.03.2021 г.;  - выполнение работ по благоустройству Парка Народный до 31.08.2022. | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2022 | - | 0,00 |  | |
| 1.2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству общественных территорий: городской Парк и Сквер (в районе Ростелеком);  - заключение муниципального контракта на благоустройство общественных территорий;  - выполнение работ по благоустройству. | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2020 | - | 0,00 |  | |
| 1.2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству общественных территорий: городской Парк и Сквер (в районе Ростелеком);  - заключение муниципального контракта на благоустройство общественных территорий;  - выполнение работ по благоустройству. | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2020 | - | 0,00 |  | |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа, всего | 199 357,88 | 69 556,75 | 34,89% | 37 326,6 | 338,0 | 0,91% | 7/338,00 |
| Бюджет городского округа | 30 200,91 | 24 519,8 | 81,19% | 1 587,66 | 338,0 | 21,3% |  |
| Краевой бюджет | 59 209,82 | 25 859,73 | 43,67% | 23 954,6 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 109 947,16 | 18 946,22 | 17,23% | 11 784,34 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 199 357,88 | 69 325,75 | 34,77% | 37 326,6 | 338,0 | 0,91% | 7/338,00 |
| Бюджет городского округа | 30 200,91 | 24 519,8 | 81,19% | 1 587,66 | 338,0 | 21,3% |  |
| Краевой бюджет | 59 209,82 | 25 859,73 | 43,67% | 23 954,6 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 109 947,16 | 18 946,22 | 17,23% | 11 784,34 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 78 741,82 | 52 310,8 | 66,43% | 25 241,29 | 338,0 | 1,34% | 7/338,00 |
| Бюджет городского округа | 27 151,68 | 24 434,73 | 90,0% | 1 527,22 | 338,0 | 22,39% |  |
| Краевой бюджет | 49 235,2 | 25 521,13 | 51,84% | 23 714,07 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 2 586,58 | 1 619,15 | 62,6% | 637,69 | 338,0 | 53,0% | 7/338,00 |
| Бюджет городского округа | 2 586,58 | 1 619,15 | 62,6% | 637,69 | 338,0 | 53,0% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,76 | 3 657,76 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 71 481,12 | 46 733,89 | 65,38% | 23 953,6 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 22 806,59 | 21 533,89 | 94,42% | 239,54 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 48 914,07 | 25 200,0 | 51,52% | 23 714,07 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 300,0 | 300,0 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 300,0 | 300,0 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Строительство Народного сквера расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 650,0 | 0,00 | 0,00% | 650,0 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 650,0 | 0,00 | 0,00% | 650,0 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 120 616,06 | 17 014,95 | 14,11% | 12 085,3 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 3 049,22 | 85,07 | 2,79% | 60,42 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 9 974,62 | 338,6 | 3,39% | 240,5 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 107 592,22 | 16 591,28 | 15,42% | 11 784,38 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 120 616,06 | 17 014,95 | 14,11% | 12 085,3 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 3 049,22 | 85,07 | 2,79% | 60,42 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 9 974,62 | 338,6 | 3,39% | 240,5 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 107 592,22 | 16 591,28 | 15,42% | 11 784,38 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 239,54 | 23 714,07 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па  Соглашение направлено в Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Приморского края  18 марта 2020 года. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 644-КЗ «Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 60,42 | 12 024,87 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2020 года.  Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году № 05706000-1-2020-003 от 10 марта 2020 года | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 644-КЗ «Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" |