**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 2 квартал 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | 2 квартал 2021 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  (423) 355-76-24, [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru);  главный специалист управления  жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Попкова Тамара Юрьевна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | В.И. Штефан |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 50169,83 | 64925,07 | 8302,78 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 0 | 14377,24 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 0 | 14377,24 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение жилых помещений | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 0 | 14377,24 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Снос жилых домов, признанных аварийными | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 7 639,38 | 8017,37 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 7639,38 | 7639,37 | 0 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 2449,85 | 2 449,85 | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов  (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 4663,46 | 4 663,46 | 0 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 526,07 | 526,06 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 0 | 378,0 | 0 |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 0 | 378,0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 232G552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0205 | 232F552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330000000 | 000 | 13516,97 | 13 516,97 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 | 000 | 13516,97 | 13 516,97 | 0 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 13516,97 | 13 516,97 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 21997,99 | 21 997,99 | 3891,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 21997,99 | 21 997,99 | 3891,00 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820 | 400 | 21997,99 | 21 997,99 | 3891,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 7015,48 | 7 015,48 | 4411,78 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 6749,10 | 6 749,10 | 4303,37 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 1292,57 | 1 292,57 | 448,62 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 1738,41 | 1 738,41 | 1390,19 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0 | 0,00 | 0 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 3718,12 | 3 718,12 | 2464,56 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 266,38 | 266,38 | 108,40 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 266,38 | 266,38 | 108,40 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение жилых помещений | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе на 3 жилых помещения  2. проведение аукциона  3.  выполнение работ по передаче жилищного фонда | Управления бухгалтерского учета и отчетности, управление имущественных отношений | 4 кв. 2021 |  |  | Не истек срок исполнения мероприятий |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | - |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе  2. проведение аукциона  3.  заключение муниципального контракта  4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021 |  | Предусмотрены средства местного бюджета в сумме 57,30 млн. руб. на финансовое обеспечение реализации 1 очереди 1 этапа строительства.  Принимается решение о сроках заключения муниципального контракта и сроков начала строительных работ. |  |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Разработка проектной документации, проведение экологической экспертизы | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 01.09.2021 |  | 23.06.2021 проведены общественные обсуждения по материалам ОВОС,  0 руб. | Не истек срок исполнения мероприятий |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | 1. Размещение извещения и документации об электронном аукционе.  2. Проведение аукциона.  3. Заключение муниципального контракта.  4. Выполнение работ, приемка результатов выполненных работ. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021 |  | Подана заявка в министерство жилищно-коммунального хозяйства от 30.06.2021 г. № 01/8198 на выделение субсидии в размере 282,55 млн. руб. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 1. Размещение извещения и документации об электронном аукционе.  2. Проведение аукциона.  3. Заключение муниципального контракта.  4. Выполнение работ, приемка результатов выполненных работ. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 3 кв. 2021 |  | Заключен 1 МК  на сумму 378,00  тыс. руб.  (ОСВОЕНО: 0,00 тыс. руб) | Не истек срок реализации мероприятия |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе  2. проведение аукциона  3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения, | 4 кв.2021г. |  | Проведен аукцион, заключен договор аренды земельного участка 04.03.2021 с ООО «Строительное управление №1»  Разработана техническая документация. Закупка включена в план - график - 09.04.2021г. Аукционная документация размещена 20.05.2021г., подана 1 заявка. Заявка отклонена, т.к. не соответствует требованиям аукционной документации (протокол № 35 от 31.05.2021г.). Повторное размещение аукционной документации - 21.06.2021г. Извещение-25.06.2021. Дата проведения аукциона 05.07.2021г.  Аукцион не состоялся. Заявок не поступило.  Повторное размещение аукционной документации -08.07.2021г. Извещение-15.07.2021. Дата проведения аукциона-15.07.2021. | Не истек срок исполнения мероприятий |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | . |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1. Проведение аукциона  2. Заключение контракта  3. Выполнение работ по передаче жилищного фонда | Управления имущественных отношений, Управления бухгалтерского учета и отчетности | 01.11.2021 |  | Заключен 1 МК на сумму 3 891,00 тыс. рублей (ОСВОЕНО: 3 891,00) от 20.04.2021 г. | Предусмотрено приобретение 5 квартир, предположительно в августе закончатся закупочные процедуры. |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | -заключение контракта;  - выполнение работ по осуществлению содержания муниципального жилищного фонда- оплата коммунальных услуг | МКУ «СЕЗ» | 2 кв. 2021. |  | Заключены 10 МК  на сумму 3030,98  тыс. руб.  (ОСВОЕНО: 448,62 тыс. руб) | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) возникли независящие от сторон муниципального контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения обязательств в срок. |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | - оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021. |  | №ИВЗ-2014/32 от 25.12.2014 на сумму 1702,65 тыс. руб., № 454/С от 29.12.2014 -20,11 тыс. руб., №49/С от 05.05.2016 на сумму 11,93 тыс. руб., № 50/С от 05.05.2016 на сумму **3,71** тыс. руб.  (ОСВОЕНО: 1390,19 тыс. руб) |  |
| 5.1.3 | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | - разработка проектно-сметной документации | МКУ «СЕЗ» | 2 кв. 2021. |  | Заключены 6 МК  на сумму 2464,54  тыс. руб.  (ОСВОЕНО: 2464,56 тыс. руб) | Окончания  реализации   мероприятия,  наступления контрольного  события 30.03.2021 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи теплоносителя | КГУП «Примтеплоэнерго» | 4 кв. 2021. |  | № 28-МБ/ТС-267-2021 от 22.03.2021 на сумму- 169,22  (ОСВОЕНО: 108,40 тыс. руб**)** | Не истек срок исполнения мероприятий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий |  | 2020 - 2027 годы | | | 2021 год | | | |
| утвержд. план\* | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату (ед/тыс. руб) |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего | 6 084 620,45 | 146 570,10 | 2,08 | 64 925,04 | 8 302,77 | 54,84 | 22/8302,77 |
|  | бюджет городского округа | 68 867,44 | 19 742,27 | 28,67 | 15 140,98 | 4 411,77 | 29,14 |  |
|  | федеральный бюджет | 3 288 997,88 | 109 205,60 | 3,32 | 21151,92 | 3 891,00 | 18,40 |  |
|  | краевой бюджет | 1 998 567,93 | 17 622,23 | 0,65 | 28632,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 728 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего | 57 663,19 | 504,00 | 0,87 | 14 377,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  | бюджет городского округа | 4 904,00 | 504,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 651,89 | 0,00 | 0,00 | 14377,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 42 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 4 904,00 | 504,00 | 10,28 | 14 377,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 4 904,00 | 504,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14377,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. |  | Всего | 280,00 | 280,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | бюджет городского округа | 280,00 | 280,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 377,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретение жилых помещений | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14377,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными | Всего | 1 624,00 | 224,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 624,00 | 224,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов | Всего | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие  Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 52759,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 42 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 10651,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 52759,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 42107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 10651,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Всего | 5 171 164,54 | 102 372,79 | 1,67 | 8 017,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 27788,84 | 6773,34 | 24,37 | 8 017,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 2 561 882,82 | 94 438,60 | 4,573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 1 853 305,68 | 1160,85 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 728 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Всего | 4 196 001,79 | 99 208,23 | 2,07 | 7 639,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 24496,33 | 4 769,63 | 19,47 | 7 639,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 2040157,43 | 94 438,60 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 1 837 560,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 293 787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Всего | 1222,13 | 615,71 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1222,13 | 615,71 | 50,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 6660,00 | 1 500,00 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 6660,00 | 1 500,00 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Всего | 83812,94 | 83 812,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 82974,81 | 82 974,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.5. | Строительство системы ливневой канализации | Всего | 953250,00 | 0,00 | 0,00 | 2449,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 2449,85 | 0,00 | 0,00 | 2449,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 950800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Всего | 1191959,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 479459,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 712500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.7. |  | Всего | 181904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия | бюджет городского округа | 1820,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 178282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 1 800,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.8. | . | Всего | 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |  |
|  | федеральный бюджет | 259340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети)» диаметром 500 мм протяженностью 3 500 м | Всего | 150 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 150800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.10. |  | Всего | 118400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 118400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.11. |  | Всего | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 422000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.12. |  | Всего | 582010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Перевод централизован-ных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 582010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.13. | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов  (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Всего | 85050,00 | 1 700,00 | 2 | 4663,46 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 6363,46 | 1 700,00 | 26,72 | 4 663,46 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 77836,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 11 463,78 | 11 463,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Всего | 730200,00 | 0,00 | 0,00 | 526,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 526,07 | 0,00 | 0,00 | 526,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 729673,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 2785,67 | 1 991,98 | 71,51 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 2785,67 | 1 991,98 | 71,51 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 2785,67 | 1 991,98 | 71,51 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 2785,67 | 1 991,98 | 71,51 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение граждан твердым топливом | Всего | 16251,69 | 1 172,58 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 506,84 | 11,73 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 15744,85 | 1 160,85 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением населения, твердым топливом | Всего | 16251,69 | 1 172,58 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 506,84 | 11,73 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 15744,85 | 1 160,85 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Всего | 1335395,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 521725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 813670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Всего | 813670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 813670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Всего | 521725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 521725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень | Всего | 113568,74 | 874,11 | 0,77 | 13 516,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  | бюджет городского округа | 1342,24 | 874,11 | 65,12 | 108,14 | 0,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 112226,49 | 0,00 | 0,00 | 13408,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития жилищного строительства | Всего | 113568,73 | 874,11 | 0,77 | 13 516,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1342,24 | 874,11 | 65,12 | 108,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 112226,49 | 0,00 | 0,00 | 13408,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие.  Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Всего | 113568,73 | 874,11 | 0,77 | 13516,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1342,24 | 874,11 | 65,12 | 108,14 | 0,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 112226,49 | 0,00 | 0,00 | 13408,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 223215,63 | 31 228,38 | 13,99 | 21 997,99 | 3 891,00 | 17,69 | 1/3891,00 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 200831,76 | 14767,00 | 7,35 | 21151,92 | 3 891,00 | 18,40 |  |
|  | краевой бюджет | 22383,87 | 16461,38 | 73,54 | 846,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие .  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 223215,63 | 31 228,38 | 13,99 | 21 997,99 | 3 891,00 | 17,69 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 200831,76 | 14767,00 | 7,35 | 21 151,92 | 3 891,00 | 18,40 |  |
|  | краевой бюджет | 22383,87 | 16461,38 | 73,54 | 846,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 223215,63 | 31 228,38 | 13,99 | 21 997,99 | 3 891,00 | 17,69 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 200831,76 | 14767,00 | 7,35 | 21151,92 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 22383,87 | 16461,38 | 73,54 | 846,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Всего | 519008,38 | 11590,82 | 2,23 | 7015,47 | 4411,77 | 62,89 | 21/4411,77 |
|  | бюджет городского округа | 34832,36 | 11590,82 | 33,28 | 7015,47 | 4411,77 | 62,89 |  |
|  | федеральный бюджет | 484176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Всего | 518328,63 | 11286,91 | 2,18 | 6749,10 | 4303,37 | 63,76 |  |
|  |
|  | бюджет городского округа | 34152,63 | 11286,91 | 33,05 | 6749,10 | 4303,37 | 63,76 |  |
|  | федеральный бюджет | 484176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 9418,9 | 2 674,95 | 28,40 | 1292,57 | 448,62 | 34,71 |  |
|  | бюджет городского округа | 9418,9 | 2 674,95 | 28,40 | 1292,57 | 448,62 | 34,71 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего | 19579,39 | 4 711,17 | 24,06 | 1738,41 | 1390,19 | 79,97 |  |
| бюджет городского округа | 19579,39 | 4 711,17 | 24,06 | 1738,41 | 1390,19 | 79,97 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.3 | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 379,99 | 379,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 379,99 | 379,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Всего | 488950,35 | 3520,8 | 0,72 | 3718,12 | 2464,56 | 66,29 |  |
| бюджет городского | 4774,35 | 3520,8 | 73,74 | 3718,12 | 2464,56 | 66,29 |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 484176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния муниципального имущества | Всего | 679,73 | 303,91 | 44,71 | 266,37 | 108,40 | 40,70 |  |
|  | бюджет городского округа | 679,73 | 303,91 | 44,71 | 266,37 | 108,40 | 40,70 |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2.1 | Мероприятие.  Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Всего | 679,73 | 303,91 | 44,71 | 266,37 | 108,40 | 40,70 |  |
|  | бюджет городского округа | 679,73 | 303,91 | 44,71 | 266,37 | 108,40 | 40,70 |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы  Мероприятие  «Приобретение жилых помещений» | 11,51 | 14 377,24 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Постановление администрации Приморского края от 9 апреля 2019 года № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы». |
| 2 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»  Мероприятие. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. | 108,13 | 13408,84 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.  Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 21998,0 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |