**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | 2024 год |
| Должность, Ф.И.О., номер  телефона и электронный  адрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень  Е.А. Чернышева  50495 grad@bkadmin.ru |

И.о. начальника управления Е.А. Чернышева

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**

**за 2024 год**

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы (далее – программа) по сводной бюджетной росписи в 2024 году составил 4338257,84 руб., фактически освоено на реализацию программы 4308363,84 руб. (99,31 %).

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».

На реализацию мероприятий выделено 3101568,84 руб. средств бюджета городского округа, освоено 3101568,84 тыс. рублей (1000 % бюджетных ассигнований).

1.1. В рамках реализации мероприятий в области градостроительства проведено:

внесены изменения в проект планировки территории, содержащийпроект межевания территории опережающего развития «Большой Камень» для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильнойдороги«Первомайская – Новомировская», на реализацию данного мероприятия освоено 590000 рублей;

- разработан проект дизайн-кода городского округа Большой Камень, регламентирующий рекламно-информационные конструкции и оформление фасадов зданий в городском округе Большой Камень, на реализацию данного мероприятия освоено 1500000 рублей (МК № 51 от 14.10.2024).

1.2. В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено:

- проверка спутникового GNSS приемника и предоставление доступа к сети наземных базовых станций спутниковых приемников, на реализацию данного мероприятия освоено 53000 рублей (МК № 42 от 28.10.2024);

- создание цифрового ортофотоплана по результатам аэрофотосъемки площади 37 квадратных километров городского округа Большой Камень с точностью масштаба 1:1000, на реализацию данного мероприятия освоено 880000 рублей (МК № 52 от 24.09.2024);

- запрос информации по недропользованию путем подготовки геологической информации по минерально-сырьевой базе территории городского округа Большой Камень, на реализацию данного мероприятия освоено 78568,84 рубля (МК б/н от 11.12.2024).

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 1236689,0 рублей. За отчетный период освоено 1206795,0 рублей (97,58 % бюджетных ассигнований).

Направление 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

В рамках мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка следующих объектов муниципальной собственности в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень:

- транспортные средства муниципального имущества (МК № 053 от 25.09.2024);

- нежилые помещение (МК № 02 от 28.02.2024, МК № 010 от 18.03.2024, МК № 027 от 27.05.2024, МК № 047 от 23.07.2024; МК № 40 от 10.10.2024; МК № 055 от 21.10.2024; МК № 63 12.12.2024 );

- сооружения канализации (МК № 032 от 18.06.2024; № 47 от 12.11.2024);

- жилое помещение с земельным участком, на котором расположено жилое помещение (МК № 19 от 07.05.2024);

- земельные участки (МК № 46 от 11.11.2024);

- место на опорах уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Большой Камень (МК № 59 от 09.12.2024);

- Начисление платежей гражданам - нанимателям жилых помещений (МК №14 от 01.01.2024, МК № 26 от 01.07.2024);

- Признание прав муниципальной собственности – нотариальные услуги.

На реализацию указанных мероприятий направлено 331925,0 рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 331925,0 рублей (100 % бюджетных ассигнований).

Направление 2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа.

На реализацию указанных мероприятий направлено 80000,0 рублей бюджетных средств. За отчетный период освоено 50106,0 рублей (95,27% бюджетных ассигнований).

Произведена уплата транспортного налога в размере 50106,00 руб. (62,63 % бюджетных ассигнований).

Направление 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

В рамках указанных мероприятий проведены кадастровые работы в отношении следующих объектов:

- 39 земельных участков (МК № 10 от 22.02.2024; МК № 07 от 13.03.2024; МК № 15 от 05.04.2024; МК № 27 от 23.07.2024; МК № 41 от 10.10.2024: МК № 60 от 10.12.2024);

- Заключен контракт на проведение кадастровых работ в отношении зданий, расположенных в с. Петровка, ДОС 4, ДОС 5, с целью снятия с кадастрового учета (МК № 08 от 18.03.2024);

- Заключены контракты на проведение кадастровых работ в отношении сооружений дорожного транспорта (МК № 035 от 01.07.2024; МК № 53 от 27.11.2024; МК № 53 от 27.11.2024);

- сооружение – участок тепловой сети (МК № 035 от 01.07.2024);

- 9 сооружений водоотведения (МК № 048 от 23.07.2024);

- Заключен контракт на проведение кадастровых работ по подготовке технического плана на объект «Центр культурного развития в г. Большой Камень Приморского края» (МК № 43 от 01.11.2024).

На реализацию указанных мероприятий направлено 704764,0 рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 704764,0 тыс. рублей (100 % бюджетных ассигнований).

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы произведена в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» и включает в себя следующие этапы:

За период 2024 года из 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуто 9 показателей, характеризующих уровень эффективности программы.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:

(100/100+0/100+12,5/12,5+2/1+0/70+4/4+6/5+100/100+100/100+100/100+70/66,67):11х100%

Расчет оценки достижений показателей программы: (1+0+1+2+0+1+1,2+1+1+1+1+1,2):11х100=94

Уровень достижения целевого показателя составляет 94% при освоении финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой – 99,31%.

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2024 год. Учитывая, что значение ЭРМП составляет не менее 0,9, эффективность реализации программы признается высокой.

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, утверждающих изменения | Информация о внесенных изменениях |
| 1 | 2 |
| 1825 от 19.06.2024 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 | Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:  1.Финансирования мероприятий приведено в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 04.04.2024 № 166:  1.1. В области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 8920,00,00 тыс. рублей по мероприятиям:  - Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» - оплата работ по подготовке генерального плана и Правил землепользования, разработка документации по планировке территории – 7920,00 тыс. рублей.  - Организация муниципального земельного контроля - для подготовки ортофотопланов территории городского округа – 1000,00 тыс. рублей.  1.2. В области имущественных отношений подпрограммы «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» в размере 1930,0 тыс. рублей по мероприятиям:  - на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности -1200,00;  - на мероприятия по землеустройству – 650,00;  - содержание и обслуживание муниципальной казны – 80,00.  2. Показатели финансового обеспечения за 2023 год откорректированы по их фактическому (кассовому) исполнению.  3. Значения показателей муниципальной программы на планируемый период 2024 -2026 годы откорректированы с учетом достигнутых показателей в 2023 году. |
| 2096 от 11.07.2024 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено в связи с продлением периода реализации муниципальной программы  на 2027 год.  Продление программы на 2027 год позволит увеличить достижение следующих показателей:  - доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов – до 15,5 %;  - доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень  от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю – до 80%;  - доля земельных участков и объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости – до 80% |
| 3602 от 20.11.2024 ««О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:  Финансирования мероприятий приведено в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 05.09.2024 № 196:  1. В области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 2553 тыс. рублей по мероприятиям:  - Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» - оплата работ по подготовке генерального плана и Правил землепользования, разработка документации по планировке территории – 1500,00 тыс. рублей.  - Организация муниципального земельного контроля - для подготовки ортофотопланов территории городского округа – 1053,00 тыс. рублей.  Сокращение финансирование произведено в связи с исключением из программы мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования.  2. В области имущественных отношений подпрограммы «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» в размере 2325,14 тыс. рублей по мероприятиям:  - на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности -700,00 тыс. рублей;  - на мероприятия по землеустройству – 1425,14 тыс. рублей;  - содержание и обслуживание муниципальной казны – 80,00 тыс. рублей;  - подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ – 120,00 тыс. рублей.  Увеличение финансирования мероприятий предусмотрено на проведение кадастровых работ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 11 | |  |   **ОТЧЕТ**  **о достижении значений показателей муниципальной программы**  **(подпрограммы) городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной подпрограммы)  **за январь-декабрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) | | Год предшествующий отчетному | Отчетный год | | |  | | | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Муниципальная программа | | | | | | | | | Подпрограмма 1 | | | | | | | | | 1. | Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов от установленных границ населенных пунктов Генерального плана городского округа Большой Камень | % | 100 | 100 | 100 | СДП = ЗПф / ЗПп  1 | - | | 2. | Доля поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон от установленных границ территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень | % | 0 | 100 | 0 | СДП = ЗПф / ЗПп  0 | Изменения в Правила землепользования и застройки в 2024 году не вносились | | 3. | Доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов | % | 12,1 | 12,5 | 12,5 | СДП = ЗПф / ЗПп  1 | За период 2024 года разработано ДПТ на 71,37 га (дороги до ПМЗ) | | 4. | Проведение топографических работ с целью установления мест прохождения инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории городского округа | ед. | 1 | 1 | 2 | СДП = ЗПф / ЗПп  2 | - | | 5. | Доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю | % | 54 | 70 | 0 | СДП = ЗПф / ЗПп  0 | Отклонение от установленного значения показателя из-за отсутствия финансирования | | 6. | Количество разработанных документов стратегического планирования | ед. | 4 | 4 | 4 | СДП = ЗПф / ЗПп  1 | - | | 7 | Количество земельных участков, в отношении которых при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, проведены топографические работы | ед. | 5 | 5 | 6 | СДП = ЗПф / ЗПп  1,2 | Проведение работ осуществлялось собственным оборудованием при определении границ объектов | | Подпрограмма 2 | | | | | | | | | 1. | Доля зарегистрированных объектов недвижимости в муниципальную собственность в общей численности зарегистрированных объектов муниципальной собственности городского округа | % | 100 | 100 | 100 | СДП = ЗПф / ЗПп  1 | Причинами отклонения от целевого показателя  на плановый период послужили то, что по результатам подготовки технических заданий проведение ряда запланированных кадастровых работ не потребовалось, а часть работ перенесена на 2025 год | | 2. | Доля объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | СДП = ЗПф / ЗПп  1 | | 3. | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | СДП = ЗПф / ЗПп  1 | Причиной отклонения от целевого показателя на плановый период послужило не реализованное мероприятие по межеванию земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех  и более детей. | | 4. | Доля земельных участков  и объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации,  в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | % | 66,67 | 68 | 70 | СДП = ЗПф / ЗПп  1,02 |  |  |  | | --- | | Приложение № 12 | |  |   **ОТЧЕТ**  **о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**  **городского округа на реализацию муниципальной**  **программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-декабрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 4878,15 | 4338,26 | 4308,36 | | 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 2553,0 | 3101,57 | 3101,57 | | 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 1500,0 | 2090,0 | 2090,0 | | 1.1.1. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 0 | 0 | 0 | | 1.1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | Управление архитектуры и градостроительства | 000 | 0000 | 1210121580 | 200 | 1500,0 | 2090,0 | 2090,0 | | 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 | 0 | | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | | 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 1053,0 | 1011,57 | 1011,57 | | 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 1053,0 | 1011,57 | 1011,57 | | 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2325,15 | 1236,69 | 1206,79 | | 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2325,15 | 1206,79 | 1206,79 | | 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 700,0 | 331,92 | 331,92 | | 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 50,1 | | 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 1425,14 | 704,76 | 704,76 | | 2.1.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений |  |  | 1220121790 | 200 | 0 | 0 |  | |  |  | 1220192370 | 200 | 0 | 0 |  | |  |  | 12201S2370 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 2.1.5. | Подготовка проектов межевания земельных участков на проведение кадастровых работ | Управление архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.6. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  | 12201L5990 |  | 120,0 | 120,0 | 0 |  |  | | --- | | Приложение № 13 | | 39 |   **ОТЧЕТ**  **о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**  **муниципальной программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-декабрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  | | 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия в области градостроительства | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  | | 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | январь | август | январь | декабрь | Разработка дизайн-кода | Проект дизайн-кода передан по акту приема-передачи от 15.12.2024 |  | |  | Контрольное событие 1  *Анализ исходных данных, существующего положения, особенностей визуальной среды по результатам натурного обследования и изучения нормативных документов. Формирование зон регламентирования* | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | Предпроектный анализ и формирование структуры зон регламентирования: | Подготовлена база для разработки проекта |  | |  | Контрольное событие 2  *Разработка альбомов «Стандарт оформления и размещения рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий», «Стандарт оформления и размещения элементов фасадов и входных групп зданий».* | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Согласование подготовленных материалов | Материалы проекта согласованы |  | | 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Разработка документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - | | 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Разработка документов градостроительной деятельности: | - | - | - | - | - | - | - | | 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | апрель | июль | апрель | декабрь |  |  |  | | 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1  Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | апрель | июль | сентябрь | декабрь |  |  |  | | 1.2.1.1 | Мероприятие  Выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана по результатам аэрофотосъемки | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | Создание ортофото-планов | Ортофотоплы переданы по акту приема – передачи № 36 от 17.12.2024 |  | |  | Контрольное событие 1  *подготовка цифровых ортофотопланов* | апрель | май | сентябрь | октябрь | Съемка местности | Проведена съемка местности |  | |  | Контрольное событие 2  *Обработка ортофотопланов* | май | июль | ноябрь | декабрь | Топографический план местности | Подготовлены цифровые ортофотопланы |  | | 1.2.1.2 | Мероприятие  Поверка геодезической спутниковой аппаратуры | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | Подключение к постоянно действующей сети базовых станций и настройка геодезической спутниковой аппаратуры к сети наземных базовых станций глобальной спутниковой системы навигации | Подключено |  | |  | Контрольное событие 1  *Обеспечение подключения спутниковой геодезической аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit к сети базовых станций и предоставление доступа к поправкам от базовых станций этой сети* | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | Оформление свидетельства  о поверке геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit, | свидетельство о поверке геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit, |  | |  | Контрольное событие 2  *Проведение поверки геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit* | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Проведение поверки геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit | Опубликован документ о результатах проведенной поверке геодезической спутниковой аппаратуры PrinCe NRG1 GNSS Kit на официальном сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (ФГИС АРШИН) |  | | 1.2.1.3 | Мероприятие  Запрос информации по минерально - сырьевой базе по городскому округу Большой Камень | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  |  |  | |  | Контрольное событие  Предоставление  информации по минерально - сырьевой базе по городскому округу Большой Камень | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Пакт информации по общераспространенным полезным ископаемым и по месторождениям неметаллов | Передано по акту приема-передачи от 11.12.2024 |  | | 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2  Демонтаж самовольно установленных объектов | - | - | - | - | - | - | - | | 2. | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | январь | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  | | 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | январь | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  | | 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: | январь | декабрь | февраль | декабрь | Заключение контрактов для оценки объектов в целях заключения договоров аренды и купли-продажи  Заключение контракта на оплату соц. Найма  Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ по земельным участкам | Заключено 13 контрактов по 20 объектам  Заключено 2 контракта  Заключено 25 контрактов на 78 объектов |  | |  | *Оплата за фактически выполненную работу в 2024 году* | январь | февраль | февраль | февраль | Оплата контрактов | Произведена оплата |  | |  | Контрольное событие 1  *Оплата соц. найма* | январь | февраль | январь | апрель | Заключение контракта на оплату соц. найма | Заключено 2 контракта |  | |  | Контрольное событие 2  *Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ* | февраль | декабрь | февраль | декабрь | Заключение муниципальных контрактов | Заключено 25 контрактов на 78 объектов |  | |  | Контрольное событие 3  *Определении рыночной стоимости объектов и проведение кадастровых работ* | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой | Заключено 13 контрактов по 20 объектам |  | | 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | январь | декабрь | январь | декабрь |  | 80 000 руб. |  | |  | *Уплата транспортного налога* | январь | декабрь | январь | ноябрь | Уплата транспортного налого | Уплата транспортного налога 50106,00 руб. (62,63 %) |  | | 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Мероприятия по землеустройству и землепользованию | январь | декабрь | февраль | декабрь | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Исполнено |  | |  | *Оплата за фактически выполненную работу в 2024 году* | январь | февраль | февраль | февраль |  | Произведена оплата |  | |  | Контрольное событие 1  *Составление перечня объектов* | январь | февраль | февраль | июнь |  |  |  | |  | Контрольное событие 2  *Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ* | февраль | декабрь | февраль | декабрь | Заключение муниципальных контрактов | Заключено 25 контрактов на 78 объектов |  | |  | Контрольное событие 3  *Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков* | январь | декабрь | февраль | декабрь | Заключение муниципальных контрактов | Заключено 25 контрактов на 78 объектов |  | | 2.1.4 | Выполнение кадастровых работ по подготовке межевого плана земельного участка для постановки на кадастровый учет | август | декабрь | август | декабрь |  | Внесены в Росреестр сведения о 3 земельных участках |  | |  | Контрольное событие 1  *Определение территории для проведения кадастровых работ* | август | сентябрь | август | сентябрь | Земли сельхоз. назначения за границами с. Петровка | Кадастровый квартал 25:36:020201 |  | |  | Контрольное событие 2  *Проведение работ* | сентябрь | ноябрь | сентябрь | ноябрь | Подготовка межевых планов | Межевые планы переданы |  | |  | Контрольное событие 3  Внесение сведений в Росреестр | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Получение сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения кадастровых работ | Внесены сведения о 3 земельных участках |  | | 2.1.5 | Мероприятие 2.1.4  Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | - | - | - |  | - | - | - |  |  | | --- | | Приложение № 14 | | 396 |   **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании**  **бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**  **муниципальной программы**  **городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-декабрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 1. | | Программа  Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | | 36231,18 | | 35661,3 | 98,42 | 4338,26 | | 4308,37 | | 99,31 | | 37/4308,37 | |  | | Всего | | 36231,18 | | 35661,3 | 98,42 | 4338,26 | | 4308,37 | | 99,31 | | 37/4308,37 | |  | | бюджет городского округа | | 33686,18 | | 33116,30 | 98,30 | 4218,26 | | 4188,37 | | 99,31 | | 36/4188,37 | |  | | прочие бюджеты\* | | 2545,0 | | 2545,0 | 100 | 120,0 | | 120,0 | | 100 | | 1/120,0 | |  | | внебюджетные  источники\* | | - | | - |  | - | | - | |  | |  | | 1.2. | | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | | 23733,07 | | 24281,64 | 102,31 | 3101,57 | | 3101,57 | | 100 | | 4/3101,57 | |  | | Всего | | 23733,07 | | 24281,64 | 102,31 | 3101,57 | | 3101,57 | | 100 | | 4/3101,57 | |  | | бюджет городского округа | | 23733,07 | | 24281,64 | 102,31 | 3101,57 | | 3101,57 | | 100 | | 4/3101,57 | |  | | прочие бюджеты | | - | | - | - | - | | - | |  | | - | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - | - | - | | - | |  | | - | | 1.2.1 | | Мероприятие 2.1  Мероприятия в области градостроительства | | 20361,46 | | 20951,46 | 102,89 | 2090,0 | | 2090,0 | | 100 | | 1/2090,0  *Муниципальный контракт*  *№ 051 от 14.10.2024 – 1500,0,*  *тыс. рублей;*  *оплата контракта за 2024 год 590,0 тыс. рублей* | |  | | Всего | | 19451,46 | | 20951,46 | 102,89 | 2090,0 | | 2090,0 | | 100 | | 1/2090,0 | |  | | бюджет городского округа | | 19451,46 | | 20951,46 | 102,89 | 2090,0 | | 2090,0 | | 100 | | 1/2090,0 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | | - | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | | - | |  | |  | | 1.2.2. | | Мероприятие 2.2  Организация муниципального земельного контроля | | 3371,61 | | 3330,18 | 98,77 | 1011,57 | | 1011,57 | | 100 | | 3/1011,57  *Муниципальные контракты № 42 от 28.10.2024- 53,0 тыс. рублей;*  *№ 052 от 25.09.2024 -880,0 тыс. рублей;*  *№ 91 от 11.12.2024 – 78,57 тыс. рублей* | |  | | Всего | | 3371,61 | | 3330,18 | 98,77 | 1011,57 | | 1011,57 | | 100 | | 3/1011,57 | |  | | бюджет городского округа | | 3371,61 | | 3330,18 | 98,77 | 1011,57 | | 1011,57 | | 100 | | 3/1011,57 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | | - | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - |  | - | | - | |  | |  | | 1.2 | | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | | 12498,01 | | 11379,66 | 91,05 | 1236,69 | | 1206,79 | | 97,58 | | /1206,79 | |  | | Всего | | 12498,01 | | 11379,66 | 87,82 | 1236,69 | | 1206,79 | | 97,58 | | /1206,79 | |  | | бюджет городского округа | | 9953,01 | | 8834,66 | 88,76 | 1116,69 | | 1086,79 | | 97,58 | | /1086,79 | |  | | прочие бюджеты | | 2545,00 | | 2545,0 | 100 | 120,0 | | 120,0 | | 100 | | 1/120,0 | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | | - | |  | | - | | 1.2.1 | | Мероприятие 3.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | | 12498,01 | | 11379,66 | 91,05 | 1236,69 | | 1206,79 | | 97,58 | | 33/1206,79  *Муниципальные контракты*  *МК № 10 22.02.2024 7000 р.;*  *МК № 07 13.03.2024 19313 р.*  *МК № 02 28.02.2024 4500 р. ;*  *МК № 010*  *18.03.2024 5800 р.;*  *МК № 08 18.03.2024 4400 р. ;*  *МК № 15*  *от 05.04.2024 35000 р.;*  *МК № 019 22.04.2024 17400 р. ;*  *МК № 020 22.04.2024 14400 р.;*  *МК № 19 07.05.2024 12000 р.;*  *МК № 027 27.05.2024 18900 р.;*  *МК № 032 18.06.2024 6580 р.;*  *МК № 035 01.07.2024*  *21 900 р.;*  *МК № 047 23.07.2024*  *9 160,0 р.;*  *МК № 048 23.07.2024 88 000,00 р.;*  *МК № 049 23.07.2024*  *6 900,00 р.;*  *МК № 27 23.07.2024 84000,00 р.;*  *МК № 36 10.09.2024*  *25 000,00 р.;*  *МК № 050 13.09.2024*  *113 400,00 р.;*  *МК № 053 25.09.2024*  *3 880,00 р.;*  *МК № 40 10.10.2024*  *20000,00 р.;*  *МК № 055 21.10.2024 5280,00 р.;*  *МК № 056 21.10.2024 5051,00 р.;*  *МК № 41 10.10.2024 84000,00 р.;*  *МК № 43 01.11.2024 100000,00 р.;*  *МК № 47 12.11.2024*  *10000,00 р.;*  *МК № 46 11.11.2024*  *90 000,00 р.;*  *МК № 53 27.11.2024 35000,00 р.;*  *МК № 59 09.12.2024 4000,00 р.;*  *МК № 63 12.12.2024 8000,00 р.;*  *МК № 60 10.10.2024*  *44000,00 р.*  *МК 14 01.01.2024*  *50400 р.;*  *МК 26 01.07.2024 50400 р.*  *МК № 33 от 26.08.2024 – 120000 р.*  *Транспортный налог – 50106 р;*  *Представительские расходы – 33025 р.* | |  | | Всего | | 12498,01 | | 11379,66 | 91,05 | 1236,69 | | 1206,79 | | 97,58 | | 33/1206,79 | |  | | бюджет городского округа | | 9953,01 | | 8834,66 | 88,76 | 1116,69 | | 1086,79 | | 97,58 | | 32/1086,79 | |  | | прочие бюджеты | | 2545,00 | | 2545,0 | 100 | 120,0 | | 120,0 | | 100 | | 1/120,0 | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - | - | - | | - | | - | | - |   \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия   |  | | --- | | Приложение № 15 | |  |   **ОТЧЕТ**  **о выполнении показателей муниципальных заданий**  **на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**  **муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**  **городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-декабрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | -- | - | - | - | - | | 2. | Показатель объема муниципальной услуги (работы) | - | - | - | - | - | |

|  |
| --- |
| Приложение № 16 |
|  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проведение кадастровых работ | 0,00 | 120,00 | государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 28.06.2024 № 35-рс «О предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень приморского края, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» |