**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | январь-июнь 2024 года |
| Должность, Ф.И.О., номер  телефона и электронный  адрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень  Е.А. Чернышева  58030 [arh@bk.pk.ru](mailto:arh@bk.pk.ru) |

Начальник управления В.Н. Ищенко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к квартальному отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы**

**за январь-июнь 2024 года**

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы (далее – программа) в 2024 году составляет 10850000,0 руб., фактически освоено на реализацию программы 178338,0 руб.   
(1,64 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2024 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» на реализацию мероприятий предусмотрено 8920,00 тыс. рублей, в том числе на разработку, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности 7920,00, а также на осуществление муниципального земельного контроля 1000,00 рублей.

В связи с планируемой передачей полномочий по разработке, согласованию, утверждению документов территориального планирования, градостроительного зонирования на уровень Приморского края, использование средств местного бюджета на разработку указанной документации нецелесообразно. Разработку документации по планировке территории планируется осуществить в рамках Приказа Минстроя России от 21.08.2023 № 604/ПР не привлекая средства, предусмотренные муниципальной программой.

Осуществление мероприятий в рамках муниципального земельного контроля планируется на 3 квартал 2024 года на подготовку ортофотопланов.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 1930,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 178338,0 рублей (9,24 % бюджетных ассигнований).

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, утверждающих изменения | Информация о внесенных изменениях |
| 1 | 2 |
| 1825 от 19.05.2024 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено приведением финансирования программы в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 04.04.2024 № 166:  1. В области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 8920,00,00 тыс. рублей по мероприятиям:  - Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» - оплата работ по подготовке генерального плана и Правил землепользования, разработка документации по планировке территории – 7920,00 тыс. рублей.  - Организация муниципального земельного контроля - для подготовки ортофотопланов территории городского округа – 1000,00 тыс. рублей.  2. В области имущественных отношений подпрограммы «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» в размере 1930,0 тыс. рублей по мероприятиям:  - на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности -1200,00;  - на мероприятия по землеустройству – 650,00;  - содержание и обслуживание муниципальной казны – 80,00.  3. Показатели финансового обеспечения за 2023 год откорректированы по их фактическому (кассовому) исполнению.  4. Значения показателей муниципальной программы на планируемый период 2024 -2026 годы откорректированы с учетом достигнутых показателей в 2023 году. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 12 | |  |   **ОТЧЕТ**  **о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**  **городского округа на реализацию муниципальной**  **программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-июнь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1200000000 | 000 | 10850,00 | 10850,00 | 1,64 | | 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 8920,00 | 8920,00 | 0 | | 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 7920,00 | 7920,00 | 0 | | 1.1.1. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 0 | 0 | 0 | | 1.1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | Управление архитектуры и градостроительства | 000 | 0000 | 1210121580 | 200 | 7920,00 | 7920,00 | 0 | | 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 | 0 | | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | | 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | | 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | | 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220000000 | 000 | 1930,0 | 1930,0 | 9,24 | | 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1930,0 | 1930,0 | 9,24 | | 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1200,0 | 1200,0 | 6,74 | | 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 0 | | 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 650,0 | 650,0 | 15,0 | | 2.1.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений | 000 | 0000 | 1220121790 | 000 | 0 | 0 | 0 | | 2.1.5. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  | 1220121510 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | | --- | | Приложение № 13 | | 39 |   **ОТЧЕТ**  **о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**  **муниципальной программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-июнь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  | | 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия в области градостроительства | январь | декабрь | январь | - |  |  |  | | 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | январь | август | январь | - | Внесение изменений в Генплан и ПЗЗ, разработка ДПТ | Не исполнено | Планируется передача полномочий в ОМС Приморского края | | 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Разработка документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - | | 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Разработка документов градостроительной деятельности: | - | - | - | - | - | - | - | | 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | апрель | июль | апрель | - |  |  |  | | 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1  Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | апрель | июль | апрель | - | Установление границ самовольно- используемых земельных участков | - | Запланировано на 3 квартал 2024 | |  | Контрольное событие 1  *подготовка цифровых ортофотопланов* | апрель | май | апрель | - | Съемка местности | - |  | |  | Контрольное событие 2  *Обработка ортофотопланов* | май | июль | апрель | - | Топографический план местности | - |  | | 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2  Демонтаж самовольно установленных объектов | - | - | - | - | - | - | - | | 2. | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  *Организация работ по оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной арендной платы в отношении объектов (57 объектов)* |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 2  *Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта оценки* |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 3  *Организация работы по изготовлению технических планов* |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 4  *Услуги по начислению и сбору платежей ЖКУ* |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  *Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для проведения аукциона* |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 2  *Выполнение кадастровых работ по подготовке актов обследований объектов муниципального имущества* |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 3  *Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов объектов муниципального имущества* |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | - | - | - | - | - | - | - | | 2.1.5 | Мероприятие 2.1.4  Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | - | - | - |  | - | - | - |  |  | | --- | | Приложение № 14 | | 396 |   **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании**  **бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**  **муниципальной программы**  **городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-июнь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 1. | | Программа  Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | | 42202,93 | | 39988,01 | 94,75 | 10850,0 | | 178,33 | | 1,64 | | 12/178,33 | |  | | Всего | | 42202,93 | | 39988,01 | 94,75 | 10850,0 | | 178,33 | | 1,64 | | 12/178,33 | |  | | бюджет городского округа | | 39777,93 | | 37563,01 | 94,43 | 10850,00 | | 178,33 | | 1,64 | | 12/178,33 | |  | | прочие бюджеты\* | | 2425,00 | | 2425,00 | 100 | - | | - | | - | | - | |  | | внебюджетные  источники\* | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 1.2. | | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | | 30100,07 | | 24831.57 | 82,49 | 8920,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | Всего | | 30100,07 | | 24831.57 | 82,49 | 8920,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | бюджет городского округа | | 30100,07 | | 24831.57 | 82,49 | 8920,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | | 1.2.1 | | Мероприятие 2.1  Мероприятия в области градостроительства | | 26781,46 | | 23112,96 | 86,30 | 7920,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | Всего | | 26781,46 | | 23112,96 | 86,30 | 7920,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | бюджет городского округа | | 26781,46 | | 23112,96 | 86,30 | 7920,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | | 1.2.2. | | Мероприятие 2.2  Организация муниципального земельного контроля | | 3318,61 | | 1718,61 | 51,8 | 1000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | Всего | | 3318,61 | | 1718,61 | 51,8 | 1000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | бюджет городского округа | | 3318,61 | | 1718,61 | 51,8 | 1000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - |  | - | |  | |  | |  | | 2 | | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | | 12102,84 | | 8866,42 | 73,25 | 1930,0 | | 178,33 | | 9,24 | | 12/178,33 | |  | | Всего | | 12102,84 | | 8866,42 | 73,25 | 1930,0 | | 178,33 | | 9,24 | | 12/178,33 | |  | | бюджет городского округа | | 9677,84 | | 6441,42 | 66,55 | 1930,0 | | 178,33 | | 9,24 | | 12/178,33 | |  | | прочие бюджеты | | 2425,00 | | 2425,0 | 100 | - | | - | | - | | - | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | | - | | 2.1 | | Мероприятие 3.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | | 12102,84 | | 8866,42 | 73,25 | 1930,0 | | 178,33 | | 9,24 | | 12/178,33  *Договор № 10 от 22.02.2024-7,00 тыс. руб.*  *МК 14 от 01.01.24 - 50,40 тыс. руб.*  *МК 027 от 27.05.24 – 18,90 тыс. руб*  *МК 02 от 28.02.24 – 4,5 тыс. руб*  *МК 010 от 18.03.24 – 5,8 тыс. руб*  *МК 032 от 18.06.24 – 6,58 тыс. руб.*  *МК 19 от 07.05.24 – 12,0 тыс. руб*  *МК 07 от 13.03.24 -19,31 тыс. руб*  *Договор 15 от 05.04.24 – 35,0 тыс. руб*  *Мк 08 от 18.03.24 – 4,4 тыс. руб*  *МК 019 от 22.04.24 – 17,40 тыс. руб*  *МК 020 от 22.04.24 – 14,40 тыс. руб* | |  | | Всего | | 12102,84 | | 8866,42 | 73,25 | 1930,0 | | 178,33 | | 9,24 | | 12/178,33 | |  | | бюджет городского округа | | 9677,84 | | 6441,42 | 66,55 | 1930,0 | | 178,33 | | 9,24 | | 12/178,33 | |  | | прочие бюджеты | | 2425,0 | | 2425,0 | 100 | - | | - | | - | | - | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - | - | - | | - | | - | | - |  |  | | --- | | Приложение № 16 |   **ОТЧЕТ**  **об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**  **из краевого и федерального бюджетов городскому округу**  **Большой Камень в рамках муниципальной программы**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-июнь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  | - | - | - | - | - | |