ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по решению вопросов инвестиционного развития городского округа Большой Камень

22.01.2025	г. Большой Камень	№ 1/РГ-ИР

Председатель: Серебренникова Ольга Георгиевна – и.о. главы городского округа Большой Камень

Присутствовали:  11  человек (приложение 1).

| № п/п | Вопрос / Протокольное решение | Ответственный исполнитель | ## Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Слушали: О ходе реализации мероприятия по созданию туристической инфраструктуры для организации комфортного пляжного отдыха на территории полуострова Ханган (мыс Седловидный) (Шапилов Е.М., Ветрюк И.А., Серебренниковау О.Г., Галкин В.А.) |  |  |
| 1.1. | Решили: Принять к сведению информацию инвестора Ветрюк И.А. о: 1. проведенном выезде на полуостров Ханган в конце 2024 года совместно с начальником управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень Ищенко В.Н.; 2. потребности в информации о точках подключения к системам водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и свободных мощностях энергоресурсов для реализации проекта; 3. наличии заключения от санитарных служб о непригодности воды на пляже для осуществления купания. | - | - |
| 1.2. | Инвестиционному агентству, вместе с инвестором, необходимо представить в администрацию города запланированные объемы потребления энергоресурсов в рамках реализуемого проекта. | Галкин В.А., Ветрюк И.А. | 23.01.2025 |
| 1.3. | Управлению жизнеобеспечения запросить в АО «ДРСК» данные о технических условиях для подключения к электросетям. Исходящий номер запроса направить в Инвестиционное агентство Приморского края. | Ковальчук С.А. | 26.02.2025 |
| 1.4. | Управлению жизнеобеспечения предоставить в Инвестиционное агентство Приморского края информацию о резерве мощностей по канализации с учетом плановой потребности инвестора. | Ковальчук С.А. | 26.02.2025 |
| 1.5. | Инвестиционному агентству Приморского края совместно с инвестором направить запрос в Администрацию Шкотовского округа о свободных мощностях на системе водоснабжения расположенной вблизи полуострова Ханган. | Галкин В.А., Ветрюк И.А. | 26.02.2025 |
| 1.6. | Рекомендовать инвестору учесть в проекте строительство локальных очистных сооружений и систем отопления с использованием газификации. | - | - |
| 1.7. | Управлению архитектуры и градостроительства направить письмо в ФСБ РФ о возможности использования земельного участка, предназначенного для поста технического наблюдения | Павлов Ю.В. | 26.02.2025 |
| 1.8. | Рекомендовать инвестору при проектировании учитывать природные характеристики ручья, расположенного на земельном участке, а также направить запрос в ГИСОГД для получения информации о статусе данного водного объекта на государственном балансе для последующей корректировки планировки территории с учетом влияния водного объекта. | - | - |

| Заместитель главы администрации | Е.М. Шапилов |
| --- | --- |