ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении работ на объектах в рамках реализации мероприятий по программе «Формирование современной городской среды» на 22.10.2019

Общественные территории

Предусмотрено муниципальной программой – 18 946 689,74 руб.

Стоимость работ по контрактам 13 985 294,51 руб.

Экономия -4 961 395,23 руб., в том числе:

ФБ – 2 954 221,10 руб.

КБ – 60 290,24 руб.

МБ – 1 946 883,89 руб.

Дата подписания контракта – 24.06.19 (освещение)  и 09.07.2019

Дата начала работ по контрактам  – 25.06.19 (освещение)  и 09.07.2019

Экономия направлена на устройство ограждения в парковой зоне.

| Итого по дворовым территориям | 13 985 294,51 | 13 637 060,67 | 278 307,36 | 69 926,48 | Срок окончания работ | % выполнения x х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69/МК 24.06.2019 |  | Благоустройство общественной территории городского округа Большой Камень. «Ремонт линии уличного освещения на территории сквера по ул. Карла Маркса 2б | ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093) | 2 881 464,36 | 2 809 715,90 | 57 341,14 | 14 407,32 | 10.10.19 | 95% выполнение работ. |
| 2 | 78/МК 08.07.2019 |  | Благоустройство общественной территории городского округа Большой Камень. «Ремонт покрытия пешеходных дорожек, восстановление покрытия газонов территории сквера по ул. Карла Маркса 2б | ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093) | 3 797 503,02 | 3 702 945,19 | 75 570,31 | 18 987,52 | 10.10.19 | 100 % Работы выполнены |
| 3 | 79/МК 08.07.2019 |  | Благоустройство общественной территории городского округа Большой Камень. «Благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | ООО "Фриз БК" (г.Большой Камень, ул. Колхозная, 91Б оф.1, (42335) 43-0-93, директора Абузярова Елена Алексеевна) | 7 306 327,13 | 7 124 399,58 | 145 395,91 | 36 531,64 | 10.10.19 | 75 % выполнения работ Выполнено: подготовка основания под детскую площадку и площадку под аттракционы, вырубка деревьев, резинное покрытие, укладка брусчатки, Ведутся работы по подготовке к устройству ограждения |

1000 Дворов

| Итого по дворовым территориям | 45 659 784,30 | 5 200 000,00 | 20 459 784,30 | Срок окончания работ | оплата | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 65 МК 18.06.2019 | Благоустройство дворовой территории. Ремонт внутридворовой дороги "Внутриквартальный проезд у МКД № 18 по ул. Маслакова | ООО "Фриз БК" (г.Большой Камень, ул. Колхозная, 91Б оф.1, (42335) 43-0-93, директора Абузярова Елена Алексеевна) | 2 235 687,39 | 1 200 000,00 | 1 035 687,39 | 30.09.19 | п/п № 28809 от 05.09.2019/ № 28810 от 05.09.19 | 100% Работы выполнены |
| 2 | 69/МК 28.06.2019 | Благоустройство дворовой территории. Ремонт внутридворовой дороги "Внутриквартальный проезд у МКД № 39 по ул. Блюхера | ООО "БАЛТОРГ" (г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич) | 5 997 100,00 | 1 200 000,00 | 4 797 100,00 | 30.09.19 | п/п № 262896 от 20.09.2019/ № 261802 от 20.09.19 | 100% Работы выполнены |
| 3 | 72/МК 28.06.2019 | Благоустройство дворовой территории. Ремонт внутридворовой дороги "Внутриквартальный проезд у МКД № 11 и № 13 по ул. Приморского Комсомола | ООО "БАЛТОРГ" (г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич) | 3 796 500,00 | 1 200 000,00 | 2 596 500,00 | 1.10.19 | п/п № 262896 от 20.09.2019/ № 261802 от 20.09.19 | 100% Работы выполнены |
| 4 | 73/МК 28.06.2019 | Благоустройство дворовой территории. Ремонт внутридворовой дороги "Внутриквартальный проезд у МКД № 37 по ул. Приморского Комсомола | ООО "БАЛТОРГ" (г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич) | 3 208 800,00 | 1 200 000,00 | 2 008 800,00 | 1.10.19 | п/п № 832293 от 30.08.2019/ № 832406 от 30.08.19 | 100 % Работы выполнены |
| 5 | 87/МК 22.07.2019 | Благоустройство дворовой территории МКД №2 по ул. имени В.А. Маслакова. Оборудование спортивной площадки». «Благоустройство дворовой территории МКД №16а по ул. имени В.А. Маслакова. Оборудование спортивной площадки». «Благоустройство дворовой территории МКД №39 по ул. Приморского Комсомола. Оборудование спортивной площадки». «Благоустройство дворовой территории МКД №21 по ул. Аллея Труда. Оборудование спортивной площадки». «Благоустройство дворовой территории МКД №37 по ул. Гагарина. Оборудование спортивной площадки | ООО "СахГород" (г.Южно-Сахалинск, ул. Лунного света,25, офис 9, 8(4242) 275858, директор Якимов Михаил Викторович) | 9 265 041,63 | 6 000 000,00 | 3 265 041,63 | 10.10.19 |  | 95 % Благоустройство территории после завершения работ 95% Благоустройство территории после завершения работ 99% Окончания работ по устройству пеш. дорожки 95% Окончание работ по устройству покрытия |
| 6 | 84/МК 22.07.2019 | Благоустройство дворовой территории МКД №14 по ул. Ганслеп. Оборудование детской площадки | ООО "Августин" (г.Владивосток, п.Трудовое, ул. Лермонтова, 85/1-137, 8(908)9682189, директор Панина Алла Викторовна) | 1 474 813,01 | 1 200 000,00 | 274 813,01 | 10.10.19 |  | 0% Работы не ведутся |
| 7 | 85/МК 22.07.2019 | Благоустройство дворовой территории МКД №1а по ул. имени В.А. Маслакова. Оборудование детской площадки. | ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093) | 1 941 340,39 | 1 200 000,00 | 741 340,39 | 10.10.19 |  | 99% Окончание работ по устройству ограждения |
| 8 | 88/МК 22.07.2019 | Благоустройство дворовой территории МКД №5 по ул. им. Ф.М. Русецкого. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории МКД №5 по ул. Блюхера. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории МКД №7 по ул. Блюхера. Оборудование детской площадки | ООО "СахГород" (г.Южно-Сахалинск, ул. Лунного света,25, офис 9, 8(4242) 275858, директор Якимов Михаил Викторович) | 5 573 013,23 | 3 600 000,00 | 1 973 013,23 | 10.10.19 |  | 95% Окончание работ по укладка брусчатки пешех. дорожки 99% Благоустройство территории после завершения работ 95% Окончание работ по укладка брусчатки пешех. дорожки |
| 9 | 89/МК 22.07.2019 | Благоустройство дворовой территории МКД №6 по ул. Академика Крылова. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории МКД №18 по ул. Академика Крылова. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории МКД №24 по ул. Академика Крылова. Оборудование детской площадки | ООО "СахГород" (г.Южно-Сахалинск, ул. Лунного света,25, офис 9, 8(4242) 275858, директор Якимов Михаил Викторович) | 5 175 644,85 | 3 600 000,00 | 1 575 644,85 | 10.10.19 |  | 80% Окончание работ по устройству ограждения и резинового покрытия 99 % Благоустройство территории после завершения работ 80 % Окончание работ по устройству ограждения и резинового покрытия |
| 10 | 94/МК 29.07.2019 | Благоустройство дворовой территории МКД №41 по ул. Гагарина. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 2) МКД №39 по ул. Гагарина. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 3)МКД №16 по ул. Гагарина. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 4) МКД №35 по ул. Приморского Комсомола. Оборудование детской площадки | ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093) | 6 991 843,80 | 4 800 000,00 | 2 191 843,80 | 10.10.19 |  | 85% Окончание работ по устройство ограждения, резинового покрытия 80% Устройство ограждения, покрытия 70% Устройство ограждения, покрытия, пешех. дорожки 40% Подготовлена территория под устройство основания |

Общий процент выполнения по дворовым территориям 80%