**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **4 квартал 2024 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Якименко Ирина Александровна(42335) 5-76-32gkh@bkadmin.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения С.А. Ковальчук

**Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы».**

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2024 году – 244 426,04 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 61 569,73 тыс. руб., средства краевого бюджета – 46 379,92 тыс. руб., средства федерального бюджета –136 476,39 тыс. руб.

Заключено 128 муниципальных контрактов.

По мероприятиям программы:

1. Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий
по благоустройству территории городского округа Большой Камень.

В рамках реализации проекта ***«1000 Дворов»*** на территории городского округа Большой Камень благоустроена парковая зона городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса, экономия направлена «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 7, д. 9.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **29 294 522,81** |  |  |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Установка качелей и детского игрового оборудования на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 1 699 631,85 | МК № 9/МК от 19.02.2024  | Установка качелей и детского игрового оборудования на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Ремонт декоративного ограждения территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 5 463 753,60 | МК № 12/МК от 27.02.2024  | Ремонт декоративного ограждения на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Озеленение территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 2 202 857,09 | МК № 16/МК от 04.03.2024 | Озеленение парковой зоны на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Устройство площадки для занятия скейтбордом на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 9 888 167,75 | МК № 13/МК от 26.02.2024 | Установка площадки для занятия скейтбордом на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Установка подвесных качелей и скамьи с навесом, устройство основания под спортивное оборудование на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса | 2 445 000,00 | 78/МК от 10.06.2024 | Установка подвесных качелей и скамьи с навесом, устройство основания под спортивное оборудование на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина "Юность" в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. Устройство пешеходных дорожек» | 5 015 000,00 | 88/МК от 25.06.2024 | Устройство пешеходных дорожек в районе магазина "Юность" в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. |
| Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Устройство ограждения скейтплощадки на территории парковой зоны в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса. 1 этап» | 559 905,00 | 99/МК от 12.07.2024 | Устройство ограждения скейтплощадки на территории парковой зоны в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса. 1 этап» |
| Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Устройство ограждения скейтплощадки на территории парковой зоны в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса. 2 этап» | 299 968,12 | 111/МК от 31.07.2024 | Устройство ограждения скейтплощадки на территории парковой зоны в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса. 2 этап» |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина "Юность" в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. Подготовка основания для детской игровой зоны и установка малых архитектурных форм» 1 этап | 492 797,66 | 112/МК от 29.07.2024 | Подготовка основания для детской игровой зоны и установка малых архитектурных форм 1 этап. Сквер в районе магазина "Юность" в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9 |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина "Юность" в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. Подготовка основания для детской игровой зоны и установка малых архитектурных форм» 2 этап | 594 985,76 | 113/МК от 29.07.2024 | Подготовка основания для детской игровой зоны и установка малых архитектурных форм 2 этап. Сквер в районе магазина "Юность" в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9 |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина "Юность" в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. Подготовка основания для детской игровой зоны и установка малых архитектурных форм» 3 этап | 569 546,85 | 114/МК от 29.07.2024 | Подготовка основания для детской игровой зоны и установка малых архитектурных форм 3 этап. Сквер в районе магазина "Юность" в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9 |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Устройство газона в районе скейтплощадки на территории парковой зоны в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса» | 69 909,13 | 144/МК от 19.09.2024 | Устройство газона в районе скейтплощадки на территории парковой зоны в районе здания № 49 по ул. Карла Маркса |
| * В рамках реализации субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования проекта ***«Твой проект»*** на территории городского округа Большой Камень:
 |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **8 094 115,00** |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки от пешеходного перехода напротив Автовокзала до поворота в мкр. «Солнечный» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 000 000,00 | 23/МК 06.03.2024 | Устройство пешеходной дорожки с леерным ограждением и освещением от Автовокзала до мкр. «Солнечный» |
| Выполнение работ по освещению автобусного маршрута главной улицы Ленинской от номера дома 1 до номера дома 35, по проекту «Пусть светится ярко родное село» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 355 000,00 | 26/МК 11.03.2024 | Выполнение работ по освещению автобусного маршрута главной улицы Ленинской от номера дома 1 до номера дома 35 с. Петровка. |
| Выполнение работ по благоустройству в микрорайоне Новый мир по улице Прибрежной разрушена полностью пешеходная дорожка между домом 38 по ул. Прибрежная и домом 40 по ул. Прибрежная, по проекту «Благоустройство нашего микрорайона» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 2 545 200,00 | 31/МК 22.03.2024 | Выполнение работ по по благоустройству в микрорайоне Новый мир по улице Прибрежной разрушена полностью пешеходная дорожка между домом 38 по ул. Прибрежная и домом 40 по ул. Прибрежная. |
| Выполнение работ по благоустройству коворкинг зоны, расположенной между нежилым зданием по адресу Карла Маркса 2В и зданием МБОУ СОШ №2, с установкой малых архитектурных форм в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | 1 193 915,00 | 30/МК 14.03.2024 | Выполнение работ по благоустройству коворкинг зоны, расположенной между нежилым зданием по адресу Карла Маркса 2В и зданием МБОУ СОШ №2, с установкой малых архитектурных форм. |
| -  В рамках реализации программы формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» **«ФСГС»** на территории городского округа Большой Камень:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **11 391 585,28** |  |  |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 7, д. 9. Устройство освещения сквера и озеленение» | 4 184 890,00 | 24/МК07.03.2024 | Установка декоративных металлических опор со светодиодными светильниками, озеленение. |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 7, д. 9. Ремонт асфальтобетонного покрытия» | 4 305 472,54 | 21/МК11.03.2024 | Вырубка аварийных деревьев, ремонт асфальтобетонного покрытия. |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. Замена пучинистого грунта» | 221 277,22 | 68/МК 31.05.2024 | Приведение участков автомобильных дорог в надлежащее состояние, пригодное для свободного и безопасного движения автотранспорта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с действующими нормативными требованиями. |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. Озеленение». | 693 909,49 | 118/МК от 09.08.2024 | В рамках контракта посажено кустарников: сирень - 15 шт., гортензия - 24 шт., чубушник - 40 шт.; посадка деревьев: сосна обыкновенная - 3 шт., тополь белый - 3 шт., клен остролистный - 3 шт., береза бородавчатая - 3 шт. Устройство двух клумб из многолетних цветов - 740 шт. |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. Устройство детской игровой зоны» | 1 750 000,00 | 120/МК от 23.08.2024 | С даты заключения контракта до начала работ велись подготовительные работы по приобретению и поставке материалов, оборудования. Выполнены работы по укладке амортизирующего слоя из резиновой крошки, по установке МАФов (информационный стенд, скамья- 2 шт., урна-2шт., холм, полусфера, пузырь, усечённая сфера). |
| «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера в районе магазина «Юность» в г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.7, д.9. Устройство детской игровой зоны. 2 этап» | 236 036,03 | 166/МК от 08.10.2024 | В рамках данного контракта были выполнены работы по планировке грунта, установке бордюрного камня, устройства основания из щебня и гальки. |

В целях приведения муниципальной программы городского округа Большой Камень «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611, в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 30 марта 2023 года № 56 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 19 декабря 2023 года № 135 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесены изменения в постановление. |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы»**

**за квартал 2024 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственыйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на 2024 год | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 245 903,32 | 245 903,32 | 244 426,05 |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 245 903,32 | 245 903,32 | 244 426,05 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 48 644,09 | 48 644,09 | 48 278,35 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01F5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 11 0126,20 | 11 0126,20 | 10 779,90 |
| 1.1.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 29 294,52 | 29 294,52 | 29 294,52 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0530 | 16 9 01 70230 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0530 | 16 9 01 92360 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 901 40560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Реализация проекта "Твой проект" (Пусть светит ярко родное село) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 S2361 | 244 | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 355,00 |
| 1.1.7 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство пешеходной дорожки) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 S2362 | 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.1.8 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство нашего микрорайона) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 S2363 | 244 | 2 545,20 | 2 545,20 | 2 545,20 |
| 1.1.9 | Реализация проекта "Молодежный бюджет" (Благоустройство коворкинг зоны) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 S2752 | 244 | 1 193,92 | 1 193,92 | 1 193,92 |
| 1.1.10 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 |  |
| 16 901 20 830 | 200 | 129,25 | 129,25 | 109,86 |
| 2. | Основное мероприятиеРеализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 0000 | 200 | 138 082,77 | 138 082,77 | 138 082,77 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 11 391.59 | 11 391,59 | 11 391,59 |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 F2 54240 | 0 | 126 691,18 | 126 691,18 | 126 691,18 |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 0200000 | 200 | 55 288,96 | 55 288,96 | 55 288,96 |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20380 | 200 | 15 161,60 | 15 161,60 | 15 161,60 |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20390 | 200 | 14 654,44  | 14 654,44 | 14 654,44 |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20410 | 200 | 5 316,27 | 5 316,27 | 5 316,27 |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20680 | 200 | 1 486,52 | 1 486,52 | 1 486,52 |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 408 | 16 9 02 61100 | 800 | 1 328,55 | 1 328,55 | 1 328,55 |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 0 | 16 9 02 70650 |  | 1 647,99 | 1 647,99 | 1 647,99 |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 405 | 16 9 02 93040 | 200 | 3 363,33 | 3 363,33 | 2 586,63 |
| 3.9. | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70150 |  | 2 410,63 | 2 410,63 | 2 410,63 |
| 3.10. | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 70120 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 01 20450 | 200 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 3.12. | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 113 | 16 9 02 93130 | 121 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 129 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 244 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3.13. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 408 | 16 9 02 S2410 | 200 | 7 368,44 | 7 368,44 | 7 282,46 |
| 16 9 02 92410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Мероприятия по организации трансп. обслуживания населения в границах городского округа | Управление жизнеобеспече­ния |  |  | 16 9 02 20850 |  | 2 357,79 | 2 357,79 | 2 108,94 |
| 4 | Осн. мероп. 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" | Управление жизнеобеспече­ния | 0 | 0 | 16 9 0300000 | 0 | 4 371,69 | 3 887,50 | 3 887,50 |
| 4.1. |  Созд мест захоронения | Управление жизнеобеспече­ния | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 244 | 2630,50 | 2 630,50 | 2630,50 |
| 4.2. | Мероприятие по инвентаризации кладбищ | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 03 92170 | 244 | 806,76 | 0,00 | 0,00 |
| 16 9 03 S2170 |  | 806,76 | 1 257,00 | 1 257,00 |
| 4.3. | Реализация по вопросам захоронения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 113 | 16 9 03 93190 | 813 | 127,67 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы»**

**за 4 квартал 2024 года**

| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  | Выполнено 128 муниципальных контрактов |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  | Выполнено 46 муниципальных контрактов |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Заключено 28 муниципальных контрактов | Выполнено 28 муниципальных контрактов |  |
| 1.1.2. | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 01.05.2024 | 30.06.2024 | 13.04.2024 | 15.09.2024 | Заключено 12 муниципальных контрактов | Выполнено 12 муниципальных контрактов |  |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Благоустройство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.9. | Реализация проекта «Твой проект»  |  |  | 11.03.2024 | 01.07.2024 | Заключено 4 муниципальных контракта | Выполнено 4 муниципальных контракта |  |
| 1.1.10. | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |  |  | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Заключено 2 муниципальных контракта | Выполнено 2 муниципальных контракта |  |
| 2. | Основное мероприятиеРеализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  | Выполнено 13 муниципальных контрактов |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 15.04.2024 | 30.09.2024 | 05.04.2024 | 23.10.2024 | Заключено 6 муниципаль-ных контрактов | Соглашение № 05706000-1-2024-008 |  |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 15.04.2024 | 30.10.2024 | 01.06.2024 | 25.11.2024 | Заключено 7 муниципаль-ных контрактов | Соглашение № 05706000-1-2024-012 Выполнено 6 муниципальных контрактов | Длительные дожди и невозможность вовремя произвести работы по планировке грунта |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  |  | Выполнено 63 муниципальных контракта |  |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | 20.01.2024 | 27.12.2024 | 21.01.2024 | 29.11.2024 | Заключено 12 муниципальныхконтрактов | Выполнено 12 муниципальных контрактов |  |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | 25.01.2024 | 27.12.2024 | 18.02.2024 | 02.12.2024 | Заключено 10 муниципальных контрактов | Выполнено 10 муниципальных контрактов |  |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | 15.02.2024 | 15.10.2024 | 31.03.2024 | 31.10.2024 | Заключено 2муниципальных контрактов | Выполнено 2 муниципальных контракта |  |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | 01.02.2024 | 07.10.2024 | 31.05.2024 | 25.12.2024 | Заключено 3 муниципальных контракта | Выполнено 3 муниципальных контракта |  |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 01.01.2024 | 24.02.2024 | 01.01.2024 | 24.02.2024 |  Заключено 3муниципальных контракта | Выполнено 3 муниципальных контракта |  |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 | 12.12.2024 |  Заключено 5муниципальных контракта | Выполнено 5 муниципальных контрактов |  |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  | Заключено 2муниципаль-ных контрак-та | Выполнено 10 муниципальных контрактов |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 | 22.12.2024 | Заключено 6муниципальных контрактов | Выполнено 6 муниципальных контрактов |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 | 31.10.2024 | Заключено 14муниципальных контрактов | Выполнено 14 муниципальных контрактов |  |
| 3.14. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания в границах городского округа |  |  | 15.11.2024 | 31.12.2024 | Заключено 6 контрактов | Выполнено 6 муниципальных контрактов |  |
| 4. | Осн. Мероп. 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сод мест захорон. | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 | 25.12.2024 | Заключено 4муниципаль-ных контракта | Выполнено 4 муниципальных контракта |  |
| 4.2. | Мероприятие по инвентаризации кладбищ | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 | 12.12.2024 | Заключено 2муниципаль-ных контракта | Выполнено 2 муниципальных контракта |  |
| 4.3. | Реализация по вопросам захоронения | 25.01.2024 | 20.09.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа
Большой Камень на 2018-2030 годы»**

**за 4 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетный год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактовна отчетную дату(ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 853 650,06 | 911 789,68 | 106,81% | 268 369,50 | 244 426,04 | 91,08% | 128/244 426,04 |
| Бюджет городского округа | 501 989,14 | 501 989,14 | 100,00% | 69 733,71 | 61 569,73 | 88,29% |
| Краевой бюджет | 148 696,50 | 70 359,73 | 47,32% | 37 583,68 | 46 379,92 | 123,40% |
| Федеральный бюджет | 202 964,42 | 339 440,81 | 167,24% | 161 052,12 | 136 476,39 | 84,74% |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 853 650,06 | 911 789,68 | 106,81% | 268 369,50 | 244 426,04 | 91,08% | 128/244 426,04 |
| Бюджет городского округа | 501 989,14 | 501 989,14 | 100,00% | 69 733,71 | 61 569,73 | 88,29% |  |
| Краевой бюджет | 148 696,50 | 70 359,73 | 47,32% | 37 583,68 | 46 379,92 | 123,40% |  |
| Федеральный бюджет | 202 964,42 | 339 440,81 | 167,24% | 161 052,12 | 136 476,39 | 84,74% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 319 341,79 | 183 865,64 | 57,58% | 48 644,09 | 48 278,35 | 99,25% | 46/48 278,34 |
| Бюджет городского округа | 111 837,16 | 97 761,86 | 87,41% | 12 801,12 | 12 435,38 | 97,14% |  |
| Краевой бюджет | 153 624,62 | 86 103,78 | 56,05% | 35 842,98 | 35 842,97 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 30 111,60 | 19 205,40 | 63,78% | 11 126,20 | 10 779,85 | 96,89% | 28/10 779,85 |
| Бюджет городского округа | 14 836,88 | 3 930,68 | 0,00% | 11 126,20 | 10 779,85 | 96,89% |  |
| Краевой бюджет | 15 274,72 | 15 274,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,75 | 3 657,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 901,76 | 901,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 2 755,99 | 2 755,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутри дворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 195 145,47 | 139 959,50 | 71,72% | 29 294,53 | 29 294,53 | 100,00% | 12/29 294,52 |
| Бюджет городского округа | 74 645,73 | 71 886,43 | 96,30% | 1 464,73 | 1 464,73 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 120 499,73 | 68 073,07 | 56,49% | 27 829,80 | 27 829,80 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 63 360,00 | 2 180,00 | 3,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 2 399,00 | 2 180,00 | 90,87% | 0,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 7 081,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Реализация проекта "Твой проект" (Пусть светит ярко родное село) | 0,00 | 63 292,45 | 0,00% | 2 355,00 | 2 355,00 | 0,00% | 1/ 2 355,00 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 23,55 | 23,55 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 9 412,45 | 0,00% | 2 331,45 | 2 331,45 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 53 880,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.7 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство пешеходной дорожки) | 0,00 | 62 941,00 | 0,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% | 1/ 2 000,00 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 20,00 | 20,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 9 061,00 | 0,00% | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 53 880,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.8 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство нашего микрорайона) | 0,00 | 63 480,75 | 0,00% | 2 545,20 | 2 545,20 | 0,00% | 1/ 2 545,20 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 25,45 | 25,45 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 9 600,75 | 0,00% | 2 519,75 | 2 519,75 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 53 880,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.9 | Реализация проекта "Молодежный бюджет" (Благоустройство коворкинг зоны) | 0,00 | 62 142,98 | 0,00% | 1 193,92 | 1 193,92 | 0,00% | 1/ 1 193,91 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11,94 | 11,94 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 8 262,98 | 0,00% | 1 181,98 | 1 181,98 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 53 880,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.10 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 18 482,85 | 18 372,99 | 99,41% | 129,25 | 109,86 | 85,00% | 2/109,86 |
| Бюджет городского округа | 18 482,85 | 18 372,99 | 99,41% | 129,25 | 109,86 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 289 191,97 | 137 160,13 | 47,43% | 162 906,74 | 138 082,76 | 84,76% | 13/ 138 082,77 |
| бюджет городского округа | 519,46 | 335,79 | 64,64% | 113,92 | 113,91 | 99,99% |  |
| краевой бюджет | 3 111,72 | 1 340,28 | 43,07% | 1 740,70 | 1 492,46 | 12,96% |  |
| федеральный бюджет | 285 560,80 | 135 484,06 | 47,44% | 161 052,12 | 136 476,39 | 84,74% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта | 162 500,79 | 137 160,13 | 84,41% | 11 391,59 | 11 391,59 | 100,00% | 6/ 11 391,59 |
| бюджет городского округа | 519,46 | 335,79 | 64,64% | 113,92 | 113,91 | 99,99% |  |
| краевой бюджет | 1 844,81 | 1 340,28 | 72,65% | 225,55 | 225,55 | 100,00% |  |
| федеральный бюджет | 160 136,53 | 135 484,06 | 84,61% | 11 052,12 | 11 052,12 | 100,00% |  |
| 2.2 | мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 125 424,27 | 0,00 | 0,00% | 151 515,15 | 126 691,18 | 83,62% | 7/126 691,18 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 515,15 | 1 266,91 | 83,62% |  |
| федеральный бюджет | 125 424,27 | 125 424,27 | 0,00% | 150 000,00 | 125 424,27 | 83,62% |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень.предпринимателей | 369 289,20 | 229 339,43 | 62,10% | 52 931,17 | 54 177,43 | 102,35% | 63/ 54 177,43 |
| бюджет городского округа | 368 904,65 | 220 538,89 | 59,78% | 52 931,17 | 45 761,44 | 86,45% |  |
| краевой бюджет | 384,55 | 384,55 | 0,00% | 0,00 | 8 415,99 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 131 321,95 | 75 121,19 | 57,20% | 15 161,60 | 15 161,60 | 100,00% | 12/ 15 161,60 |
| бюджет городского округа | 131 321,95 | 75 121,19 | 61,30% | 15 161,60 | 15 161,60 | 100,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 108 100,39 | 65 526,58 | 60,62% | 14 654,44 | 14 654,44 | 100,00% | 10/ 14 654,44 |
| бюджет городского округа | 108 100,39 | 65 526,58 | 65,57% | 14 654,44 | 14 654,44 | 100,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 48 489,10 | 28 113,40 | 57,98% | 5 316,27 | 5 316,27 | 100,00% | 2/ 5 316,27 |
| бюджет городского округа | 48 489,10 | 28 113,40 | 57,98% | 5 316,27 | 5 316,27 | 100,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 12 074,82 | 12 074,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 12 074,82 | 12 074,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 11 179,72 | 6 476,46 | 57,93% | 1 486,52 | 1 486,52 | 100,00% | 3/1 486,52 |
| Бюджет городского округа | 11 179,72 | 6 476,46 | 57,93% | 1 486,52 | 1 486,52 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 26 059,73 | 19 575,46 |  75,12% | 1 328,55 | 1 328,55 | 100,00% | 3/1 328,55 |
| Бюджет городского округа | 26 059,73 | 19 575,46 | 75,12% | 1 328,55 | 1 328,55 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 9 870,65 | 5 562,16 | 56,35% | 1 647,99 | 1 647,99 | 100,00% | 5/ 1 647,99 |
| Бюджет городского округа | 9 870,65 | 5 562,16 | 56,35% | 1 647,99 | 1 647,99 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 3 723,33 | 3 094,62 | 83,11% | 3 363,33 | 2 586,63 | 0,00% | 2/ 2 586,63 |
| Бюджет городского округа | 3 723,33 | 3 094,62 | 83,11% | 3 363,33 | 2 386,83 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 7 599,33 | 5 188,70 | 68,28% | 2 410,63 | 2 410,63 | 100,00% | 6/2 410,63 |
| Бюджет городского округа | 7 599,33 | 5 188,70 | 68,28% | 2 410,63 | 2 410,63 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 380,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" | 380,00 | 190,00 | 50,00% | 190,00 | 190,00 | 0,00% | Пост. № 28-18 от 19.09.2024/190,00 |
| Бюджет городского округа | 380,00 | 190,00 | 50,00% | 190,00 | 190,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.12 | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3,39 | 3,39 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3,39 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 3,39 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.13. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания | 1 456,49 | 0,00 | 0,00% | 7 368,44 | 7 282,46 | 0,00% | 14/7 282,46 |
| Бюджет городского округа | 1 456,49 | 0,00 | 0,00% | 7 368,44 | 1 456,49 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5 825,97 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.14. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 108,95 | 0,00% | 6/2 108,95 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 108,95 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4. | Осн мороп 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 887,50 | 3 887,50 | 0,00% | 6/ 3 887,50 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 887,50 | 3 887,50 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.1 | Сод мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 630,50 | 2 630,50 | 0,00% | 4/ 2 630,50 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 630,50 | 2 630,50 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2 | Мероприятие по инвентаризации кладбищ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00% | 2/ 1 257,00 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 257,00 | 628,50 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 628,50 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.3 | Реализация по вопросам захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 127,67 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 127,67 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

 **на 2018-2030 годы»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа  | % | 30,5 | 30,15 | 108,9% | Рост показателей стал возможен в связи с привлечением средств из краевого и федерального бюджета.В связи с возникшей экономией стало возможным благоустройство большего количества дворов. |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа | Ед. | 47 | 48 | 118,6 % |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе | % | 91,56 | 91,57 | 100 % |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа | Ед. | 58 | 58 | 100 % |
| 5 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Ед. | 2 | 2 | 100 % |
| 6 | Количество мероприятий с участием граждан, общественных и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа | Ед. | 22 | 23 | 110 % |
| 7 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок  | Ед. | 0 | 0 | 0 % |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 22,8 | 23 | 105,8 % |
| 9 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий\* | Ед. | 1 | 1 | 100 % |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2030 годы»**

**за 4 квартал 2024 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории ГО БК | 12 435 378,31 | 35 842 970,52 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского краяСоглашение б/н от 2024 г.Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» № 05706000-1-2024-016 от 14.02.2024 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 113 915,86 | 11 277 669,42 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2024-008 от 14.02.2024 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов  | 0,00 | 126 691 183,61 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»Соглашение о предоставлении субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 08.02.2024 № 05706000-1-2024-012 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_