|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 5  к постановлению администрации  городского округа Большой Камень | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |
|  | «Приложение № 6  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа  Большой Камень  от 14.12.2017 № 1611 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ**  **общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»** |  |

| **1**  **№ п/п** | **Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории** | **Перечень видов работ** | **Срок выполнения работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, дом 2б, Сквер | покрытие пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм (далее по тексту МАФ), восстановление покрытия газонов территории сквера | 2018 - 2019 |
| 2 | г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 49, парковая зона города Большой Камень | 1 этап: разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора | 2018 – 2022 |
| 2 этап: разбивка аллей, укладка брусчатки, подготовка почвы под газон | 2023 |
| 3 этап: завершение ограждения, установка скейт площадки, озеленение, установка подвесных качель, установка спортивного оборудования – сетка «пирамида», установка МАФов. | 2024 |
| 3 | г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 2в, Сквер в районе ДВФУ и «Ростелеком» | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФов, обеспечение освещения | 2020 |
| 4 | г. Большой Камень, «Рябиновый бульвар», расположенный ул. Карла Маркса (пешеходная дорожка от кинотеатра «Октябрь» до МБУ «Городской центр культуры» | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФов, обеспечение освещения | 2021 |
| 5 | г. Большой Камень, ул. Андреевская, Парк культуры и отдыха по ул. Андреевская | 1 этап: проектирование | 2021-2022 |
| 2 этап: укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка малых архитектурных форм, обеспечение освещения | 2024 - 2025 |
| 6 | г. Большой Камень  Сквер «Победы» ул. Карла Маркса, дом 4а | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФов, обеспечение освещения | 2024 |
| 7 | г. Большой Камень, «Народный парк», расположенный северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 1 этап: разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФов, обеспечение освещения | 2022 |
| 2 этап: устройство интерактивной брусчатки, установка 4-ех скамеек – лодочек. Установка кафе с туалетом | 2023 |
| 8 | г. Большой Камень  Сквер, ул. Карла Маркса, дом 23 | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФов, обеспечение освещения | 2024 |
| 9 | г. Большой Камень  Сквер «Первостроителей», ул. Карла Маркса, д. 15 | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФов, обеспечение освещения | 2023 |
| 10. | г. Большой Камень  Сквер, ул. Карла Маркса, дом 7 | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФов, обеспечение освещения | 2024 |
| 11. | г. Большой Камень, ул. Первомайская,  Зона отдыха «Вальтон» | укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка малых архитектурных форм, обеспечение освещения | 2024-2025 |
| 12. | г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 17, общественная территория в районе магазина «Огонек». | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, обеспечение освещения | 2025 |
| 13. | г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола,  д. 7, 9, общественная территория в районе магазина «Юность». | 1 этап: ремонт асфальтобетонного покрытия, разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, обеспечение освещения | 2024 |
| 2 этап: установка МАФов, восстановление покрытия газонов, оборудование детской зоны. | 2025 |
| 14. | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 1, общественная территория. | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФов, обеспечение освещения | 2025 |
| 15 | г. Большой Камень  с. Петровка, ул.Школьная,1 общественная территория у памятника жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, ремонт памятника, обеспечение освещения | 2026 |
| 16 | г. Большой Камень, мкр. Южная Лифляндия, общественная территория у памятника «Стелла». | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, ремонт памятника, обеспечение освещения | 2027 |
| 17 | г. Большой Камень, мкр. Южная Лифляндия, общественная территория у монумента «Родина-мать». | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, ремонт памятника, обеспечение освещения | 2028 |
| 18 | г. Большой Камень, сквер по ул. Первомайской в районе д. 63 | установка МАФ, обустройство спортивными тренажерами и детским игровым оборудованием | 2029 |
| 19 | г. Большой Камень, бульвар по ул. Аллея Труда | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФ, обеспечение освещения | 2030 |
| 20 | г. Большой Камень  Сквер, ул. Карла Маркса, дом 31 | разбивка аллей, укладка брусчатки, установка скамеек, урн для мусора, озеленение, установка МАФ, обеспечение освещения | 2025 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_