Приложение № 1

Перечень

инвестиционных проектов,

реализуемых на территории городского округа Большой Камень

в 2025 году

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Параметра проекта (при наличии) | Срок реализации, годы | Объем финансирования проекта, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Освоенона 01.04.2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» в городском округе Большой Камень | 550 мест | 2021-2027  | 968,129 | 6,076 | 2021 – 2022 гг. проектные работы,2025-2027 гг. - строительные работы.Ввод в эксплуатацию планируется в 2027 г. |
|  | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый» в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | 120 мест | 2022-2025 | 362,4 | 318,11 | 2022-2023 гг. проектные работы,2023-2025 гг. Строительные работы.Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 г. |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 200 мест | 2021-2026  | 622,90 | 27,33 | 2021 г. – проектные работы,2024-2026 гг. - строительные работы.Ввод в эксплуатацию планируется в 2026 г. |
|  | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | ЕПС 64 чел | 2020-2026  | 315,23 | 239,22 | 2020-2021 гг. – проектные работы,2023-2026 гг. - строительные работы.Ввод в эксплуатацию планируется в 2026 г. |
|  | Перевод муниципальных котельных на использование газа (Котельная № 4 по ул. Ольховая)  | проект | 2020-2026  | 57,6 | 3,25 | 2020-2021 гг. – проектные работы;2025-2026 гг. – строительно-монтажные работы. |
|  | Строительство сетей ливневой канализации | Объём стоков 1 468,25 м3 | 2021-2027 | 3 741,8 | 144,97 | 2024-2027 гг. – строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2027 г. |
|  | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 2,06 км | 2024-2027 | 367,6 | 0,00 | 2024-2025 гг.– проектные работы2026-2027 гг.– строительно-монтажные работы |
|  | Строительство парка культуры и отдыха по улице Андреевская, г. Большой Камень |  | 2024-2025 | 143,191 | 126,691 | 2024 -2025 гг.– строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2025 г. |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия (увеличение мощности до 2030 куб. м. в сутки) | 2030 куб.м/сут. | 2025-2027 | 240,10 | 0,00 | 2025-2026 гг. - проектные работы2027 г. - строительно-монтажные работы. |

Приложение № 1.1

Перечень

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации на территории

городского округа Большой Камень

в 2025 году

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Параметра проекта (при наличии) | Срок реализации, годы | Объем финансирования проекта, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Освоенона 01.04.2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | 36,40 тыс. куб. м/сутки | 2020-2027 | 1 403,8 | 83,18 | 2020-2021 гг. – проектные работы2025-2027 гг.– строительные работы |
|  | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | 51 тыс. м3/сут | 2020-2028 | 3 164,5 | 9,11 | 2020-2024 гг.– проектные работы2025-2028 гг.– строительные работы |

Приложение № 2

Перечень

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации на территории

городского округа Большой Камень

в 2026 году

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Параметра проекта (при наличии) | Срок реализации, годы | Объем финансирования проекта, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Освоено на 01.04.2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» в городском округе Большой Камень | 550 мест | 2021-2027  | 968,129 | 6,076 | 2021 – 2022 гг. проектные работы,2025-2027 гг. - строительные работы.Ввод в эксплуатацию планируется в 2027 г. |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 200 мест | 2021-2026  | 622,90 | 27,33 | 2021 г. – проектные работы,2024-2026 гг. - строительные работы.Ввод в эксплуатацию планируется в 2026 г. |
|  | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | ЕПС 64 чел | 2020-2026 | 315,23 | 239,22 | 2020-2021 гг. – проектные работы,2023-2026 гг. - строительные работы.Ввод в эксплуатацию планируется в 2026 г. |
|  | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень | ЕПС 225 чел. | 2021-2027  | 405,5 | 5,52 | 2021-2022 гг. - проектные работы,2026-2027 гг. – строительные работы Ввод в эксплуатацию – 2027 г. |
|  | Перевод муниципальных котельных на использование газа (Котельная № 4 по ул. Ольховая)  | проект | 2020-2026  | 57,6 | 3,25 | 2020-2021 гг. – проектные работы;2025-2026 гг. – строительно-монтажные работы. |
|  | Строительство сетей ливневой канализации | Объём стоков 1 468,25 м3 | 2021-2027 | 3 741,8 | 144,97 | 2024-2027 гг. – строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2027 г. |
|  | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | 16,18 км | 2021-2028  | 5269,8 | 27,72 | 2021-2023 гг. – проектные работы2026-2028 гг.- строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2028 г. |
|  | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | 36,40 тыс. куб. м/сутки | 2020-2027 | 1 403,8 | 83,18 | 2020-2021 гг. – проектные работы2025-2027 гг. – строительные работы |
|  | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | 51 тыс. м3/сут | 2020-2028 | 3 164,5 | 9,11 | 2020-2021 гг. – проектные работы2025-2028 гг. – строительные работы |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» (1 этап – Мост № 2 (имеется проектная документация); 2 этап – строительство дороги 4 км)  | Мост №2,4 км  | 2020-2026  | 1 938,4 | 129,42 | 2020-2021 гг. – строительство моста № 2 (1 этап),2024 -2025 гг. – строительство моста № 2 (2 этап)2021 -2022 гг. - проектные работы по реконструкции а/д Пригородная (2 этап),2026  – строительные работы 2 этапа.Ввод в эксплуатацию – 2026 г. |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская - Новомировская» | 4,1 км | 2021-2028  | 782,7 | 6,32 | 2021-2022 гг. – проектные работы,2026-2028 гг. – строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2028 г. |
|  | Реконструкция автомобильной дороги (от автомобильной дороги «Объездная» вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км. | 1,5 км | 2021-2027 | 176,6 | 4,09 | 2020-2022 гг. – проектные работы,2026-2027 гг. – строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2027 г. |
|  | Реконструкция автомобильной дороги ул. Маслакова, 1,089 км. | 1,089 км. | 2020-2028 | 197,9 | 5,7 | 2020-2023 гг. – проектные работы,2026-2028 гг. – строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2028 г. |
|  | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км | 0,5 км | 2021-2027  | 116,95 | 2,53 | 2021-2022 гг. – проектные работы,2026-2027 гг. – строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2027 г. |
|  | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км) | 0,31 км | 2021-2026  | 32,9 | 0,99 | 2021-2023 гг. – проектные работы,2026 г. – строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2026 г. |
|  | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км),  | 0,4 км | 2021-2026  | 30,6 | 1,38 | 2021-2022 гг. – проектные работы,2026 г. – строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2026 г. |
|  | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км | 0,68 км | 2020-2028  | 82,4 | 2,29 | 2020-2023 гг. – проектные работы,2026-2028 гг.– строительные работы.Ввод в эксплуатацию – 2028 г. |
|  | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 2,06 км | 2024-2027 | 367,6 | 0,00 | 2024-2025 гг.– проектные работы2026-2027 гг.– строительно-монтажные работы |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия (увеличение мощности до 2030 куб. м. в сутки) | 2030 куб.м/сут. | 2025-2027 | 240,10 | 0,00 | 2025-2026 гг. - проектные работы2027 г. - строительно-монтажные работы. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_